Příloha č. 4 Příkazní smlouvy  o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci „Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice“

Tabulka pro zpracování ceny

| Popis služby | Cena za 1 hodinu v Kč bez DPH | Počet jednotek/doba plnění | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH 21% v Kč | Cena celkem v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Splatnost ceny |  |  |  |
| A. TDS při zpracování Projektové dokumentace ve stupni DPS, (Max. 24% celkové nabídkové ceny předchozího příkazníka pro 19 DPS) |  | celkem 2 DPS cca 3 měsíce od uzavření SoD se zhotovitelem | 194.526,32 | 40.850,53 | 235.736,85 |
|  |  | 2/19ctiny z 1.848.000.Kč bez DPH |  |  |  |
| B.+ C. TDS v průběhu realizace Stavby Poskytování služeb TDS – inženýrská činnost |  | celkem za dobu cca 23 měsíců | 5.201.000,- | 1.092.210,- | 6.293.210,- |
|  |  | měsíčně dle prostavěnosti do výše 90% ze zde uvedené ceny |  |  |  |
|  |  | 10 % (zádržné) ze zde uvedené ceny v souladu s příkazní smlouvou |  |  |  |
| D. TDS v průběhu realizace dodávek mobiliáře, IT techniky a instalace Poskytování některých služeb TDS - inženýrská činnost | 700,- | min. 16 hodin měsíčně po dobu cca 6 měsíců | 336.000,- | 70.560,- | 406.560,- |
|  |  | měsíčně podle skutečně poskytnutých hodin, i když bude potřeba vyšší či nižší rozsah služeb TDS než 6 měsíců |  |  |  |
| E. BOZP ve fázi přípravy Stavby | Není poskytována |  | N/R | N/R | N/R |
| F. BOZP ve fázi realizace Stavby | 700,- | min. 40 hodin měsíčně po dobu cca 23 měsíců | 758.800,- | 159.348,- | 918.148,- |
|  |  | měsíčně podle skutečně poskytnutých hodin, i když bude potřeba vyšší či nižší rozsah služeb BOZP než 23 měsíců |  |  |  |
| TDS Dodatečné služby TDS k bodům B+C a dle odst. 2.2. ve spojení s odst. 8.2. písm. e) Smlouvy Max. dílčí cena 200.000,- Kč bez DPH | 400,- | celkem za max. 500 hodin | 200.000,- | 42.000,- | 242.000,- |
|  |  | měsíčně podle skutečně poskytnutých hodin do souhrnného limitu 500 hodin |  |  |  |
| TDS Služby dle odst. 2.4. Smlouvy | 700,- | min. 40 hodin týdně za dobu 1 měsíce do souhrnného limitu 304 hodin | 212.800,- | 44.688,- | 257.488,- |
|  |  | Podle skutečně poskytnutých hodin do souhrnného limitu do souhrnného limitu 304 hodin |  |  |  |

celková  cena bez DPH	6.903.126,32 Kč.

samostatně výše DPH 	1.449.656,53 Kč.

celková cena v Kč včetně DPH	8.352.782,85 Kč.