„VZ - stavební práce 3 – fyziologie, biochemie, molekulární biologie, histologie“

## Smlouva o dílo

<Evidenční číslo>

č. j. /2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Čl. I

##### SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

se sídlem:	Ruská 87, 100 00 Praha 10

zastoupený:	prof. MUDr. Petrem Widimským DrSc., děkanem

IČ: 	00216208

DIČ. 	CZ 00216208, plátce DPH

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	22734101/0100

(dále jen „objednatel“),

a

Zhotovitel:	[doplní uchazeč]

se sídlem:	[doplní uchazeč]

zastoupený:	[doplní uchazeč]

IČ:	[doplní uchazeč]

DIČ:	[doplní uchazeč]

bankovní spojení:	[doplní uchazeč]

číslo účtu:	[doplní uchazeč]

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo:

(dále jen „smlouva“)

Čl. II

###### PŘEDMĚT DÍLA

  - Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek v této smlouvě stanovených a v souladu s níže uvedenou dokumentací toto dílo s názvem VZ - stavební práce 3 – fyziologie, biochemie, molekulární biologie, histologie, část [doplní uchazeč – v případě plnění obou částí zakázky doplní „1 a 2“], které spočívá v úpravě učeben a laboratoří v budovách objednatele (dále jen „dílo“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem realizace díla a zavazuje se, že dílo vyhotoví řádně a včas, v souladu s dokumentací předloženou objednatelem v rámci výzvy k podání nabídky do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „VZ - stavební práce 3 – fyziologie, biochemie, molekulární biologie, histologie“ (dále jen „zadávací řízení“), v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na předmět díla či jeho části.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu s výkazem výměr, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky do zadávacího řízení.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně specifikovány ve výzvě k podání nabídky v rámci zadávacího řízení, ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které by zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek IV této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.

  - Popis úprav a způsob provedení uvedený v projektové dokumentaci a v předložené nabídce zhotovitele je závazný pro daný předmět díla.

Čl. III

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1.	Dílo v rozsahu dle této smlouvy bude provedeno v následujících termínech:

- termín zahájení:			1. července 2018

- termín předání díla objednateli: 	31. srpna 2018

3.2.	Místo plnění: budovy objednatele na adresách Praha 10, Ruská 87 (část 2 zakázky – neuplatní se, pokud zhotovitel realizuje pouze část 1 zakázky) a Praha 2, Ke Karlovu 4 (část 1 zakázky – neuplatní se, pokud zhotovitel realizuje pouze část 2 zakázky).

Čl. IV

CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

[doplní uchazeč],- Kč vč. DPH (slovy: [doplní uchazeč]českých včetně DPH.)

| Cena bez DPH | [doplní uchazeč] Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | [doplní uchazeč] Kč |

| Cena včetně 21% DPH | [doplní uchazeč] Kč |
| --- | --- |

- Platby budou provedeny následujícím způsobem:

  - Práce budou fakturovány zálohovými fakturami, které budou doloženy objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací,

  - zálohové faktury budou uhrazeny do výše 90 % sjednané ceny za dílo. Zbývajících 10 % bude ponecháno jako jistota objednatele, která bude proplacena po převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků. Na základě těchto předpokladů bude vystavena konečná faktura, a to včetně příslušných dokladů,

  - splatnost všech zálohových faktur a konečné faktury se stanoví na 14 dnů po jejich doručení objednateli.

- Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

- Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě a doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Čl. V

ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu díla specifikovaného v čl. II této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Bude se řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny, jakož i zápisy a dohodami oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dále se zavazuje, že veškerá plnění provede tak, aby odpovídala čl. II této smlouvy a technickým podmínkám objednatele. Rovněž se zavazuje, že veškeré použité materiály a výrobky budou plně odpovídat platným hygienickým, ekologickým, protipožárním a jiným právním předpisům.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami (ČSN/ČS, EN/EN), svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s podmínkami této smlouvy.

- Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

- Zhotovitel vybuduje a bude udržovat v pořádku a čistotě zařízení staveniště, včetně přístupových komunikací. Uvedení do původního stavu provede zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel bude na staveništi dodržovat a na svůj náklad zajišťovat úklid a pořádek, včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.

- Zhotovitel objednateli na základě faktury předložené objednatelem uhradí veškeré náklady za energie spotřebované při realizaci díla.

- Případný zábor veřejného prostranství zajišťuje zhotovitel na své náklady.

- Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese odpovědnost za veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. VI

SMLUVNÍ POKUTY

- Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.500,- Kč (slovy: pět tisíc pět set korun českých) za každý započatý den prodlení s dokončením díla. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že mu objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.

- V případě bezdůvodného prodlení s platbou faktury může zhotovitel objednateli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý týden prodlení.

- V případě nedodržení termínů daných pro odstranění vad díla podle čl. XII a XIV této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.

- V případě prodlení s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.

- Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši.

- Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

Čl. VII

#### ZÁNIK SMLOUVY

  - Smlouva zaniká pouze v těchto případech:

- zánikem veškerých práv a povinností stran vyplývajících z této smlouvy, popřípadě relevantních právních předpisů za předpokladu, že veškeré nároky smluvních stran byly uspokojeny, nebo

- odstoupením od smlouvy v souladu s odst. 7.2 až 7.4 tohoto článku této smlouvy.

  - Objednatel může od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v případě, že nastala jakákoliv změna či skutečnost, týkající se zhotovitele, která by mohla mít dle názoru objednatele za následek nesplnění díla včas nebo řádně, a to písemným oznámením doručeným zhotoviteli. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména jestliže:

- zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 15 dnů,

- zhotovitel je v prodlení s pokračováním prací, které přerušil jednostranně nebo na základě dohody s objednatelem, o více než 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke znovuzahájení prací,

- zhotovitel poruší některou z povinností stanovenou v čl. X této smlouvy,

- zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 dní,

- zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě uvedené v písemném upozornění,

- zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,

- zhotovitel pověří třetí osobu k provádění díla nebo jeho části bez předchozího písemného souhlasu objednatele,

- zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

- zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,

- u příslušného soudu je nebo byl učiněn ve vztahu k majetku zhotovitele návrh na zahájení insolvenčního řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle dalších platných právních předpisů; zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,

- zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit;

- zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit,

- zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 30 dní.

  - Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou a nabývá účinnosti dnem doručení tohoto dokumentu druhé smluvní straně.

  - Odstoupí-li objednatel od smlouvy, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.

  - Odstoupí-li kterákoli strana od smlouvy, je objednatel oprávněn zadržet všechny splatné pohledávky zhotovitele k zajištění náhrady škody způsobené zhotovitelem ze Smlouvy nebo v její souvislosti.

  - Nevylučuje-li to povaha zániku smlouvy, smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčena.

  - Zanikne-li smlouva jedním ze způsobů uvedených v čl. VII odst. 7.1 a 7.2 této smlouvy, určí se cena části díla dokončeného ke dni zániku smlouvy v souladu s touto smlouvou na základě dohody smluvních stran. Nedojde-li k dohodě smluvních stran, určí cenu části díla dokončeného do dne zániku smlouvy znalec vybraný na základě dohody smluvních stran.

  - Bude-li zhotovitel zánik smlouvy rozporovat, je povinen staveniště a budovu včetně přístupových komunikací vyklidit do sedmi dnů poté, co nastala skutečnost, se kterou je spojen zánik smlouvy, a vyčkat do pravomocného rozhodnutí příslušného orgánů mimo tyto prostory.

Čl. VIII

STAVBYVEDOUCÍ

- Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval [doplní uchazeč], telefonní číslo [doplní uchazeč], e-mail: [doplní uchazeč]. Stavbyvedoucí je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj., s výjimkou změny této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

Čl. IX

STAVEBNÍ DOZOR

  - Objednatel zmocnil ……………. funkcí stavebního dozoru. Toto oprávnění se vztahuje ke všem úkonům stavebního dozoru, s výjimkou změny této smlouvy.

Čl. X

STAVEBNÍ DENÍK

- V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem se zahajuje vedení stavebního deníku (dále též jen "SD"). Do tohoto SD budou zapisovány záznamy o prováděných pracích, dále pak údaje mající vliv na průběh stavby. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.

Čl. XI

PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

  - Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby konečného převzetí díla objednatelem.

Čl. XII

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán zápis do stavebního deníku, který bude obsahovat:

    - datum předání a převzetí díla,

    - jméno a příjmení předávajícího a přejímajícího,

    - popis předávaného díla,

    - soupis dokladů, předložených při přejímce nebo před ní, a předávaných objednateli,

    - případné nedodělky akceptované objednatelem, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění,

    - prohlášení o předání a převzetí díla,

    - záruční dobu za jakost díla,

    - vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímajícího.

  - Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě písemného sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno, a to nejméně 5 dnů po doručení tohoto sdělení objednateli.

  - Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek a testů předepsaných zejména objednatelem, příslušnými právními předpisy, platnými normami a projektovou dokumentací. Tyto zkoušky a měření provede zhotovitel na své náklady.

  - Alespoň dva dny před přejímacím řízením zhotovitel objednateli předloží následující doklady:

- dokumentaci skutečného provedení stavby se zřetelným zakreslením všech změn, k nimž došlo v průběhu provádění díla ve dvou vyhotoveních, z toho jedenkrát v elektronické formě. Projekt skutečného provedení bude na každém výkresu opatřen razítkem a podpisem odpovědné osoby zhotovitele. V případech, kdy pro velké množství změn by dokumentace byla nepřehledná, zpracuje zhotovitel na své náklady dokumentaci novou.

- všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, včetně prohlášení zhotovitele o jakosti a úplnosti díla a protokolů o provedených zkouškách a měřeních,

- prohlášení o shodě (ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů) všech použitých materiálů, polotovarů, výrobků a zařízení, u kterých je prohlášení o shodě požadováno,

- kopie denních zápisů ve SD zhotovitele od počátku jeho vedení do dne, předcházejícího přejímce díla. Vlastní SD bude objednateli předán nejpozději následující den po jeho uzavření.

  - Pokud se při přejímacím řízení stavby zadavatelem či při kolaudačním řízení zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

  - Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že byly zjištěny vady tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.

  - Objednatel může na základě vlastního uvážení převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

  - V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

  - Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny. V opačném případě je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou. Účelně vynaložené náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě, nebude-li k jejich úhradě postačovat zádržné. Tyto náklady se budou považovat za zaplacené dnem, kdy bude jim odpovídající finanční částka připsána na účet objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací, řádně vyklidit do 7 dnů po předání a převzetí díla.

Čl. XIII

ZÁRUČNÍ DOBA

  - Zhotovitel poskytuje za jakost díla, resp. veškerých provedených prací záruku po dobu 24 měsíců od data písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude bezvadné, tj. bude mít po uvedenou dobu vlastnosti a jakost stanovenou touto smlouvou, projektovou dokumentací, technickými podmínkami, platnými ČSN/ČS EN/EN a dalšími obecně závaznými právními předpisy a že bude způsobilé pro použití k obvyklému účelu.

Čl. XIV

VADY DÍLA

  - V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je: p. Luděk Kůs. Pokud objednatel uplatní reklamaci, zavazuje se ji zhotovitel vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od jejího uplatnění nebo, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie bez zbytečného odkladu, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtách dle předchozí věty, je objednatel oprávněn nechat je odstranit třetí osobou. Náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě, nebude-li k jejich úhradě postačovat zádržné. Tyto náklady se budou považovat za zaplacené dnem, kdy bude jim odpovídající finanční částka připsána na účet objednatele.

  - Doba od uplatnění záruky za jakost do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává.

  - Ostatní nároky objednatele z vad díla nejsou dotčeny.

Čl. XV

#### DORUČOVÁNÍ

  - Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

  - Písemnost bude doručena jejím doručením nebo odmítnutím převzetí.

  - V případě neexistence důkazu o dřívějším doručení se bude mít za to, že písemnost zasílaná doporučeným dopisem s dodejkou byla doručena na konci sedmého dne po jejím odeslání.

Čl. XVI

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

  - Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené jím objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

Čl. XVII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilým provést objednané dílo řádně a kvalitně. Dále prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

  - Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými a číslovanými smluvními dodatky podepsanými osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany.

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  Zveřejnění v Registru smluv zajistí 3. LF UK.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti smlouva nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno identické vyhotovení.

  - Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.

  - Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

  - Nedílnou součástí smlouvy je: Projektová dokumentace k předmětu díla a oceněný výkaz výměr vypracovaný v rámci zakázky „VZ - stavební práce 3 – fyziologie, biochemie, molekulární biologie, histologie“.

V Praze dne               	V Praze dne

Za objednatele:	Za zhotovitele:

______________________________	______________________________

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., děkan	[doplní uchazeč]