SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TDI A VÝKONU KOORDINÁTORA BOZP PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI PROJEKTU „Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK“, registrační číslo projektu CZ.1.05/4.1.00/11.0254

Smluvní strany:

- objednatel:	Univerzita Karlova v Praze

sídlo: 	Ovocný trh 3-5, 116 36, Praha 1

jednající součást:	Farmaceutická fakulta UK v HK

sídlo:	Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

IČ:	002 16 208

DIČ:	CZ00216208

bankovní spojení: 	ČSOB, Ulrichovo náměstí 734, 502 02 Hradec Králové

číslo účtu:	č.ú.: 153149586/0300

telefon, fax:  ústř.	+420 495 067 111, fax +420 495 518 002

zastoupená:

ve věcech smluvních: 	prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., děkan fakulty

ve věcech technických:   	doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.  
Ing. Petr Baše

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- poskytovatel: 	______________________________

se sídlem: 	__________________,

IČ: 		__________________,

DIČ: 		__________________,

bank. spojení:	__________________,

č. ú.: 	__________________,

zastoupený ve věcech smluvních:	__________________,

zastoupený ve věcech technických: __________________

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném _______ soudem v _______ oddíl __, vložka ______

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

(společně dále také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely podle ustanovení § 269, odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o poskytování služeb TDI a výkonu koordinátora BOZP při přípravě a realizaci projektu „Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK“, registrační číslo projektu CZ.1.05/4.1.00/11.0254 (dále jen „Smlouva“).

Úvodní ustanovení

- Objednatel je žadatelem o poskytnutí dotace na Projekt „Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK“, registrační číslo projektu CZ.1.05/4.1.00/11.0254 z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpI“) u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „MŠMT“), které je Řídícím orgánem OP VaVpI (dále jen „ŘO OP VaVpI), dále jen „Projekt“.

- Poskytovatel se stal vítězem zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové - Technický dozor investora a koordinátor BOZP“ a prohlašuje, že má potřebné schopnosti a oprávnění řádně poskytovat objednateli služby poptávané v rámci uvedeného výběrového řízení a v této Smlouvě.

I.

Předmět Smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat objednateli služby specifikované v příloze č. 2 této Smlouvy, která je její nedílnou součástí, spočívající v komplexním technickém dozoru investora (dále jen „TDI“), a koordinátora bezpečnosti práce (dále jen „ BOZP“), při realizaci Projektu (dále jen „Služby“), a to v rozsahu platných obecně závazných právních předpisů a doporučení profesních komor (ČKAIT, , ČKA a ČSSI), resp. v rozsahu obvyklém pro jejich výkon, a dále za podmínek plnění předmětu smlouvy poskytovatelem stanovených v nabídce, kterou poskytovatel předložil v rámci výběrového řízení na předmět plnění této smlouvy a která je uvedena v příloze č. 4 této smlouvy.

- Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli řádně, včas a na vlastní nebezpečí Služby dle tohoto článku Smlouvy a Přílohy č. 2 a objednatel se mu zavazuje uhradit za poskytnuté Služby úplatu uvedenou v čl. V. této Smlouvy.

- Předmět Smlouvy se poskytovatel zavazuje realizovat prostřednictvím odpovědných osob specifikovaných v příloze č. 3, která je její nedílnou součástí.

- Při poskytování Služeb se poskytovatel zavazuje postupovat v souladu s harmonogramem stavby, který bude předložen dodavatelem stavby a objednatel jej poskytne poskytovateli. Tento harmonogram je objednatel oprávněn kdykoli upravit a zavazuje se oznámit jeho případnou změnu poskytovateli.

II.

Trvání Smlouvy

- Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Předpokládaným datem ukončení poskytování Služeb dle této Smlouvy je 30. červen 2015.

- Dílčí termíny plnění:

- Zahájení činnosti TDI do pěti dnů od doručení písemné výzvy objednatele

- Zahájení činnosti koordinátora BOZP do pěti dnů od doručení písemné výzvy objednatele

- Ukončení výkonu koordinátora BOZP nejpozději do 30.4.2015

- Ukončení výkonu činnosti TDI v souvislosti s výstavbou nejpozději do 30.4.2015

- Ukončení Služeb v souvislosti odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení nejpozději do 30.6.2015

- Závazek poskytnout objednateli součinnost v technických otázkách v případě sporů před soudy vyplývajících ze závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s plněním se poskytovatel zavazuje poskytovat objednateli kdykoliv, kdy tato potřeba nastane na žádost objednatele, tedy i po zániku Smlouvy, a cena těchto služeb je zahrnuta v ceně Služeb uvedených v čl. V této Smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termíny poskytování služeb dle předmětu této smlouvy při realizaci Projektu s ohledem na své provozní a organizační potřeby a dále si vyhrazuje právo v závislosti na přidělení či nepřidělení dotačních prostředků pro financování Projektu nebo v závislosti na jejich konkrétní výši změnit rozsah poskytování těchto služeb (za dodržení všech pravidel daných platnými legislativními předpisy), zrušit poskytování služeb bez jakékoliv sankce nebo prodloužit splatnost faktur, resp. hradit dodavateli faktury v prodlouženém termínu splatnosti až po uvolnění prostředků ze státního rozpočtu bez jakýchkoli sankcí, resp. úroků z prodlení, kdy poskytovatel s těmito skutečnostmi souhlasí.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli Služby v souladu s platnými předpisy (včetně profesních) a dalšími požadavky, jež se na něj ze zákona vztahují, jinak v rozsahu pro jejich výkon obvyklém, není-li ve Smlouvě dále stanoveno jinak.

- Poskytovatel je povinen vykonávat činnost podle této Smlouvy s odbornou péčí a řídit se pokyny objednatele.

- Od pokynů objednatele se může poskytovatel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a poskytovatel nemůže včas obdržet jeho souhlas. Ani v těchto případech se však poskytovatel nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno touto Smlouvou nebo objednatelem.

- Poskytovatel je povinen písemně informovat objednatele o stavu poskytování Služeb, a to minimálně v rozsahu stanoveném v Příloze 2 této Smlouvy, avšak vždy, když o to objednatel poskytovatele požádá.

- Objednatel je povinen předat včas poskytovateli věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat poskytovatel.

- Poskytovatel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování Služeb a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

- Poskytovatel se zavazuje na stavbě dodržet následující rozsah technického dohledu - Četnost kontrolních dnů bude dle potřeb stavby (obvykle jedenkrát týdně, v době menší stavební vytíženosti minimálně1 x za měsíc). Na stavbě se očekává každodenní přítomnost poskytovatele, a to především v měsících říjen, listopad a prosinec 2013,  červen, červenec, srpen a září 2014 a duben 2015, kdy budou nejintenzivněji probíhat stavební práce. Poskytovatel nemusí být na stavbě ve dnech, kdy nebude probíhat žádná ze stavebních činností souvisejících s projektem REVIFAF, pokud si jeho přítomnost s odůvodněním objednatel předem nevyžádá.

- Poskytovatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli přesné, aktuální a úplné informace, které jsou pro poskytování Služeb potřebné, včetně příslušné dokumentace, a další pomoc, kterou bude poskytovatel spravedlivě požadovat pro to, aby své povinnosti podle této Smlouvy mohl plnit na vysoké úrovni.

- Poskytovateli nepřísluší odsouhlasit jakékoli technické změny, které by vyvolaly zvýšení nebo snížení ceny díla (stavby), snížení jeho kvality nebo posunutí jakéhokoli termínového milníku vč. termínu dokončení.

- Poskytovatel bere na vědomí a výslovně prohlašuje, že je seznámen s tím, že nesmí dojít ke změně ani jednoho ze standardů uvedených ve výchozích dokumentech, a to ani směrem nahoru (navýšení nákladů), tak ani směrem dolů, přičemž poskytovatel je povinen Služby dohlížet, aby k takové změně nedošlo.

- Poskytovatel se zavazuje písemně oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele; nedojde-li ke změně pokynů na základě sdělení objednatele, postupuje poskytovatel podle původních pokynů objednatele a to tak, aby bylo možno řádně a včas realizovat plnění dle této smlouvy a dosáhnout účelu této smlouvy.

- Poskytovatel je povinen písemně upozornit objednatele na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny odporují platným právním předpisům, a to bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co danou skutečnost zjistí.

- Objednatel je povinen převzít řádně poskytnuté Služby od poskytovatele a uhradit mu za ně úplatu v souladu s touto Smlouvou.

- Poskytovatel se zavazuje umožnit ŘO OP VaVpI v rámci kontroly přístup, a to po dobu 5 let od ukončení operačního programu, k těm částem nabídky, smlouvám a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm, c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). ŘO OP VaVpI je oprávněn obdobným způsobem kontrolovat i případné subdodavatele vybraného dodavatele a poskytovatel uvádí, že tuto skutečnost smluvně zajistil u subdodavatelů.

- Poskytovatel je povinen v souladu s pravidly MŠMT pro projekty OP VaVpI označovat veškeré účetní doklady související s projektem (s poskytováním Služeb) jednotným způsobem identifikace, a to vybraným identifikačním znakem (název projektu, registrační číslo projektu), které mu objednatel sdělí.

- Poskytovatel je povinen bezodkladně a písemně informovat objednatele, a to nejpozději do 2 dnů, po vzniku takové skutečnosti o:

(a)	zahájení insolvenčního řízení vůči majetku poskytovatele dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku poskytovatele; a/nebo

(b)	zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku poskytovatele k úhradě nákladů tohoto řízení před řádným ukončením výkonu činnosti pro objednatele; a/nebo

(c)	vstup poskytovatele do likvidace; a/nebo

(d)	splnění podmínek prohlášení úpadku poskytovatele, tj. zejména, že poskytovatel je předlužen anebo insolventní; a/nebo

(e)	všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků poskytovatele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících.

IV.

Kontaktní osoby

- Objednatel a poskytovatel jmenují tyto osoby, které jsou oprávněny za ně vystupovat a jednat v souvislosti s plněním této Smlouvy:

- Kontaktní osobou objednatele jsou:

- Ing. Lenka Vlčková – tajemnice, tel.: 495 067 300, email: vlckova@faf.cuni.cz, ve věcech smluvních a

- Ing. Petr Baše – projektový manažer REVIFAF, tel.: 495 067 244, email: basep@faf.cuni.cz, ve věcech technických

- Kontaktními osobami poskytovatele jsou:

- _________, tel.: +_________, email: _________ ve věcech smluvních a

- _________, tel.: +_________, email: _________ ve věcech technických

- V případě jakékoliv změny kontaktních údajů dle tohoto článku, je povinností každé smluvní strany takovouto událost oznámit druhé smluvní straně emailem do 5 pracovních dnů.

V.

Cena a platební podmínky

- Celková cena za Služby činí _________,- Kč (slovy: _________ korun českých) bez DPH. K celkové ceně bude připočtena DPH v zákonné výši _________ %, tj. _________,- Kč (slovy: _________  korun českých). Celková cena včetně DPH činí _________,- Kč (slovy: _________  korun českých).

- Cena za poskytování Služeb je stanovena v souladu s nabídkou poskytovatele, která je jako příloha č. 4 nedílnou součástí této Smlouvy. Poskytovatel má nárok na úplatu vždy pouze za skutečně poskytnuté Služby za kalendářní měsíc, a to v souladu s uvedenou nabídkou poskytovatele.

- Celková cena za Služby je stanovená jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s poskytováním Služeb na základě této Smlouvy.

- Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

- V celkové ceně za Služby jsou zahrnuty i veškeré náklady poskytovatele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde sice uvedeny nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí poskytovatel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s výkonem činnosti u podobných staveb. Zaplacením celkové ceny za Služby ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných podmínek je splněna povinnost objednatele zaplatit celkovou cenu za výkon činnosti, žádné další nároky poskytovatele na finanční plnění v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně písemně dohodnuto smluvními stranami jinak.

- Po ukončení každého kalendářního měsíce předá poskytovatel objednateli účetní a daňový doklad, k němuž musí být připojen objednatelem předem písemně odsouhlasený zjišťovací protokol měsíční paušální odměny a měsíční zpráva o výkonu činnosti poskytovatele za příslušné období. První účetní a daňový doklad předá poskytovatel objednateli nejdříve kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, ve kterém byla poskytovateli doručena výzva na zahájení činnosti. Právo předat objednateli účetní a daňový doklad za poslední kalendářní měsíc své činnosti vzniká poskytovateli nejdříve ke dni protokolárního předání výsledku výkonu činnosti poskytovatele dle čl. VIII této smlouvy. Měsíční paušální odměna je stanovena podílem celkové ceny za Služby a obdobím výkonu činnosti v měsících. Toto období je stanoveno od 1. dne následujícího kalendářního měsíce ode dne doručení písemné výzvy objednatele na zahájení prací do termínu ukončení výkonu poskytovatele (činnost koordinátora BOZP a činnost TDI).

- Úhrada ceny za Služby bude prováděna bezhotovostním převodem na účet _________, _________, a.s., _________, _________, na základě daňového dokladu vystaveného poskytovatelem v souladu s příslušnými právními předpisy.

- Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět poskytovateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.

- Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů ode dne řádného doručení účetního a daňového dokladu objednateli. Za důvod k sankci či úroku z prodlení není považováno prodlení objednatele s úhradou z důvodu pozdního přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu či strukturálních fondů EU (viz čl. X., odst. 4. této smlouvy). Účetní a daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši předem písemně odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty proti fakturované částce.

- Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.

- Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně objednatele v průběhu provádění díla sjednaly smluvní strany následující postup pro odklad plateb:

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace písemně oznámit poskytovateli. Ode dne, kdy poskytovatel toto oznámení obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti účetních a daňových dokladů na dobu až 120 kalendářních dnů.  Po tuto dobu je poskytovatel povinen pokračovat ve výkonu činnosti, pokud neobdrží od objednatele písemný pokyn k přerušení prací. Z titulu nezaplacení částek objednatelem v souladu s tímto ustanovením o sjednaném odkladu plateb nevzniká poskytovateli nárok na jakýkoliv postup dle této smlouvy, který znamená sankci, nárok na náhradu škody nebo jiný postih či znevýhodnění objednatele.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě:

- zahájení insolvenčního řízení vůči majetku poskytovatele dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo

- zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku poskytovatele k úhradě nákladů tohoto řízení před zánikem účinnosti této smlouvy objednateli,

bude postupováno v souladu s čl. IX, odst. 5.  této smlouvy.

VI.

Mlčenlivost

- Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost ve vztahu k veškerým informacím poskytnutým objednatelem v souvislosti s podpisem a plněním Smlouvy a v souvislosti s Projektem, nejsou-li tyto informace veřejně přístupné a lze-li z jejich povahy rozumně usuzovat, že objednatel má zájem na jejich utajení, přičemž nezáleží na formě, ve které byly takové informace získány (“Důvěrné informace”).

- Důvěrné informace nezahrnují informace, které jsou anebo se stanou veřejně známými či veřejně přístupnými jinak než z důvodu porušení Smlouvy. Budou-li Důvěrné informace předány či jinak zpřístupněny oprávněným osobám z důvodu plnění zákonné výzvy či příkazu anebo z důvodu vyšetřování příslušného orgánu dozoru anebo v souvislosti s plněním povinnosti uložené právním předpisem, nebude takové zpřístupnění považováno za porušení Smlouvy.

- Zpřístupnění Důvěrných informací subdodavateli, s nímž poskytovatel uzavřel dohodu o mlčenlivosti rovnocennou s povinností zakotvenou v této Smlouvě, nezakládá porušení povinnosti mlčenlivosti, pokud byly tyto Důvěrné informace zpřístupněny v souvislosti s poskytováním Služeb. Poskytovatel ponese vůči objednateli plnou zodpovědnost za to, že třetí strana, jíž byly Důvěrné informace zpřístupněny, bude dodržovat povinnost mlčenlivosti a za to, že poskytovatel zpřístupní Důvěrné informace dle tohoto odstavce jen v rozsahu povoleném jejími profesními a právními závazky.

- Požádá-li objednatel, aby poskytovatel zaslal svou radu v písemné formě třetím stranám, poskytovatel neporuší povinnost mlčenlivosti, pokud takové žádosti vyhoví.

- Povinnost mlčenlivosti podle této Smlouvy trvá dále i po skončení platnosti Smlouvy.

VII.

Odpovědnost poskytovatele za vady

- Odpovědnost poskytovatele za vady se řídí ustanovením obchodního zákoníku o vadách díla.

- Poskytovatel poskytuje objednateli záruku za jakost, a to minimálně ve výši 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po ukončení provádění činností na základě této Smlouvy.

- Poskytovatel se zavazuje objednateli, že vady, které objednatel v souvislosti s jeho činností identifikuje a oznámí poskytovateli, odstraní v co nejkratší možné době, nejpozději však ve lhůtě dvou dnů ode dne, kdy mu budou oznámeny, bude-li možné danou věc v takové lhůtě odstranit, jinak bez zbytečného odkladu.

VIII.

Předání a převzetí předmětu smlouvy

- Nejpozději poslední den, kdy má poskytovatel dle této smlouvy výkon činnosti dokončit a předat objednateli, svolá poskytovatel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve poskytovatel objednatele písemnou výzvou, která musí být doručena objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. Poskytovatel zahájí přejímací řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy objednateli.

- K předání výsledku výkonu činnosti poskytovatele objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu dle následujícího odstavce, který bude podepsán smluvními stranami. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje poskytovatele odpovědnosti za event. vady a nedodělky, s nimiž bude výsledek činnosti poskytovatele objednatelem převzat.

- Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku výkonu činnosti, resp. jeho části, místo provedení výkonu činnosti, zhodnocení jakosti výkonu činnosti a přílohy související s výkonem činnosti (měsíční zprávy poskytovatele, fotodokumentaci na nosiči DVD, zápisy z řádných i mimořádných KD, záznamy z jednání souvisejících s výkonem činnosti apod.). Pokud budou zjištěny vady, bude předávací protokol obsahovat soupis zjištěných vad výkonu činnosti a vyjádření poskytovatele k vadám výkonu činnosti vytčeným objednatelem. Pokud objednatel výsledek činnosti poskytovatele s vadami převezme, budou v předávacím protokolu uvedeny lhůty pro odstranění těchto vad. V předávacím protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda předmět činnosti přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma smluvními stranami a bude mít platnost originálu.

- V případě, že se při přejímání předmětu činnosti objednatelem prokáže, že je poskytovatel předáván výsledek výkonu činnosti, které nese vady a nedodělky, není objednatel povinen předávaný výsledek výkonu činnosti převzít. Pokud objednatel pro vady výsledek výkonu činnosti nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku. Poskytovatel je povinen odstranit vady specifikované v přejímacím řízením do 30-ti kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

- Prohlídku převzatého výsledku výkonu činnosti dle ust. § 562 obchodního zákoníku je objednatel oprávněn provádět, jakož i zjišťovat vady, s nimiž byl výsledek výkonu činnosti eventuálně převzat, ještě po dobu 30-ti dnů ode dne protokolárního převzetí výsledku výkonu činnosti. Vady výsledku výkonu činnosti zjištěné touto prohlídkou písemně oznámí objednatel poskytovateli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li písemně dohodnuto jinak, objednatel není povinen převzít výsledky výkonu činnosti s vadami a nedodělky.

IX.

Ukončení Smlouvy

- Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí v případě, že budou náklady na realizaci Projektu ze strany MŠMT či ŘO OP VaVpI označeny za nezpůsobilé. Objednatel se zavazuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele.

- Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou ŘO OP VaVpI, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.

- Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od Smlouvy v případě, že poskytovatel opakovaně nedodrží dobu fyzického dozoru na stavbě uvedenou v čl. III odst. 7 této Smlouvy.

- Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu - výpovědní lhůta je 14 dnů a počíná běžet následující den po doručení písemné výpovědi poskytovateli.

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů dle ust. čl. V., odst. 13. písm. a), b) této smlouvy

- Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu – výpovědní lhůta je 3 měsíce a počíná běžet následující den po doručení písemné výpovědi objednateli.

- Zanikne-li tato smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit poskytovateli za níže uvedených podmínek cenu za část díla, kterou do doby odstoupení ukončil a která nevykazuje žádné vady a nedodělky. Zaplacením ceny za provedenou část díla do doby odstoupení jsou nároky poskytovatele uspokojeny. Poskytovatel je v případě zániku závazku zejména povinen:

-	zastavit výkon činnosti a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod,

-	provést soupis všech dosud provedených činností oceněný v souladu s touto smlouvou, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem,

-	předat objednateli provedenou část díla podle pravidel sjednaných pro předání výkonu činnosti s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část předmětu spojená s výkonem činnosti, zejména předat objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla a které by předkládal objednatel v souladu s touto smlouvou při vystavování účetních a daňových dokladů nebo při předání díla,

-	po protokolárním převzetí dokončené části předmětu spojené s výkonem činnosti, objednatelem a písemném odsouhlasení ceny provedené části předmětu výkonu činnosti vystavit účetní a daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu provedené části díla,

-	postoupit objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva z titulu subdodavatelských smluv, u kterých to objednatel bude vyžadovat, ostatní subdodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv.

X.

Smluvní pokuty

- V případě, že poskytovatel nesplní některou ze svých povinností uvedenou v příloze č. 2, této Smlouvy, tedy nevykoná některou z činností v příloze uvedených, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení některé ze svých povinností.

- V případě, že poskytovatel nedodrží rozsah fyzického dohledu na stavbě v souladu s čl. III odst. 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den neposkytnutí fyzického dozoru na stavbě.

- V případě, že poskytovatel poruší svoji povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v čl. VI, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této své povinnosti.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur zaplatí objednatel poskytovateli úrok z prodlení ve výši dle nař. vl. č. 142/1994 Sb., v platném znění. V případě pozdního přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu či strukturálních fondů EU v souladu s čl. V., odst. 9. této smlouvy nárok na uplatnění úroku z prodlení nevzniká.

- Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce poskytovatel za objednatelem.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody, včetně ušlého zisku v případě prodlení při poskytování Služeb, a to i v rozsahu, ve kterém tato škoda bude převyšovat smluvní pokutu.

XI.

Pojištění

- Poskytovatel závazně prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti dle této smlouvy s limitem pojistného plnění min. ve výši 4 000 000,- Kč pro jednu pojistnou událost u pojišťovny ………..  . Ceny pojištění dle této smlouvy jsou už zahrnuty v celkové ceně Služby dle ust. čl. V., odst. 1. této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje, že bude tuto pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy a doby vypořádání závazků z ní vyplývajících. Objednatel je oprávněn požadovat předložení této pojistné smlouvy či pojistného certifikátu a poskytovatel je povinen do 5-ti pracovních dnů od doručení tohoto požadavku objednatele mu tuto pojistnou smlouvu či pojistný certifikát předložit k nahlédnutí. V případě, že poskytovatel poruší závazek uvedený v první větě tohoto odstavce, je objednatel oprávněn uplatnit vůči poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý případ takového porušení povinnosti. příp. je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

- Pojistná smlouva uvedená v předchozím odstavci tohoto článku musí po celou dobu, po níž má dle této smlouvy trvat, splňovat minimálně tyto všeobecné požadavky na pojištění: tam, kde to typ pojištění umožní, bude pojištěným (poskytovatelem) vinkulováno pojistné plnění na objednatele.

- Poskytovatel je jako pojistník povinen udržovat pojistnou smlouvu v účinnosti tak, jak byla předložena, a to nejpozději 5 dnů před uzavřením této smlouvy, objednateli, a to při respektování min. požadavků na pojištění dle čl. XI., odst. 1. této smlouvy, a to beze změn po celou dobu, po kterou má pojištění trvat tak, jak je dále uvedeno. Pojištění odpovědnosti za škodu vztahující se k provádění Služby musí trvat až do protokolárního převzetí celého předmětu výkonu činnosti objednatelem. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše limitu pojistného plnění v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je poskytovatel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo zachováno, jak je požadováno.

XII.

Společná a závěrečná ustanovení

- Poskytovatel souhlasí s tím, že jakékoli jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě Smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

- Pokud některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatné nebo nevynutitelné, nezpůsobí to neplatnost či nevynutitelnost Smlouvy jako celku. Strany v takovém případě nahradí neplatné či nevynutitelné ustanovení jiným, které je svým účelem neplatnému či nevynutitelnému ustanovení nejbližší.

- Práva a povinnosti stran, které nejsou přímo upraveny touto Smlouvou se, řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.

- Případné spory mezi objednatelem a poskytovatelem bude řešit soud určený podle místa sídla objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

- Tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou jejích vyhotoveních.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

V Hradci Králové, dne ……….…….		V doplní uchazeč dne doplní uchazeč

…………………………………………                       ……………………………………………..

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.			           doplní uchazeč

děkan Farmaceutické fakulty UK v HK

Příloha  č.  1 – výpis z obchodního rejstříku poskytovatele

Příloha č.  2 – Detailní specifikace Služeb

Definice pojmů:

poskytovatel – zajišťuje Službu neboli činnost TDI a koordinátora BOZP na stavební práce (jako smluvní partner dle této smlouvy)

zhotovitel – provádí stavební práce na projektu REVIFAF (na základě SOD s FaF UK v HK)

objednatel – Farmaceutická fakulta UK v HK (jako smluvní partner dle této smlouvy)

Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje k poskytování následujících služeb objednateli, a to především v níže uvedeném rozsahu:

- seznámení se s dokumentací (dokumentace pro provedení stavby – DPS), a s obsahem smluv

- zabezpečení aktualizovaného časového plánu stavby pro účely smluvních vztahů pro provádění stavby ve spolupráci s vybraným zhotovitelem stavby

- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby vč. zabezpečení zápisu do stavebního deníku

- kontrola řádného vedení stavebního a montážního deníku včetně příslušných zápisů do nich

- kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby

- kontrola dodržování podmínek dle vydaných stanovisek a rozhodnutí orgánů státní správy, správců sítí technické infrastruktury, dotčených orgánů a organizací a zajištění všech povolení z nich plynoucí

- plnění dalších úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem

- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí

- sestavení harmonogramu postupu výstavby včetně zkušebního provozu (ve spolupráci se objednatelem) a průběžná kontrola klíčových termínů

- kontrola dodržování harmonogramu výstavby a stanovených uzlových bodů (milníků) dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby včetně včasného zpracování návrhu nápravných opatření

- kontrola dodržování harmonogramů, lhůt výstavby, a rozpočtové kázně dodavatele

- spolupráce při koordinaci jednotlivých profesí a dodavatelů podle objednatelem určeného harmonogramu

- pravidelné předávání informací o průběhu výstavby odpovědnému pracovníku objednatele

- bezodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech týkajících se výstavby

- spolupráce se zhotovitelem stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

- předkládání zpráv o stavu rozestavěnosti díla s vyčíslením hodnoty dosud provedených prací jedenkrát měsíčně odpovědnému pracovníku objednatele

- Organizace a kontrola řádného provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelem stavby včetně průběžného vyžadování dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), přípravě a účasti při komplexních zkouškách a revizích dokončených dodávek

- kontrola kvality těch částí stavby a dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými včetně pořizování podrobné digitální fotodokumentace

- kontrola způsobilosti převzetí dílčích plnění od zhotovitele stavby

- kontrola kvality a dodržování termínů odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímkách

- kontrola faktur a posouzení jejich správnosti (věcného a finančního plnění)

- shromažďování a kompletace všech dokladů, revizních zpráv, atestů zařízení, komplexních zkoušek a dalších dokladů stanovených v právních předpisech, oborových normách apod., které jsou nutné pro převzetí stavby

- kontrola doplňování projektové dokumentace o zakreslování veškerých schválených změn, k nimž v průběhu realizace stavby došlo a kontrola dokumentace dokončených částí stavby (výkresy skutečného provedení stavby)

- zodpovědnost za dodržení schválené projektové dokumentace (kvalita, rozsah)

- upozorňování zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování zjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku navrhování objednateli nařízení zastavení prací zhotoviteli stavby

- kontrolování a potvrzování věcné a cenové správnosti objemů provedených prací, potvrzování protokolů skutečně provedených prací, jejich souladu s rozpočtem stavby (s položkami oceněného výkazu výměr) a smlouvou o dílo

- v případě potřeby dodatečných průzkumů nebo studií TDI zabezpečí pro objednatele specifikaci předmětu daných průzkumů nebo studií

- příprava, resp. kontrola úplnosti a správnosti dokladů, které je povinen zhotovitel stavby předložit k odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí

- spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů)

- kontrola vyklizení staveniště a závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby zhotovitelem, uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení

- zajišťování odborné podpory objednatele

- spolupráce se objednatelem při uplatňování, projednávání a řešení vad a nedodělků se zhotovitelem stavby po celou dobu běhu záruční doby včetně kontroly kvality jejich odstranění v příslušných termínech.

- kontrola ceny změn a případně porovnává ocenění variant změny, navržené zhotovitelem stavby, podílí se na projednávání případných dodatků a změn projektové dokumentace nebo smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- účast při výškovém a směrovém zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci

- organizování a účast na pravidelných a mimořádných kontrolních dnech stavby za účasti zhotovitelů, povede zápisy z kontrolních dnů

- zpracování závěrečného vyúčtování stavby v rozsahu a dle metodiky MŠMT a jeho předání objednateli

- kontrola způsobilosti stavby k závěrečnému předání a převzetí

- kontrola kvality odstranění závad vyplývajících z kolaudačního řízení

- účast na kolaudačním řízení včetně spolupráce při obstarávání nezbytných dokladů

- účast na jednáních v průběhu zpracování prováděcí projektové dokumentace stavby, popř. i při případných změnách projektu

- spolupráce s autorským dozorem stavby při zajišťování souladu dílenské či výrobní dokumentace vypracované zhotovitelem stavby a jím následně realizovaných prací a dodávek s dokumentací pro provádění stavby

- evidence a vyhodnocování rizik souvisejících s investorsko-inženýrskými činnostmi, pravidelné informování objednatele o preventivních opatřeních

- kompletace smluvních dokumentů včetně všech nezbytných příloh.

- Součinnost se objednatelem při řešení technických otázek v případných sporech před soudy v záležitostech vyplývajících ze závazkových vztahů, pokud objednatel o tuto činnost požádá.

- schvalování technologických postupů a kontrolních a zkušebních plánů, a to před zahájením prací na příslušné části stavby.

- schválení dílenské nebo výrobní dokumentaci, a to před zahájením prací na příslušné části stavby, kde je to projektovou dokumentací předepsáno nebo je zhotovitelem předložena.

- pracování plánu BOZP, který bude především obsahovat základní informace o akci a účastnících výstavby, povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, přehled základních opatření k zajištění BOZP, vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů a odpovědností, analýzy rizik jednotlivých činností, způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, zásady požární ochrany při realizaci, dopravně provozní předpisy, zabezpečení staveniště, bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání stavby

- zpracování přehledu právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě

- Zajištění ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, pokud to vyžaduje platná legislativa

- koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně,

- spolupráce při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností,

- sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav

- kontrola dodržování plánu BOZP, vedení zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků

- informování všech dotčených zhotovitelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací

- kontrola způsobu zabezpečení staveniště

- aktualizace plánu BOZP na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech.

Z hlediska administrativy bude poskytovatel informovat objednatele o postupu prací písemně následujícím způsobem:

- Zápisy ze schůzek se objednatelem, na kterých je požadována účast TDI, kdy TDI předloží objednateli zápisy z těchto porad či schůzek, vždy max. 3 dny po konání těchto porad a schůzek.

- Zprávy o postupu výstavby (čas, finance, kvalita, ostatní), kdy TDI předloží objednateli tuto zprávu měsíčně, vždy k 5. dni následujícího měsíce.

- Závěrečná Zpráva, kdy TDI předloží objednateli tuto zprávu do 40 dnů ode dne termínu praktického dokončení.

Příloha č. 3 – Seznam odpovědných osob poskytovatele za plnění předmětu Smlouvy v souladu se zněním čl. I odst. 3 Smlouvy

V této příloze uchazeč uvede osoby v souladu se zněním čl. 3 odst. 3.5. písm. b) zadávací dokumentace

Příloha č. 4 – Nabídka poskytovatele