VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

na veřejnou zakázku malého rozsahu

UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa

EDS 133D 21E 000004 – Aktivní prvky - SERVERY

PŘÍLOHA č. 1

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

Zadavatel veřejné zakázky

Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta

IČO:  00216208

Smlouva o dílo č. ……./2018- návrh

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „smlouva“)

- Smluvní strany

- Smluvní strany:

Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol

zastoupená prof. MUDr. Vladimírem Komárkem, CSc. děkanem

IČO:  00216208, DIČ: CZ 00216208

ID datové schránky: piyj9b4

k jednání ve věcech technických oprávněn: Ing. Tomáš Jakubal, jakubal@seznam.cz, tel.: 603 200 326

(dále jen „Objednatel“)

a

____________________

se sídlem:____________________

zastoupený: ____________________

IČO: ____________________

DIČ: ____________________

zápis v obchodním rejstříku vedeném: ____________________ oddíl ______ vložka 	____________________

Bankovní spojení: ____________________

číslo účtu: ____________________

ID datové schránky: …………….

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: ____________________

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ______________________

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále oba společně „Smluvní strany“)

- Předmět a místo plnění

  - Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu dle za něj cenu dle příslušných ustanovení této smlouvy.

  - Předmětem této smlouvy je dílo – „UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 – Aktivní prvky - servery“ (dále jen jako „Dílo“).

  - Rozsah plnění závazku Zhotovitele dle této smlouvy je určen:

    - nabídkou Zhotovitele na zhotovení Díla ze dne …………., která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy,

    - oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky Zhotovitele a je jako Příloha č. 4 nedílnou součástí této smlouvy,

    - platnými ČSN, případné jinými normami vztahujícími se k Dílu,

    - podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

  - Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je Dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla potřebné.

  - Objednatel se zavazuje Dílo dle této smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

  - Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení Díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v souladu s touto smlouvou, schválenou PD, a ZD, a obecně závaznými právními předpisy,

  - Součástí Díla je dále:

    - veškeré potřebné přípravné práce, především pak průběžná kontrola stavební připravenosti k montáži, ověření správnosti rozměrů pro umístění, odstranění případných kolizí, doměření skutečností;

    - doprava a montáž Díla v místě zhotovení dle specifikace,

    - pravidelný úklid obalového materiálu - průběžně denně bude odklízen a odvážen na ekologickou likvidaci, doklad o způsobu likvidace obalových materiálů bude součástí dokladů k předání Díla,

    - v případě poškození stavby je Zhotovitel povinen bez odkladu uvést stavbu do původního stavu: opravit nebo nahradit součásti stavby včetně případných nových zkoušek a revizí (tímto se myslí zvláště, nikoliv však výlučně - poškození stěn, podlah, dveří, stropů, oken, zařizovacích předmětů, rozvodů a koncových prvků elektro, voda, vzduchotechniky a podobně).

    - celkový úklid místa zhotovení po dodávce a montáži Díla.

    - Zaškolení obsluhy a objednatelem pověřených osob, vypracování a spolupráce při odsouhlasení provozních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD.

    - Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - Objednatelem, projektantem vykonávajícím AD, generálním dodavatelem stavby, technickým dozorem stavby, koordinátorem BOZP apod.

  - Povinností Zhotovitele při dodávce a montáži Díla je dodržet veškeré požadavky na uživatelský standard definovaný obecně závaznými právními předpisy.

  - Při dodávce a montáži Díla bude Zhotovitel respektovat všechny technické a bezpečnostní normy, které se vztahují na Dílo (zejména se jedná o normy ČSN). Dodávka a montáž Díla bude probíhat v souladu s obecně platnými předpisy a obecně uznávanými metodikami pro Dílo.

  - Místem zhotovení dodávek a montáže Díla je adresa: novostavba výukového pavilonu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na adrese Plzeňská 130/221, 150 00 Praha 5 (dále také „stavba“).

- Prohlášení Zhotovitele

  - Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s místem zhotovení Díla a jeho okolím a obstaral si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožnily zpracovat nabídku úplně a jednoznačné. Před podáním nabídky měl Zhotovitel možnost vyžádat si konzultace u Objednatele a bere na vědomí, že pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalostí poměrů staveniště jsou vyloučeny.

  - Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy seznámil se všemi podmínkami zadávacího řízení ve všech jejich částech a přílohách, přezkoumal je a je s nimi srozuměn bez omezení, požadované výkony jsou mu jasné a srozumitelné a na základě svých zkušeností, technického a personálního vybavení je schopen realizovat smluvní výkony bez závad, kompletně s funkční spolehlivostí podle příslušných předpisů a technických norem v daných lhůtách a termínech.

  - Zhotovitel se zavazuje dodat Dílo v souladu s platnými právními předpisy, v rozsahu, kvalitě, termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

  - Zhotovitel prohlašuje, že dodaná zařízení jsou 100% kompatibilní se stávající síťovou infrastrukturou Objednatele.

  - Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu zajištění 100% kompatibility a případné detekce vad díla jsou všechny síťové komponenty od jednoho výrobce.

  - Zhotovitel se zavazuje s dodávkou doložit oficiální potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného hardware a software (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh.

  - Zhotovitel prohlašuje, že veškerá zařízení dodaná na základě této smlouvy jsou nová a nepoužitá.

  - Zhotovitel se zavazuje po dobu minimálně 36 měsíců všechny relevantní SW releases a SW verze nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání Objednatele a fungovalo bez závad. Zhotovitel se zároveň zavazuje informovat Objednatele o nových SW verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který Objednatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje. Zhotovitel se zavazuje získat potřebné SW produkty legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízení.

  - Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou stavebních prací, zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Tuto povinnost se Zhotovitel zavazuje vyžadovat i v případě využití poddodavatelů při zhotovení Díla.

  - Zhotovitel se v této smlouvě zavazuje uchovat veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu včetně dokumentace z proběhlého zadávacího řízení po dobu minimálně 11 let od uzavření této smlouvy.

  - Zhotovitel potvrzuje partnerství s výrobcem nabízených zařízení, zaručující dostatečnou technickou odbornost a schopnosti realizovat navržené řešení. Doklad o partnerství, případně doklad potvrzený lokálním zastoupením výrobce nabízeného zařízení, je přílohou č. 3 k této smlouvě

- Povinnosti Objednatele

  - Objednatel je zodpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace pro zhotovení Díla.

  - Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na místě zhotovení Díla.

  - Objednatel je povinen řádně a včas Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu v souladu s čl. 6. této smlouvy.

- Doba plnění

  - Zhotovitel je povinen dodat Dílo uvedené v této smlouvě a jejích přílohách v následujících lhůtách:

Přípravné práce ihned od podpisu této smlouvy.

Zahájení vlastních dodávek a montáží - duben 2019.

  - Ukončení zhotovení Díla včetně kompletního úklidu místa jeho zhotovení a jeho předání Objednateli na základě protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. 8. této smlouvy - nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení dodávek a montáží Díla v místě zhotovení. Objednatel si vyhrazuje právo změnit lhůtu zahájení dodávek a montáží v souvislosti s dokončením stavební připravenosti místa zhotovení Díla až o 60 kalendářních dnů. Přesný termín zahájení dodávek a montáží Díla sdělí osoba oprávněná jednat ve věci technických za Objednatele nejpozději při podpisu této smlouvy.

  - V případě ještě pozdějšího pokynu k zahájení dodávek a montáží bude Objednatel Zhotoviteli hradit přiměřené a doložené náklady na uskladnění dodávaného Díla nebo jeho částí. Vlastní uskladnění Díla nebo jeho částí zabezpečí Zhotovitel. Pokud bude Objednatel požadovat změnu lhůtu dodání Díla, uvědomí o této skutečnosti Zhotovitele písemně elektronickou zprávou (e-mailem) na adresu osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech technických a tato změna bude následně potvrzena dodatkem k této smlouvě.

- Cena za Dílo, platební podmínky

  - Cena realizace Díla je stanovena vzájemnou dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální s platností po celou dobu zhotovení Díla až do jeho předání a převzetí a činí:

Cena celkem bez DPH …………………………….	Kč

DPH  21% 	    ……………………………. 	Kč

Vypočtená DPH

Cena celkem vč. DPH  ………………………….	Kč

V případě, že celková cena obsahuje část investiční a neinvestiční, bude specifikace ceny bez DPH a s DPH rovněž uvedena pro část investiční a pro část neinvestiční.

  - Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné ke zhotovení Díla včetně případných rizik a finančních vlivů.

  - Překročit či snížit výši nabídkové ceny je možné pouze v případě, že dojde před předáním Díla ke změnám sazeb DPH.

  - Objednatel neposkytuje zálohy na realizaci dodávky Díla. Cena je splatná jednorázově po převzetí Díla Objednatelem.

  - Platba bude provedena na základě vystaveného daňového dokladu.

Náležitosti daňového dokladu (faktury)

Faktura musí splňovat náležitosti dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zák. č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ

- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ

- přesný název zakázky- UK – 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 Audiovizuální technika

- popis obsahu účetního dokladu

- datum vystavení

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- výši ceny bez daně celkem

- sazbu daně

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

- cenu celkem včetně daně

- podpis odpovědné osoby Zhotovitele

- přílohu – Objednatelem odsouhlasený soupis provedených dodávek

  - Zaplacení ceny Díla

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu Díla Objednateli až po jeho převzetí Objednatelem a daňový doklad (fakturu) vystaví do 5 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.

- nebude-li faktura obsahovat některou náležitost uvedenou v předchozím odstavci nebo bude chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Stejně je Objednatel oprávněn postupovat v případě, že faktura bude vystavena před převzetím Díla. Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti počne běžet ode dne doručení nově vyhotovené faktury,

- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 30 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení.

  - V jedné faktuře nesmí být fakturovány současně činnosti hrazené z investičních prostředků i

z neinvestičních prostředků.

  - Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

    - Vyskytnou-li se při provádění Díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.

    - Vícepráce budou oceněny takto:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr (Příloha č. 5),

- v případech, kdy se nové položky víceprací nenacházejí v oceněném výkazu výměr (Příloha č. 5), provede Zhotovitel ocenění individuální kalkulací odsouhlasenou Objednatelem,

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny celkové náklady víceprací.

    - Méněpráce budou oceněny takto:

      - na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr (Příloha č. 5),

      - vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny celkové náklady méněprací.

    - Obě Smluvní strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

    - Vícepráce a méněpráce budou řešeny pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Pojištění

Zhotovitel je povinen být pojištěn za škody způsobené jeho činností třetí osobě včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to minimálně ve výši 1,5 mil. Kč. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Kopie pojistné smlouvy tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.

- Všeobecné dodací podmínky

  - Přechod vlastnictví k Dílu a nebezpečí škody na Díle:

Objednatel nabývá vlastnictví k Dílu a nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele podpisem předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Objednatel je povinen Dílo převzít pouze v případě, že Dílo bude dodáno bez vad a nedodělků.

  - Před předáním Díla budou provedeny předpřejímky za přítomnosti pověřené osoby Objednatele, aby byla prověřena správná funkce a správnost Díla.

  - Součástí předání Díla budou návody na používání, návody na údržbu, podmínky pro záruku, prohlášení o shodě.

  - V rámci předání Díla bude provedeno zaškolení minimálně 2 osoby určené Objednatelem k používání dodaného Díla.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že ve stejné době plnění dle této smlouvy budou v místě plnění probíhat i další práce jiných osob. Jde především o instalací laboratorního zařízení a technologie, interiérového vybavení, a případně další dle potřeb Objednatele. Zhotovitel je povinen koordinovat svoji činnost s těmito pracemi dalších osob dle pokynů Objednatele.

  - Zhotovitel je dále povinen úzce spolupracovat s vybraným dodavatelem vnitřního vybavení interiéru u těch součástí Díla, které jsou zabudované do nábytku.

  - Podstatné porušení smlouvy:

Smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy prodlení zhotovení Díla Zhotovitelem delším než 20 dnů po uplynutí smluvní doby zhotovení Díla.

- Záruka

  - Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti Díla podle záručních podmínek, které tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy, a to po dobu 36 měsíců ode dne podpisu protokolu o převzetí Díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat případné vady Díla, které se projeví po jeho převzetí do pěti pracovních dnů od oznámení vady Zhotoviteli.

  - Zhotovitel poskytne po dobu minimálně 36 měsíců rozšířenou podporu výrobce s možností upgradů IOS a přístupu k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.

  - Zhotovitel zaručuje po dobu minimálně 36 měsíců možnost bezplatné výměny vadného hardwaru a možnost bezplatného řešení případných problémů s technickým asistenčním centrem výrobce.

  - Produkty, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, budou podporovány servisním střediskem výrobce na území České republiky. Tuto skutečnost Zhotovitel prokáže písemným potvrzením českého zastoupení příslušného výrobce.

  - Zhotovitel je povinen zajistit dostupnost náhradních dílů od výrobce a dostupnost vlastní podpory pro dodané řešení za podmínek specifikovaných Zadavatelem. Požadovaná doba odstranění záruční vady je do 24 hod od nahlášení. Vady je možno hlásit v časovém rozmezí 24x7.

  - Záruka se nevztahuje na poškození dodaného Díla třetí osobou nebo na závady způsobené nesprávným používáním.

  - Vady budou oznamovány písemně na e-mailovou adresu Zhotovitele: ………………..

- Poddodavatelé

  - Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí Díla poddodavatele, a to pouze za dodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel přitom odpovídá Objednateli, jako by tuto část Díla prováděl sám.

  - Poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může být nahrazen pouze takovým poddodavatelem, který prokáže minimálně stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní. Změnu musí písemně schválit Objednatel.

  - Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci, tento při každé aktualizaci předkládá Objednateli.

- Smluvní pokuta, úroky z prodlení

  - Pokud nedodá Zhotovitel Dílo ve stanoveném termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

  - Při podstatném porušení smlouvy dle čl. 8 odst. 8. 7. této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit jednorázovou pokutu ve výši 100.000,- Kč. Tato pokuta bude uplatněna vystavením vyúčtování smluvní pokuty se splatností 15 dní ode dne tohoto vystavení. Tímto není dotčeno právo Objednatele uplatnit smluvní pokutu dle čl. 11 odst. 11. 1. této smlouvy.

  - V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, má Objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení do doby, než budou Zhotovitelem vady odstraněny.

  - Pokud Objednatel nezaplatí cenu stanovenou v této smlouvě včas (dle podmínek této smlouvy), je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.

  - Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

- Ochrana informací

  - Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické podobě zveřejněn v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

  - Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám důvěrné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnosti poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením dotčena.

  - Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace:

a)	veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou;

b)	informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele;

c)	obsah jednání mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakékoliv dohody mezi nimi, včetně podmínek této smlouvy;

d)	veškeré další informace, které budou Objednatelem či Zhotovitelem označeny jako důvěrné.

  - Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace:

a)	které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních povinností ze strany Zhotovitele,

b)	u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele,

c)	které budou Zhotoviteli po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,

d)	jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

  - Důvěrné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají Objednatele či plnění této smlouvy.

  - Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré důvěrné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.

  - Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná.

  - Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.

  - Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno na dobu 5 let od skončení záruční doby.

  - Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody.

  - V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem smlouvy, má druhá smluvní strana, vedle náhrady škody, právo účtovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ porušení.

- Práva duševního vlastnictví

  - Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy je bez právních vad, zejména že není a nebude zatížen žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany. V případě, že bude toto oznámení nepravdivé, je Zhotovitel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takovéhoto jednání, přičemž právo Objednatele na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.

  - Jsou-li součástí předmětu plnění podle této smlouvy počítačové programy či jiné výsledky činnosti chráněné právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (dále jen „Licencované materiály“), platí pro jejich užití následující ustanovení tohoto článku.

  - V případě, že součástí Licencovaných materiálů jsou standardní produkty Zhotovitele nebo třetích stran, poskytuje Zhotovitel Objednateli k užití takových produktů nevýhradní licenci.

  - K částem Licencovaných materiálů, které byly Zhotovitelem vytvořeny či upraveny na objednávku Objednatele, poskytuje Zhotovitel Objednateli výhradní licenci. Objednatel je oprávněn tyto části Licencovaných materiálů upravovat, a to případně i prostřednictvím třetích osob.

  - V případě, že předmět plnění podle této smlouvy nebude Zhotovitelem dokončen nebo předán Objednateli včas, je Objednatel oprávněn předmět plnění dokončit, a to i prostřednictvím třetích osob.

  - Licence podle výše uvedených ustanovení se uděluje pro všechny způsoby užití, Objednatel však není povinen licenci využít.

  - Územní ani časový rozsah licence není omezen. Ukončení podpory či jiných služeb poskytovaných Objednateli Zhotovitelem nemá na trvání licence vliv.

  - Objednatel je oprávněn umožnit užívání předmětu plnění podle této smlouvy včetně Licencovaných materiálů organizačním Objednatele a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci. Tímto ustanovením nejsou dotčena omezení rozsahu licence na základě počtu oprávněných uživatelů či současných přístupů stanovená v této smlouvě.

  - Cena předmětu plnění podle této smlouvy zahrnuje i odměnu za licenci k užití Licencovaných materiálů, které budou jeho součástí.

  - Pokud je součástí dodávky poskytnutí a převod nevýhradních časově neomezených užívacích práv k volně šiřitelnému SW - freeware , který není uveden v předmětu plnění, je Zhotovitel povinen zpracovat přehled licencí freeware a předložit ho jako součást předávacího protokolu. Zhotovitel garantuje, že je oprávněn k poskytnutí a převodu práv k SW - freeware  Objednateli a konečným uživatelům.

  - Pokud je součástí dodávky hardware (dále jen „HW“) i software (dále jen „SW“), například firmware nebo operační systém s licencí OEM, znamená to, že je SW dodáván společně a neoddělitelně s HW a je součástí jeho ceny. V případě, že ostatní SW (aplikace) jsou z dodávaného HW přenositelné v souladu s licenční smlouvou na jiný HW, pak je nutno ocenit takovou každou aplikaci samostatně

- Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

  - Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah obecná ustanovení platných právních předpisů, zejména příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě sporů z této smlouvy vyplývajících, se Smluvní strany zavazují ke smírnému jednání. V opačném případě bude spory řešit obecný soud Objednatele dle českého právního řádu. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

  - Tato smlouva může být měněna nebo doplněna jen v písemné formě číslovaných dodatků, podepsaných oběma Smluvními stranami.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv dle zák. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po jejím podpisu poslední Smluvní stranou. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou Smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé Smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé Smluvní strany a v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě Smluvní strany zároveň. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v této smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Smlouva je uzavírána elektronicky připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě a vážně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, toto stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran, přičemž platí datum pozdějšího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Přílohy:

- Příloha č. 1- Nabídka Zhotovitele ze dne ………

- Příloha č. 2- Kopie pojistné smlouvy Zhotovitele

- Příloha č. 3 – Doklady dle čl. 3.7. této smlouvy

- Příloha č. 4 – Oceněný výkaz výměr

- Příloha č. 5 – Záruční podmínky Zhotovitele

- V ………………… dne…………….                                           V Praze dne…………….

| Za Zhotovitele | Za Objednatele |
| --- | --- |
| ……………………………………… | ……………………………………… prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan |