VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

(dále jen „zákon“)

# Identifikace zadavatele a veřejné zakázky

  - Identifikace zadavatele

| Název zadavatele: | Univerzita Karlova, Rektorát |
| --- | --- |
| Zadávající útvar: | Centrum Krystal |
| Sídlo zadavatele: | Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha |
| IČO: | 00216208 |

  - Identifikace veřejné zakázky

| Název zakázky: | UK – RUK - Revitalizace ubytování na 7. až 9. NP – areálu Centra Krystal |
| --- | --- |
| Režim zakázky: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Druh veřejné zakázky: | veřejná zakázka na stavební práce |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.cuni.cz/contract_display_2420.html |

# Předmět vysvětlení

Zadavateli byla v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou doručena žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a 4 zákona poskytuje následující vysvětlení.

Dotaz

V Zadávací dokumentaci bod 4.2 je uvedeno předpokládané ukončení plnění I. etapy: do 280 dnů ode dne účinnosti SoD a v SoD 70 dnů dtto II. etapy: do 280 dnů dtto a v SoD 90 dnů. Prosím o sdělení platných termínů.

Odpověď zadavatele

Zadavatel sděluje, že v čl. 4. 2. zadávací dokumentace je sice uveden předpokládaný termín ukončení plnění prací pro I. a II. etapu v délce 280 dnů ode dne účinnosti smlouvy, nicméně v příloze č. 6A ZD – smlouva o dílo pro I. etapu, zadavatel stanovil závaznou lhůtu pro dokončení prací nejpozději do 70 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. V příloze č. 6B ZD – smlouva o dílo pro II. etapu, zadavatel stanovil závaznou lhůtu pro dokončení prací nejpozději do 90 dnů od převzetí staveniště.

Předpokládané termíny uvedené v čl. 4. 2 ZD nemají žádný vliv na závaznou lhůtu stanovenou k dokončení etap dle požadavku uvedeného ve smlouvách (Předpokládané lhůty plnění nejsou relevantní).

# Lhůta podání nabídek

Zadavatel vysvětlením zadávací dokumentace nijak nemění zadávací podmínky.

Konec lhůty pro podání nabídek se nemění.

Univerzita Karlova

Tomáš Lacina v. r.

ředitel Centra Krystal