VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

(dále jen „zákon“)

Identifikace zadavatele a veřejné zakázky

  - Identifikace zadavatele

| Název zadavatele: | Univerzita Karlova, Rektorát |
| --- | --- |
| Zadávající útvar: | Centrum Krystal |
| Sídlo zadavatele: | Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha |
| IČO: | 00216208 |

  - Identifikace veřejné zakázky

| Název zakázky: | UK – RUK - Revitalizace ubytování na 7. až 9. NP – areálu Centra Krystal |
| --- | --- |
| Režim zakázky: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Druh veřejné zakázky: | veřejná zakázka na stavební práce |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.cuni.cz/contract_display_2420.html |

Předmět vysvětlení

Zadavateli byla v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou doručena žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a 4 zákona poskytuje následující vysvětlení.

Dotaz

V Zadávací dokumentaci bod 4.2 je uvedeno předpokládané ukončení plnění I. etapy: do 280 dnů ode dne účinnosti SoD a v SoD 70 dnů dtto II. etapy: do 280 dnů dtto a v SoD 90 dnů. Prosím o sdělení platných termínů.

Odpověď zadavatele

Zadavatel sděluje, že v čl. 4. 2. zadávací dokumentace je sice uveden předpokládaný termín ukončení plnění prací pro I. a II. etapu v délce 280 dnů ode dne účinnosti smlouvy, nicméně v příloze č. 6A ZD – smlouva o dílo pro I. etapu, zadavatel stanovil závaznou lhůtu pro dokončení prací nejpozději do 70 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. V příloze č. 6B ZD – smlouva o dílo pro II. etapu, zadavatel stanovil závaznou lhůtu pro dokončení prací nejpozději do 90 dnů od převzetí staveniště.

Předpokládané termíny uvedené v čl. 4. 2 ZD nemají žádný vliv na závaznou lhůtu stanovenou k dokončení etap dle požadavku uvedeného ve smlouvách (Předpokládané lhůty plnění nejsou relevantní).

Lhůta podání nabídek

Zadavatel vysvětlením zadávací dokumentace nijak nemění zadávací podmínky.

Konec lhůty pro podání nabídek se nemění.

Univerzita Karlova

Tomáš Lacina v. r.

ředitel Centra Krystal