a zároveň příloha č. 4 Příkazní smlouvy  o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci „Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice“

Tabulka pro zpracování nabídkové ceny

| Popis služby | Cena za 1 hodinu v Kč bez DPH | Počet jednotek/doba plnění | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH 21% | Cena celkem v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Splatnost ceny |  |  |  |
| A. TDS při zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, Max. 24% celkové nabídkové ceny |  | celkem 19 DPS cca 3 měsíce od uzavření SoD se zhotovitelem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
|  |  | 1/19ctina ze zde uvedené ceny |  |  |  |
| B.+ C. TDS v průběhu realizace Stavby Poskytování služeb TDS – inženýrská činnost |  | celkem za dobu cca 29 měsíců | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
|  |  | měsíčně dle prostavěnosti do výše 90% ze zde uvedené ceny |  |  |  |
|  |  | 10 % (zádržné) ze zde uvedené ceny v souladu s příkazní smlouvou |  |  |  |
| D. TDS v průběhu realizace dodávek mobiliáře, IT techniky a instalace Poskytování některých služeb TDS - inženýrská činnost | [DOPLNÍ DODAVATEL] | min. 16 hodin měsíčně po dobu cca 6 měsíců | [DOPLNÍ DODAVATEL | [DOPLNÍ DODAVATEL | [DOPLNÍ DODAVATEL |
|  |  | měsíčně podle skutečně poskytnutých hodin, i když bude potřeba vyšší či nižší rozsah služeb TDS než 6 měsíců |  |  |  |
| E. BOZP ve fázi přípravy Stavby | [DOPLNÍ DODAVATEL] | min. 8 hodin měsíčně po dobu cca 3 měsíců | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
|  |  | měsíčně podle skutečně poskytnutých hodin, i když bude potřeba vyšší či nižší rozsah služeb TDS než 3 měsíce |  |  |  |
| F. BOZP ve fázi realizace Stavby | [DOPLNÍ DODAVATEL] | min. 40 hodin měsíčně po dobu cca 29 měsíců | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
|  |  | měsíčně podle skutečně poskytnutých hodin, i když bude potřeba vyšší či nižší rozsah služeb BOZP než 29 měsíců |  |  |  |
| TDS Dodatečné služby TDS k bodům B+C a dle čl. 8.2. písm.f příkazní smlouvy Max. dílčí cena 200.000,- Kč bez DPH | [DOPLNÍ DODAVATEL] | celkem za max. 500 hodin | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
|  |  | měsíčně podle skutečně poskytnutých hodin do souhrnného limitu 500 hodin |  |  |  |

celková nabídková cena bez DPH	 	[DOPLNÍ DODAVATEL Kč.

samostatně výše DPH 				[DOPLNÍ DODAVATEL Kč

celková nabídková cena v Kč včetně DPH	[DOPLNÍ DODAVATEL Kč.