#### Smlouva o dílo

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

se sídlem: 	Praha 1, Nové Město, Magdalény Rettigové 47/4, PSČ 116 39

IČ: 		002 16 208

DIČ: 		CZ00216208

zastoupená: 	prof. PaedDr. Michalem Nedělkou, Dr. - děkanem

bankovní spojení: účet číslo 85236011/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

na straně jedné,

dále jen „objednatel“

a

(Doplní uchazeč)

Se sídlem: 	(Doplní uchazeč)

IČ: 		(Doplní uchazeč)

DIČ: 		(Doplní uchazeč)

zastoupená: 	(Doplní uchazeč)

bankovní spojení: účet číslo (Doplní uchazeč), vedený u (Doplní uchazeč)

zapsaný (Doplní uchazeč), vedeném (Doplní uchazeč), oddíl (Doplní uchazeč), vložka (Doplní uchazeč)

na straně druhé,

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, tuto

##### Smlouvu o dílo

- Článek I.

Předmět smlouvy a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobně, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady práce zhotovení projektové dokumentace všech potřebných stupňů pro rekonstrukci velké a malé tělocvičny na pracovišti objednatele na adrese Královická 915, Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, podle specifikace vyplývající z ustanovení článku II., odst. 1. této smlouvy a za podmínek uvedených v této smlouvě, a poskytnout objednateli další související služby (dále jen „dílo“).

- Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu podle níže uvedených podmínek.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními, technickými a dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky v době provedení díla.

- Článek II.

Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo a veškerá další plnění podle této smlouvy, včetně všech prací a souvisejících činností, ve smluveném termínu a na své náklady, a to v příslušném rozsahu a kvalitě, která je součástí této smlouvy. Dílo bude mj. zahrnovat i:

  - projektovou dokumentaci stavební části rekonstrukce velké tělocvičny, včetně projektu na provedení výměny oken,

  - projektovou dokumentaci pro zhotovení elektroinstalace osvětlení a ozvučení;

  - projektovou dokumentaci pro zhotovení VZT a UT;

  - Zpracování požárně bezpečnostního řešení;

  - projektovou dokumentaci stavební části rekonstrukce malé tělocvičny,

  - projektovou dokumentaci pro zhotovení elektroinstalace osvětlení a ozvučení;

  - projektovou dokumentaci pro zhotovení VZT a UT;

  - Zpracování požárně bezpečnostního řešení;

  - výkazy výměr, kontrolní položkové rozpočty a slepé položkové rozpočty velké i malé tělocvičny pro výběrové řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;

  - poskytnutí odborných konzultačních služeb zadavateli, zejména v souvislosti se zadávacím řízením na stavební práce, a to v rozsahu 10 hodin.

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo zpracuje v souladu s veškerými zákonnými požadavky, být plně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel se rovněž zavazuje vykonávat svou činnost a zpracovat PD v souladu příslušnými profesními povinnostmi a standardy odpovídací aktuálnímu stavu poznání.

- Objednatel nabývá na základě této smlouvy i veškerá díla s nehmotným výsledkem, která zhotovitel na základě této smlouvy v souladu s ustanovením § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zhotoví, a to s tím, že objednatel získává k těmto dílům výhradní práva a zhotovitel je není oprávněn poskytnout jakékoli jiné osobě.

- Článek III.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. zcela je dokončit podle ustanovení článku VII., odst. 1. této smlouvy, spolu s poskytnutím veškerých dalších plnění uvedených v ustanovení článku II. této smlouvy a veškerých dalších plnění uvedených v této smlouvě.  Zahájení plnění Díla dle této Smlouvy započne po doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k zahájení plnění Fáze 1.

Ukončení plnění Díla a Služeb dle této Smlouvy:

a)	Fáze 1 - Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební řízení nejpozději do (Doplní uchazeč) dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění Díla.

Zhotovitel je povinen v této lhůtě po zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) bez zbytečného odkladu podat na místně příslušný stavební úřad projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP), a to s veškerými potřebnými dokumenty, které je Zhotovitel povinen obstarat, za účelem vydání stavebního povolení ve prospěch Objednatele týkajícího se stavby.

Příslušný počet vyhotovení této projektové  DSP předá Zhotovitel Objednateli, přičemž o předání projektové dokumentace bude mezi smluvními stranami sepsán Předávací protokol č. 1, který bude podepsán ze strany Objednatele osobou pověřenou ve věcech technických a zástupcem Objednatele.

Za řádně předané plnění Fáze 1 bez vad a nedostatků pro účel zaplacení ceny za tuto Fázi 1 bude toto plnění Fáze 1 považováno jen, pokud bude vydáno stavební povolení ke stavbě dle této Smlouvy ve prospěch Objednatele s vyznačením doložky právní moci příslušným stavebním úřadem.

V případě, že Zhotovitel neobdrží písemnou výzvu Objednatele k zahájení plnění Díla podle první věty tohoto odst. III. 1 písm. a) ani do 24 měsíců od nabytí platnosti této Smlouvy, Smlouva se ruší v celém rozsahu, a to ke dni následujícího po uplynutí uvedených 24 měsíců. Smluvní strany berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v takovém případě nemají vůči sobě žádné pohledávky, že si nic nedluží a že nebudou mít vůči sobě žádné závazky nebo jiné povinnosti, které by vyplývaly z této Smlouvy.

b) 	Fáze 2 – Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby (DPS) nejpozději do (Doplní uchazeč) dnů od obdržení písemné výzvy od Objednatele na plnění této Fáze 2.

Příslušný počet vyhotovení této projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) předá Zhotovitel Objednateli, přičemž o předání této projektové dokumentace bude mezi smluvními stranami sepsán Předávací protokol č. 2, který bude podepsán ze strany Objednatele osobou pověřenou ve věcech technických a zástupcem Objednatele.

Fáze 2 bude ukončena zpracováním projektové dokumentace pro provedení stavby (realizační projektové dokumentace) ve prospěch Objednatele a jejím odsouhlasením (podepsáním Předávacího protokolu č. 2) Objednatelem.

V případě, že Zhotovitel neobdrží písemnou výzvu Objednatele k zahájení plnění Díla podle první věty tohoto odst. III. 1 písm. b) ani do 24 měsíců od nabytí platnosti této Smlouvy, ruší se všechna ustanovení této Smlouvy, týkající se plnění Fáze 2 v celém jejím rozsahu, a to ke dni následujícího po uplynutí uvedených 24 měsíců. Smluvní strany berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v takovém případě nemají vůči sobě žádné pohledávky, že si nic nedluží a že nebudou mít vůči sobě žádné závazky Prodlení zhotovitele se zhotovením díla a jeho protokolárním předáním objednateli ve sjednaném termínu je považováno za podstatné porušení této smlouvy, které zakládá objednateli právo od této smlouvy odstoupit.

c) 	Fáze 3 - Konzultační činnost – Zhotovitel se zavazuje po doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení plnění, zasílaného nejméně 2 týdny dopředu, poskytnou objednateli podle jeho potřeby konzultační služby, spojené zejména v souvislosti se zadávacím řízením na stavební práce, k nimž je připravována projektová dokumentace.

- Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

- Článek IV.

Cena díla

- Cena díla je stanovena jako maximální smluvní cena podle objednatelem přijaté cenové nabídky ze dne (Doplní uchazeč), zpracované na základě požadavku zhotovitele pro předmět díla v rozsahu realizačního projektu stavby v cenové úrovni ke dni předání dokončeného předmětu díla podle této smlouvy. Rozpočet ceny díla je součástí této smlouvy.

- Celková cena díla činí:

Fáze 1:

(Doplní uchazeč) Kč (slovy: (Doplní uchazeč) korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí (Doplní uchazeč) Kč (slovy: (Doplní uchazeč) korun českých), tj. celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí (Doplní uchazeč) Kč (slovy: (Doplní uchazeč) korun českých);

Fáze 2:

(Doplní uchazeč) Kč (slovy: (Doplní uchazeč) korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí (Doplní uchazeč) Kč (slovy: (Doplní uchazeč) korun českých), tj. celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí (Doplní uchazeč) Kč (slovy: (Doplní uchazeč) korun českých);

Fáze 3 - konzultační činnost:

(Doplní uchazeč) Kč (slovy: (Doplní uchazeč) korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí (Doplní uchazeč) Kč (slovy: (Doplní uchazeč) korun českých), tj. celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí (Doplní uchazeč) Kč (slovy: (Doplní uchazeč) korun českých);

Celkem:

(Doplní uchazeč) Kč (slovy: (Doplní uchazeč) korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí (Doplní uchazeč) Kč (slovy: (Doplní uchazeč) korun českých), tj. celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí (Doplní uchazeč) Kč (slovy: (Doplní uchazeč) korun českých).

- Zhotovitel prohlašuje, že předem zjistil množství a objemy potřebných materiálů a prací pro úplné a bezvadné zhotovení díla a jejich případné zvýšení nebude mít vliv na výši ceny díla.

- Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré náklady vynaložené zhotovitelem při zhotovení díla a plnění veškerých jeho závazků podle této smlouvy. Cena veškerých dokumentů, nákresů či jiných výsledků činnosti zhotovitele zachycených v hmotné podobě, které byly a budou navrženy či vytvořeny zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho činnosti pro objednatele podle této smlouvy, je zahrnuta v ceně díla podle bodu IV. odst. 2 této smlouvy a tyto výsledky činnosti zhotovitele jsou ve vlastnictví objednatele, který k nim nabývá vlastnické právo v okamžiku vytvoření těchto výsledků činnosti zhotovitele s tím, že zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména podle ustanovení § 12 a násl. autorského zákona souhlas s volným nakládáním s plněním tvořícím předmět činnosti zhotovitele podle této smlouvy, a to též k jeho změnám a úpravám a k jeho spojení s jinými autorskými díly, a to jako výhradní licenci, bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a rozsahu využití těchto práv, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení, tj. i na neomezenou dobu po ukončení této smlouvy, to vše s tím, že úplata za poskytnutí licence je v plné výši zahrnuta v ceně projektové dokumentace.

- Cena díla je konečná a zhotovitel není oprávněn na objednateli požadovat úhradu jakýchkoli víceprací a vícenákladů. V případě, že (i) nebudou některé práce při zhotovení díla ve sjednaném rozsahu provedeny nebo (ii) nebudou při zhotovení díla použity ve sjednaném rozsahu některé materiály nebo (iii) nebudou zhotovitelem ve sjednaném rozsahu plněny některé jeho povinnosti podle této smlouvy či vynaloženy některé náklady uvedené v této smlouvě, bude celková cena díla snížena o cenu těchto nevykonaných prací, neposkytnutých materiálů, neposkytnutých plnění a nevynaložených nákladů stanovenou podle této smlouvy a podrobného rozpočtu a výkazu výměr, který je součástí přílohy č. 2 této smlouvy.

- V případě, že objednatel změní své požadavky, týkající se rozsahu díla, objednatel a zhotovitel uzavřou písemný dodatek k této smlouvě, v němž bude cena díla změněna v závislosti na změně těchto požadavků, a to při jednotkových cenách odpovídajících cenám uvedeným v cenové nabídce, která je součástí přílohy č. 1 této smlouvy, s tím, že zároveň může být přiměřeně stanovena i jiná doba, během níž má být dílo zhotoveno.

- Článek V.

Platební a fakturační podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla podle této smlouvy, bez nároku zhotovitele na úhradu jakýchkoli záloh, a to na základě faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem vždy po dokončení příslušné části díla bez vad a nedodělků a jeho protokolárního předání objednateli.

- Faktury – daňové doklady budou zhotovitelem předány objednateli dle bodu 4 tohoto článku a budou obsahovat tyto údaje:

- název a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele,

- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,

- číslo smlouvy,

- číslo faktury,

- den vystavení faktury – daňového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit,

- fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty (základ daně),

- označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,

- identifikační číslo PEDF/VZ/24/2019,

- jednací číslo UKPedF/336223/2019,

- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele,

- konstantní a variabilní symbol pro platbu

a

- veškeré další údaje vyžadované právními a účetními předpisy, a to zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

- Podkladem pro vystavení jednotlivých faktur bude zápis o předání a převzetí díla, jako doklad o úplném věcném splnění dílčího předmětu plnění zhotovitele podle této smlouvy v jejím platném znění.

- Fakturu bude zhotovitel zasílat objednateli e-mailem, doporučenou poštou nebo prostřednictvím datové schránky.

- V případě, že příslušná faktura – daňový doklad bude obsahovat nesprávné anebo neúplné údaje či náležitosti nebo nebudou splněny podmínky pro její vystavení, je objednatel oprávněn fakturu – daňový doklad vrátit zhotoviteli do dne její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu – daňový doklad opraví nebo vystaví novou fakturu – daňový doklad. Vrácením faktury – daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a s tím, že začíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nové faktury – daňového dokladu.

- Článek VI.

Podmínky zhotovování díla

- Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle platných právních předpisů a technických norem, technologických předpisů výrobců použitých materiálů a výrobků, a v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami. V případě porušení těchto svých povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na majetku objednatele, nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. V případě způsobení takovéto škody, zhotovitel způsobenou škodu v plné výši nahradí.

- Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, jsou při zhotovování díla podle této smlouvy závazné normy platné v době realizace díla a normy doporučené projektem. Pro materiály, pracovní postupy a konstrukce, pro něž neexistují žádné normy, platí platné vyhlášky a předpisy výrobce.

- Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo v souvislosti s tím objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou pracovníky zhotovitele a jinými pracovníky pověřenými zhotovitelem a podzhotoviteli (subdodavateli), vykonávajícími činnosti při zhotovení díla na základě této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami a též podle platných právních předpisů a dalších obecně závazných norem.

- Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek činnosti, který je předmětem díla, jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné osobě. Jakákoliv prezentace díla po dobu platnosti této smlouvy o dílo musí být odsouhlasena objednatelem. V průběhu zpracování díla, může poskytovat zhotovitel výsledky díla pouze pracovnímu kolektivu, který se podílí na zpracování díla.

- Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách veškerých prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou případně jako podzhotovitelé (subdodavatelé) podílet se souhlasem objednatele na zhotovení díla podle této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen učinit veškerá právní jednání k tomu, aby měl objednatel možnost splnit své povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k dílu, a dále podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že je zhotovitel povinen umožnit přístup k veškeré dokumentaci, týkající se realizace díla, a to, mimo jiné, za účelem provádění kontrol vztahujících se k čerpání prostředků na úhradu celkové ceny díla a při provádění jakýchkoli dalších kontrol podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a též za účelem provádění kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, za podmínek uvedených v těchto zákonech, a to zejména za účelem provádění kontrol prováděných ze strany příslušných orgánů a institucí podle právních předpisů České republiky.

- Objednatel se na základě této smlouvy stává výlučným vlastníkem veškerých plnění, která zhotovitel vyhotoví na základě této smlouvy s tím, že zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oprávnění, a to výhradní licenci k volnému užití díla zhotoveného podle této smlouvy a k volnému nakládání s ním ve smyslu ustanovení § 12 a násl. autorského zákona, a to též ke změnám a úpravám díla a ke spojení díla s jinými díly, včetně práva vytvářet na základě předlohy díla nová díla, a to bezúplatně jako výhradní licenci, bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a rozsahu užití, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení, tj. i na dobu po ukončení této smlouvy, to vše s tím, že:

a)	licence je poskytnuta bez omezení určitých způsobů užití díla a bez jakéhokoliv množstevního omezení rozsahu licence, bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a rozsahu užití, to znamená, že je objednateli poskytována ke všem způsobům užití díla a v takovém rozsahu, jak objednatel uzná za vhodné,

b)	objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě, jako tzv. „podlicenci“,

c)	zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci k užití díla nebo jeho části třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užít dílo nebo jeho část způsobem, ke kterému udělil licenci,

d)	zhotovitel není oprávněn odstoupit od smlouvy o udělení licence podle ustanovení § 53 odst. 1 autorského zákona, resp. podle ustanovení § 2378 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani poskytnutí licence z jakéhokoli jiného důvodu vypovědět či je jinak ukončit,

e)	zhotovitel není oprávněn od smlouvy o udělení licence odstoupit z důvodů změny svého přesvědčení podle ustanovení § 54 autorského zákona, resp. podle ustanovení § 2382 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

f)	licenci poskytuje zhotovitel objednateli s tím, že je úplata za její poskytnutí v plném rozsahu zahrnuta v celkové ceně díla,

g)	zhotovitel není oprávněn poskytnutou licenci vypovědět podle ustanovení § 2370 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani jinak předčasně ukončit,

h)	zhotovitel nemá zájem na utajení podkladů a sdělení podle ustanovení § 2368 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

i)	zhotoviteli nepřísluší za žádných okolností nárok na dodatečnou odměnu za poskytnutí licence podle ustanovení § 49 odst. 6 autorského zákona.

- Článek VII.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla objednateli v sídle objednatele převzetím díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla ze strany objednatele. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla.

- Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:

  - provedení kompletního díla bez vad a nedodělků, přičemž objednatel není povinen přezkoumávat výpočty obsažené v převzaté dokumentaci nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a dodržení norem ČSN podle projektové dokumentace či dalších předpisů a norem podle projektové dokumentace.

a

  - předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.

- Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla podle ustanovení tohoto článku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Do té doby nese veškeré nebezpečí škody na díle v plném rozsahu zhotovitel. Zhotovitel však bude i nadále v plném rozsahu odpovědný za veškeré škody nebo poškození způsobené jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím zhotovitele po předání a převzetí díla.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí projektové, jestliže bude vykazovat závadu(-y) nebo nedodělek(-ky).

- Předání díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V protokolu bude v případě, že dílo nebude vykazovat vady a/nebo nedodělky bránící plnohodnotnému užívání díla, stvrzeno, že zhotovitel předává výsledek díla v řádném stavu, bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí nebo přílohou předávacího protokolu. V případě, že nebude v protokolu mezi objednatelem písemně dohodnuta jiná lhůta pro odstranění příslušné vady či nedodělku, je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky do 10 (slovy: deseti) pracovních dní ode dne podpisu předávacího protokolu. Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, které brání užívání díla jednotlivě i/anebo v celém souhrnu, je důvodem k odmítnutí převzetí výsledku díla objednatelem a je považováno za podstatné porušení smlouvy.

- Článek VIII.

Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu

- Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, touto smlouvou a jejími přílohami a individuálními pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli podle ustanovení § 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla podle ustanovení článku VII. této smlouvy oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele a odstranění všech drobných vad a nedodělků díla záruku na provedené dílo, a to na bezvadnost a jakost díla, v rozsahu po dobu platnosti příslušných norem, podle kterých bylo dílo zhotoveno (s výjimkou případů kdy dílo nebylo zhotoveno řádně podle norem aktuálně platných).

- Reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Za řádně uplatněnou se pokládá reklamace uplatněná písemně doporučeným dopisem nebo faxem nebo e-mailovou zprávou s tím, že nejpozději následující pracovní den bude odeslána písemně doporučeným dopisem. Zhotovitel je povinen odstranit příslušnou vadu nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jejího uplatnění objednatelem.

- O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí jejího výsledku objednatelem, se prodlužuje záruční doba uvedená v ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy.

- Pokud zhotovitel neprokáže jinak, má se za to, že za vadu v době záruční doby odpovídá.

- Zhotovitel je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti za veškeré škody vzniklé v souvislosti s jeho činností podle této smlouvy, aby celková výše pojistného plnění v plném rozsahu kryla veškeré potenciální škody, které mohou v souvislosti s činností Zhotovitele podle této smlouvy vzniknout, min. ve výši 2 mil. Kč (slovy: dva milióny korun českých). Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění podle tohoto bodu této smlouvy platné v jeho nesnížené výši po dobu výkonu veškeré činnosti podle této smlouvy. Kopii pojistné smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Pojistná smlouva tvoří nedílnou součást této smlouvy, aniž by k ní musela být přiložena.

- Článek IX.

Sankce

- V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu podle článku III., odst. 1. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlášť za každé jednotlivé porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním příslušné povinnosti.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků díla podle ustanovení článku VII., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každou jednotlivou vadu či za každý jednotlivý nedodělek a za každý započatý den prodlení se splněním jeho povinnosti.

- Nedostaví-li se zhotovitel k posouzení reklamace nebo nevyjádří-li se k reklamované vadě nebo nenastoupí-li k provedení záruční opravy anebo neodstraní-li vadu v termínech uvedených a sjednaných v ustanovení článku VIII. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli u vad, z jejichž důvodu může vzniknout škoda, a/nebo u vad bránících, a to i částečně, užívání díla, smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) a u ostatních vad smluvní pokutu ve výši 300,- Kč (slovy: třista korun českých), a to vždy za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení se splněním jeho povinnosti.

- Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody s tím, že se výše náhrady škody o výši sjednané smluvní pokuty ani z části nesnižuje.

Článek X.

# Stanovení osob oprávněných zastupovat smluvní strany

- Objednatele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni zastupovat:

Jan Bouřil, tel. 221 900 656, e-mail: jan.bouril@pedf.cuni.cz ,

kteří jsou též kontaktními osobami objednatele při jednání objednatele a zhotovitele podle této smlouvy.

- Zhotovitele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni zastupovat:

(Doplní uchazeč), tel. (Doplní uchazeč), e-mail: (Doplní uchazeč),

kteří jsou též kontaktními osobami zhotovitele při jednání objednatele a zhotovitele podle této smlouvy.

- Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

- Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.

- Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy zejména v těchto jednotlivých případech:

- zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním jednotlivých povinností podle této smlouvy o více než 15 (slovy: patnáct) dní,

- bude rozhodnuto o zrušení zhotovitele s likvidací podle ustanovení § 187 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

- zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- z důvodů, které nebudou na straně objednatele, nebude možné řádné a včas splnit předmět této smlouvy,

- zhotovitel při zhotovování díla opakovaně poruší právní a další obecně závazné předpisy a normy.

- Smluvní strany se výslovně dohodli, pokud není v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, na vyloučení aplikace ustanovení § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. na tom, že marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění, poskytnuté s tím, že tato lhůta již nebude prodloužena, nemá za následek automatické odstoupení od této smlouvy.

- V případě odstoupení objednatele od této smlouvy podle ustanovení odstavce 2. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finanční vypořádání ve výši 35.000,- Kč (slovy: třicetpěttisíc korun českých).

Článek XII.

Doručování

- Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními stranami budou, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jejich předání, nebo zaslány doporučeně poštou na adresu sídla adresáta. Písemnost se považuje za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to 5. (slovy: pátým) dnem ode dne, kdy byla uložena na poště. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou adresu sídla, pokud příslušná smluvní strana změnu adresy druhé smluvní straně neoznámí. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem odmítnutí převzetí písemnosti.

- Článek XIII.

Závěrečná ujednání

- Změny závazků podle této smlouvy jsou možné pouze v souladu s ustanovením § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

- Kromě jiných důvodů předčasného ukončení této smlouvy je objednatel oprávněn tuto smlouvu ukončit navíc i za podmínek uvedených v ustanovení § 223 zákona o zadávání veřejných zakázek.

- Smluvní strany se zavazují k tomu, že po celou dobu trvání smluvního vztahu na základě této smlouvy a realizace díla budou splněny podmínky vyplývající z ustanovení § 37 zákona o zadávání veřejných zakázek včetně souvisejících prováděcích předpisů.

- Smluvní strany se dohodly, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou neupravené se řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

- Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.

- Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy.

V ____________ dne ____________			V ____________ dne ____________

Objednatel:						Zhotovitel:

________________________			________________________

Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., děkan		 Zhotovitel

Pedagogická fakulta UK

Příloha:

Nabídka zhotovitele