PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

na akci

„Rekonstrukce a dostavba budov FF UK, Opletalova 47, 49, Praha 1“

mezi

Univerzitou Karlovou, Filozofickou fakultou

jako Příkazcem

a

[DOPLNÍ DODAVATEL]

jako Příkazníkem

- PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

- O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

(„Smlouva“)

Smluvní strany

- Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

se sídlem:	nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

zastoupená:	doc. PhDr. Michalem Pullmannem, Ph.D., děkanem

IČO:	002 16 208

DIČ:	CZ00216208

Bankovní spojení:	[doplnit]

(„Příkazce“)

- a

- [DOPLNÍ DODAVATEL]

se sídlem:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

zastoupený:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

DIČ:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

Bankovní spojení:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

- („Příkazník”)

(Příkazce a Příkazník dále společně označováni jen jako „Strany“, a každý jednotlivě jako „Strana")

Obsah

Preambule	4

1.	Definice	4

2.	Předmět Smlouvy	7

3.	Místo a doba plnění	8

4.	Koordinátor BOZP	10

5.	Další povinnosti příkazce	11

6.	Další povinnosti Příkazníka	11

7.	Realizační tým Příkazníka	13

8.	Poddodavatelé	15

9.	Odměna Příkazníka	16

10.	Platební podmínky a fakturace	16

11.	Obecná odpovědnost Stran	19

12.	Pojištění	20

13.	Nevhodné podklady a pokyny	20

14.	Smluvní sankce a náhrada újmy	21

15.	Ukončení smlouvy	22

16.	Komunikace stran	23

17.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	24

# Preambule

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- Příkazce si přeje zajistit realizaci projekčních prací a provedení stavebních prací k akci „Rekonstrukce a dostavba budov FF UK, Opletalova 47, 49, Praha 1“, včetně zajištění dodávek interiérů do této stavby („Akce“);

- Příkazce si přeje zajistit výkon činnosti technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění projekčních prací, práci na staveništi a při zhotovení Stavby uvedené v písm. (A) preambule, a proto zahájil v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) otevřené řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a dostavba budov FF UK, Opletalova 47, 49, Praha 1 – TDS a BOZP“ („Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“);

- nabídka Příkazníka podaná v rámci Zadávacího řízení byla Příkazcem jako zadavatelem Veřejné zakázky vyhodnocena jako nejvýhodnější;

- realizace Akce uvedené v bodě (A) preambule je podmíněna obdržením dotace na její provedení, a z toho důvodu Příkazce usiluje o získání dotace na provedení této Akce především z dotačního programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny vysokých veřejných školy, poskytovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;

- Příkazník je připraven obstarat záležitosti Příkazce spočívající v provádění výkonu činností technického dozoru stavebníka a výkonu činností koordinátora BOZP při přípravě projektové dokumentace, na staveništi a při dodávkách interiérů, včetně všech souvisejících nezbytných činností, a to v rozsahu stanoveném touto Smlouvou;

- Příkazník bere na vědomí, že Příkazce považuje účast Příkazníka jako technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že Příkazník je ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen při plnění Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Příkazník nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech smluvních stran;

- Příkazník bere na vědomí, že se svou účastí ve Veřejné zakázce vystupuje jako odborník a dle § 2950 občanského zákoníku tak nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti;

- Příkazce je připraven poskytnout Příkazníkovi součinnost a zaplatit mu sjednanou Odměnu;

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TUTO SMLOUVU:

# Definice

- Pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, mají pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem následující význam:

| Den zahájení plnění | znamená den (termín), kdy má být plnění stavebních prací na Stavbě po převzetí staveniště Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo v souladu s Harmonogramem prací zahájeno; |
| --- | --- |
| Den dokončení Díla | je den, kdy (i) Zhotovitel provedl a zcela dokončil Dílo ke spokojenosti Příkazce v souladu se Smlouvou o dílo a Právními předpisy, (ii) Dílo je bez vad a nedodělků, (iii) byl podepsán Příkazcem a Zhotovitelem Protokol o předání a převzetí Díla, (iv) Zhotovitel odstranil vady a nedodělky zjištěné v přejímajícím řízení a sepsané v Protokolu o předání a převzetí Díla; |
| Den předání Díla | znamená den uvedený v Harmonogramu prací, ve kterém dojde k protokolárnímu předání a převzetí Díla v souladu se Smlouvou o dílo; |
| Dílo | znamená soubor závazků Zhotovitele k provedení prací, dodávek a služeb dle Smlouvy o dílo, zejména provedení vymezených stavebních prací, technologických dodávek a montážních prací podle Smlouvy o dílo nutných k přípravě provedení Stavby, k jejímu řádnému provedení ve stanovených Milnících, předání Příkazci, jakož i k její kolaudaci; Dílo zahrnuje také vypracování DPS, DSPS, provedení stavebních prací a prací dočasné povahy nutných k provádění Díla či k uvedení Stavby do plného provozu (užívání), obstarání kompletních výstupů a dokumentace Díla, nemají-li být dle Smlouvy o dílo obstarány Příkazcem nebo zástupci Příkazce; |
| Dodávka interiérů | znamená dodávky interiérů, mobiliáře, IT techniky a instalace do budov Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, jejichž rekonstrukce a dostavba je předmětem Stavby. Dodávka interiérů bude navazovat na zhotovení Díla, přičemž není vyloučeno, aby část Dodávky interiérů byla zahájená již v průběhu realizace Stavby. Dodávka interiérů bude probíhat na základě smlouvy uzavřené mezi Příkazcem a dodavatelem interiérů; |
| DPS | znamená projektovou dokumentaci pro provádění Stavby dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, obsahující veškerou dokumentaci a informace nezbytné či vhodné pro řádné provedení Stavby, vypracovanou dodavatelem Projektové dokumentace Příkazce za podmínek stanovených ve smlouvě o projektové činnosti, uzavřené mezi Příkazcem a dodavatelem Projektové dokumentace Příkazce; |
| DSPS | znamená projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vypracovanou Zhotovitelem Díla za podmínek stanovených Smlouvou o dílo; |
| Důvěrné informace | znamenají veškeré dokumenty, listiny, plány, výkresy, náčrty, programy, data a informace týkající se Díla, jakož i veškeré další informace, které se Příkazník dozví v souvislosti se Smlouvou o dílo a se Smlouvou, jejichž zveřejnění či jiné poskytnutí veřejnosti nebo orgánům státní správy a samosprávy, soudům nebo jiným veřejným orgánům není vyžadováno Právními předpisy; |
| Harmonogram Zhotovitele | znamená podrobný časový harmonogram prací realizace Díla vytvořený Zhotovitelem podle Smlouvy o dílo s uvedením všech lhůt týkajících se provádění Díla, podle kterého je Zhotovitel povinen provádět a dokončit Dílo, a který je uveden ve Smlouvě o dílo; |
| Milník | znamená uzlový bod pro dokončení určité části Díla věcně a časově specifikované v Harmonogramu Zhotovitele ve Smlouvě o dílo; |
| Povolení | znamenají jakákoliv povolení, souhlasy, schválení, osvědčení, oprávnění, veřejnoprávní smlouvy podle správního řádu nebo osvědčení požadovaná Právními předpisy a jakékoliv nezbytné souhlasy třetích osob nebo dohody s těmito osobami, včetně jakýchkoliv územních rozhodnutí, stavebních povolení a kolaudačních souhlasů nebo rozhodnutí nebo obdobných povolení, potřebných pro provedení Díla bez ohledu na to, kdo je podle Právních předpisů povinen být jejich držitelem; |
| Právní předpisy | jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ, jakož i ustanovení právních předpisů, od nichž se nelze odchýlit; |
| Projektová dokumentace Příkazce | znamená projektovou dokumentaci předloženou Příkazcem v rámci zadávací dokumentace na výběr Zhotovitele Díla, a to v rozsahu DPS a dokumentace pro výběr Zhotovitele Díla. Projektová dokumentace Příkazce bude zpracovaná dodavatelem Projektové dokumentace Příkazce na základě smlouvy uzavřené mezi Příkazcem a dodavatelem této Projektové dokumentace Příkazce; |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | znamená DSPS a Průvodní dokumentací, jakékoliv výkresy, specifikace, zprávy, vzorce, výpočty, software a jiné dokumenty a údaje, které jsou nezbytné nebo se vztahují k vydání Povolení nebo realizaci a dokončení Stavby ze stavebního a technického hlediska, a které mají být na základě Smlouvy o dílo vypracovány Zhotovitelem; |
| Protokol o předání a převzetí díla | znamená dokument podepsaný Zhotovitelem a Příkazcem při předání a převzetí Díla, stvrzující předání Díla Zhotovitelem Příkazci a převzetí Díla Příkazcem od Zhotovitele; |
| Průvodní dokumentace | znamená veškerou další projektovou činnost a její dokumentaci, mimo DSPS a DPS, kterou Zhotovitel vypracuje či obstará zejména v souvislosti s přípravou, prováděním Stavby a předáním Díla; Průvodní dokumentace zahrnuje zejména výkresy, výpočty, diagramy, předlohy, dokumentaci nutnou k obsluze zabudovaných výrobků a technologických zařízení, tj. zejména soubor dokumentů obsahujících návody výrobce pro montáž, manipulaci, obsluhu, příručky pro opravy, údržbu a následné kontroly a revize zařízení a veškeré ostatní obdobné relevantní technické informace; |
| Podmínky dotace | znamenají závazné podmínky vymezené poskytovateli dotace, které se vážou k realizaci Díla, včetně veškerých budoucích rozhodnutí či veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, které budou poskytnuty Příkazci na financování Díla nebo jeho části, a se kterými je Příkazce povinen bez zbytečného odkladu seznámit Příkazníka; Příkazce usiluje zejména o získání rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace rámci programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol; |
| Smlouva o dílo | znamená smlouvu na zhotovení Díla, která bude uzavřena mezi Příkazcem jako zadavatelem veřejné zakázky na provedení stavebních prací a vybraným Zhotovitelem na Akci „Rekonstrukce a dostavba budov FF UK, Opletalova 47, 49, Praha 1“, včetně všech jejích příloh a včetně všech budoucích dodatků a změn Smlouvy o dílo; návrh Smlouvy o dílo poskytnul Příkazník Příkazci před podpisem této Smlouvy; |
| Stavba | znamená stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících objektů (budov) a dostavbě budov Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, včetně zhotovení přeložek inženýrských sítí, napojení komunikací, terénních a sadových úprav; Stavba je hlavním předmětem Díla; |
| Zhotovitel | znamená fyzickou nebo právnickou osobu nebo osoby, určené Příkazcem k provedení stavebních prací a realizaci Díla jako generálním dodavatelem stavby, s nimiž Příkazce uzavře či uzavřel Smlouvu o dílo; |
| ZZVZ | je zákon č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. |

- Nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice uvedená ve Smlouvě v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak.

# Předmět Smlouvy

  - Příkazník se zavazuje, že jménem Příkazce a na jeho účet obstará záležitosti spočívající v poskytování komplexního výkonu činností technického dozoru stavebníka („TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („koordinátor BOZP“), tedy výkon věcné, finanční, časové a kvalitativní kontroly přípravy a realizace stavebních částí Díla při Akci.

  - Výkon TDI bude zahrnovat:

    - činnosti TDS při zpracování Projektové dokumentace Příkazce;

    - činnosti TDS v průběhu realizace Stavby;

    - poskytování dalších služeb TDS – inženýrské činnosti;

    - činnosti TDS po dokončení Stavby, zejm. v průběhu realizace Dodávek interiérů, včetně poskytování souvisejících inženýrských činností po dokončení Stavby a zpracování pasportu/podkladu pro inventarizaci movitého majetku;

    - dodatečné služby TDS nad rámec činností uvedených v písm. b) a c) v odůvodněných případech, pokud je to nezbytné k naplnění účelu této Smlouvy, zejm. pak v případě dlouhodobého přerušení výstavby, neúměrných průtahů kolaudačního řízení, neúměrných průtahů v předávacím řízení, při odstraňování vad a nedodělků Díla Zhotovitelem, průtahů v řízení o změně Zhotovitele, při odstoupení Zhotovitele od Smlouvy o dílo apod.

- Specifikace činností vyžadovaných v rámci výkonu TDS jsou dále blíže vymezeny v Příloze 1 této Smlouvy.

  - Výkon koordinátora BOZP bude zahrnovat:

    - činnosti BOZP související s přípravou Stavby;

    - činnosti BOZP související s realizací Stavby.

- Specifikace činností vyžadovaných v rámci výkonu koordinátora BOZP jsou dále blíže vymezeny v Příloze 1 této Smlouvy.

  - Příkazník se zavazuje v rámci výkonu TDS a koordinátora BOZP dle této Smlouvy provádět i další činnosti TDS a/nebo koordinátora BOZP, které sice nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě, ale které Příkazník mohl a měl jako odborná osoba po seznámení se s Akcí, Smlouvou o dílo a dalšími podmínkami její realizace předpokládat, případně které vyplývají pro TDS nebo koordinátora BOZP z Právních předpisů.

  - Celkový rozsah Stavby, k níž se výkon činností TDS a koordinátora BOZP dle této Smlouvy vztahuje, je specifikován zejména v:

    - projektové dokumentaci pro stavební povolení, která tvoří Přílohu 5 této Smlouvy, společně s doposud vydanými správními rozhodnutími a Povoleními;

    - Projektové dokumentaci Příkazce, která bude zpracována dodavatelem Projektové dokumentace Příkazce;

    - Studie změny Stavby před jejím dokončením;

    - Smlouvě o dílo (resp. v zadávacích podmínkách), která bude uzavřena se Zhotovitelem Stavby pro veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavebních prací pro akci „Rekonstrukce a dostavba budov FF UK, Opletalova 47, 49, Praha 1“;

    - případně v dalších předpisech a dokumentech označených v přílohách této Smlouvy.

  - Příkazník prohlašuje, že se seznámil s dosud dostupnou částí projektové dokumentace (tj. zejm. projektová dokumentace pro stavební povolení), podmínkami správních rozhodnutí ohledně Akce, a to zejména s vydaným stavebním povolením ke Stavbě, prohlédl si lokalitu staveniště a je seznámen s rozsahem záležitostí, které bude pro Příkazce obstarávat.

  - Příkazník bude provádět výkon činností TDS při zpracování Projektové dokumentace Příkazce dodavatelem této projektové dokumentace, a dále při pracích Zhotovitele realizovaných v souladu s postupy a požadavky Příkazce ve Smlouvě o dílo.

  - Příkazce se zavazuje uhradit Příkazníkovi za řádně poskytnuté služby dle této Smlouvy sjednanou Odměnu.

  - Předmět této Smlouvy bude realizován a všechny výstupy zdokumentovány v českém jazyce.

  - Účelem Smlouvy je poskytnutí všech výkonů činnosti TDS a činnosti koordinátora BOZP tak, aby za součinnosti Příkazníka byla Stavba kvalitní, funkční, provozuschopná a plně způsobilá k užívání pro potřeby a poslání veřejné vysoké školy nebo obvyklého účelu v souladu se Smlouvou o dílo a Povoleními, aby byla dokončena v termínech stanovených v Harmonogramu Zhotovitele v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s Právními předpisy, včetně ČSN, EN a dalších relevantních předpisů a metodik.

  - Příkazník bere na vědomí, že Příkazce klade důraz na kvalitu a maximální ekonomickou výhodnost celkového řešení Stavby, zejména aby:

    - Stavba byla ekonomicky efektivní jak z hlediska jejího provádění, tak i následného provozu, a to zejména díky použití dostupných moderních technologií;

    - Stavba byla kvalitně provedena a uspokojovala potřeby Příkazce coby veřejné vysoké školy, čímž bude zajištěna dlouhá doba její životnosti;

    - při provádění Stavby byly použity materiály šetrné k životnímu prostředí;

    - provoz Stavby byl co nejméně náročný na množství energie, vody a vytvářel co nejmenší množství odpadu a znečištění.

# Místo a doba plnění

  - Místem výkonu činností TDS a koordinátora BOZP je sídlo Příkazce a místo Stavby na adrese Opletalova 47, 49, 110 00 Praha 1.

  - Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti TDS a koordinátora BOZP od účinnosti této Smlouvy do Dne dokončení Díla a dále také v průběhu navazujících Dodávek interiérů a jejich instalací od jiných dodavatelů, než je Zhotovitel; bližší specifikace činností Příkazníka je vymezena v Příloze 1. Příkazník bude poskytovat služby dle této Smlouvy do té doby, dokud Příkazce nevydá Příkazníkovi osvědčení o splnění všech povinností Příkazníka dle této Smlouvy („osvědčení o splnění“). Osvědčení o splnění vydá Příkazce Příkazníkovi bez zbytečného odkladu po splnění všech povinností Příkazníka vyplývajících z této Smlouvy.

  - Příkazník bere na vědomí, že předpokládaná doba realizace Stavby jsou 3 roky s předpokládaným trváním od 01/2022 do 01/2025 a trvání Dodávky interiérů a finalizace Stavby se předpokládá v délce 6 měsíců, přičemž doba dodání Dodávek interiérů se může překrývat s dobou stavebních prací při realizaci Stavby. Příkazcem předpokládaný Den dokončení Díla je v období 07/2025.

  - Předpokládaný termín zahájení zhotovování Díla je závislý na průběhu zadávacího řízení na výběr Zhotovitele. V případě, že zadávací řízení na výběr Zhotovitele nebude ukončeno tak, aby Smlouva o dílo mohla nabýt účinnosti a stavební práce být zahájeny k předpokládanému datu uvedenému v předchozím odstavci, bude termín realizace Díla před podpisem Smlouvy o dílo přiměřeně prodloužen o prodlení související s ukončením zadávacího řízení na výběr Zhotovitele. V návaznosti na tuto skutečnost dojde rovněž k přiměřené úpravě/prodloužení doby plnění této Smlouvy v důsledku této skutečnosti oproti předpokládanému termínu realizace uvedenému v odst. 3.3 Smlouvy.

  - V případě, že dojde k prodloužení doby realizace Stavby specifikované v čl. 2 Smlouvy, má Příkazce právo na přiměřené prodloužení doby plnění této Smlouvy, a to o dobu, o kterou doba Stavby či její části bude přesahovat předpokládanou dobu realizace, uvedenou v čl. 3.3, resp. 3.4 této Smlouvy. V případě, že v souvislosti s prodloužením doby plnění Smlouvy vyvstane potřeba navýšení Odměny, bude takové navýšení Odměny Příkazcem dopočteno podle poměru příslušné části Odměny (podle aktuálního stadia činností Příkazníka dle čl. 2.2 a délky prodloužení Stavby).

  - Příkazce předpokládá následující dobu trvání jednotlivých činností Příkazníka:

| Fáze/část předmětu plnění | Předpokládaná doba plnění |
| --- | --- |
| Činnosti TDS při zpracování Projektové dokumentace Příkazce dle čl. 2.2 písm. 2.2a) | Přibližně šest (6) měsíců - od uzavření této Smlouvy - do předání a převzetí Projektové dokumentace Příkazce ve stupni DPS a dokumentace pro výběr Zhotovitele Příkazcem |
| Činnosti TDS v průběhu výstavby Stavby a poskytování služeb TDS – inženýrská činnost dle čl. 2.2 písm. 2.2b) a 2.2c) | Přibližně 36 měsíců - od uzavření Smlouvy o dílo se Zhotovitelem mezi Příkazcem a Zhotovitelem - do Dne předání Díla dle Harmonogramu Zhotovitele |
| Činnosti TDS v průběhu plnění Dodávek interiérů a instalací od jiných dodavatelů a poskytování některých služeb TDS – inženýrská činnost dle čl. 2.2 písm. 2.2d) | Přibližně 120 hodin měsíčně po dobu 6 měsíců - ode Dne předání Díla (Příkazce nevylučuje, že některé části dodávky a instalace mohou být realizovány i přede Dnem předání Díla |
| Dodatečné služby TDS dle čl. 2.2 písm. 2.2e) | Do maximálního souhrnu 500 hodin |
| Činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy Stavby dle čl. 2.3 písm. 2.3a) | Přibližně devět (9) měsíců, do maximálního souhrnu 100 hodin - od uzavření této Smlouvy - do Dne zahájení plnění |
| Činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace Stavby dle čl. 2.3 písm. 2.3b) | Přibližně 36 měsíců - ode Dne zahájení plnění - do Dne předání Díla dle Harmonogramu Zhotovitele |

# Koordinátor BOZP

  - Příkazník bude vykonávat činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.  Pracovníci Příkazníka, prostřednictvím kterých bude Příkazník zajišťovat plnění této Smlouvy, musí mít odbornou způsobilost pro výkon stavebních koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy.

  - Příkazce nejpozději při předání staveniště předá Příkazníkovi veškeré relevantní dokumenty ohledně staveniště, které jsou v držení Příkazce a které jsou nezbytné pro Stavbu, pokud jejich předání Příkazníkovi není v rozporu s Právními předpisy.

  - Výstupem práce koordinátora BOZP při realizaci Stavby je soubor dokumentů, jejichž nedílnou součástí jsou „zápisy z kontrolních dnů BOZP“ a „závěrečná zpráva BOZP koordinátora BOZP“.

  - Příkazník se zavazuje pro Příkazce obstarat především následující záznamy:

    - záznam o prováděné činnosti koordinátora BOZP, o zjištěných nedostatcích v BOZP, na něž koordinátor BOZP prokazatelně upozornil zhotovitele Stavby: koordinátor BOZP zapíše údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny, jaká opatření k nápravě navrhoval a přijal;

    - databázi zjištěných závad v oblasti BOZP: koordinátor BOZP vytvoří přehledové listy zjištěných závad pro různé úrovně řízení Stavby, včetně průkazné fotodokumentace;

    - analýza zjištěných údajů v rámci písm. a) a b) v měsíčních intervalech, včetně posouzení jednotlivých subjektů v dodržování předpisů BOZP;

    - vyhodnocení zjištěných závad z hlediska míry závažnosti z pohledu pravidel BOZP;

    - písemná zpráva o dodržování pravidel BOZP na staveništi, předkládaná Příkazci pravidelně do konce každého příslušného měsíce.

  - Písemné výstupy uvedené výše bude Příkazník předkládat nejméně 1 x měsíčně pověřené osobě Příkazce. Závěrečnou zprávu koordinátora BOZP předá Příkazník bez zbytečného odkladu po vydání kolaudačního souhlasu na Stavbu, o čemž bude Příkazník Příkazcem vyrozuměn.

  - Podrobný rozsah a specifikace činností koordinátora BOZP je stanovena v Příloze 1. Další práva a povinnosti Příkazce jsou specifikována v dalších ustanoveních této Smlouvy.

# Další povinnosti příkazce

  - Příkazce předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Příkazníkovi nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy veškeré relevantní dokumenty ohledně Díla (výchozí podklady), se kterými Příkazce disponuje a které jsou nezbytné pro obstarání záležitostí dle Smlouvy, jakož i veškeré další dokumenty, nákresy, listiny, podklady, zprávy, vyjádření, souhlasy, data a informace, které se týkají obstarání záležitostí dle Smlouvy ohledně zhotovení Díla a které bude mít ke dni účinnosti Smlouvy Příkazce k dispozici, nestanoví-li Smlouva jinak nebo nebyla-li dokumentace zpřístupněna Příkazníkovi již dříve. Seznam dokumentů, které má Příkazce ke dni uzavření Smlouvy k dispozici, je uveden v Příloze 7. Součástí předaných dokumentů Příkazníkovi bude zejména aktuální stav projektové dokumentace, resp. Projektové dokumentace Příkazce, včetně všech vyjádření a Povolení, které se k činnosti Příkazníka dle této Smlouvy vztahují.

  - V případě relevantních podkladů a aktualizací Projektové dokumentace Příkazce nebo Zhotovitele, získaných kdykoli později po tomto předání, je Příkazce povinen předat Příkazníkovi tyto dokumenty do pěti (5) pracovních dnů od jejich získání, a to podle jejich povahy a vhodnosti buď v listinné, nebo elektronické podobě. Strany předání takových dokumentů a podkladů potvrdí v písemném předávacím protokolu, případně písemným potvrzením přijetí elektronické podoby dokumentů. V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Příkazce přiměřeně prodlouží příslušné lhůty, kterými je Příkazník podle této Smlouvy vázán.

  - Příkazce je povinen vystavit Příkazníkovi zvláštní plnou moc nezbytnou pro výkon činnosti TDS a činnosti koordinátora BOZP pro účely plnění Smlouvy. Příkazník je povinen včas, nejpozději pět (5) pracovních dnů předem, Příkazce písemně požádat o udělení případných dalších plných mocí k zajištění konkrétního účelu, který vyžaduje uskutečnění právního jednání jménem Příkazce, jinak odpovídá za škodu tímto způsobenou.

  - Příkazce je povinen přizvat Příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se Stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se Příkazník nezúčastnil a na kterých se projednávaly relevantní informace týkající se Stavby nebo její realizace.

  - Příkazce se zúčastní předání staveniště Zhotoviteli Stavby, přejímacího řízení Stavby od Zhotovitele, příp. závěrečné kontrolní prohlídky Stavby konané příslušným stavebním úřadem ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění („stavební zákon“) s právem rozhodovacím.

  - Příkazce se zavazuje, že poskytne Příkazníkovi veškerou rozumně vyžadovanou součinnost nutnou pro řádné a včasné plnění této Smlouvy, včetně součinnosti při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této Smlouvy. Tuto součinnost poskytne Příkazníkovi ve lhůtě a v rozsahu dojednaném oběma Stranami.

# Další povinnosti Příkazníka

  - Příkazník se zavazuje obstarávat záležitosti Příkazce profesionálně, poctivě a pečlivě, prostřednictvím kvalifikovaných osob, s nejvyšší možnou odbornou péčí, zavedenou odbornou praxí a v souladu se zájmy a pokyny Příkazce, Právními předpisy, včetně pravidel bezpečnosti a platných technických norem.

  - Příkazník je povinen jednat v souladu s pokyny Příkazce a není oprávněn se od těchto pokynů odchýlit, ledaže:

    - obdrží předchozí písemný souhlas Příkazce k jednání dle vlastního uvážení;

    - je takové odchýlení nezbytné učinit v případě nouze pro ochranu zájmů Příkazce a získání předchozího písemného souhlasu Příkazce není možno požadovat; nebo

    - je pokyn Příkazce v rozporu s Právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, úřadů a dotčených orgánů.

  - Příkazník je povinen neprodleně, nejpozději však vždy do tří (3) dnů, písemně oznámit Příkazci veškeré skutečnosti a okolnosti, které při plnění Smlouvy zjistil nebo se o nich dozvěděl a které mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce. Nedojde-li však ke změně pokynů Příkazce, je Příkazník povinen postupovat podle původních pokynů Příkazce, ledaže pokyn Příkazce je v rozporu s Právními předpisy.

  - Pokud se Příkazník dozví, že na základě dokumentace DPS zpracované dodavatelem projektové dokumentace a schválené Příkazcem nebude možné provést Stavbu v souladu s Povoleními, je Příkazník povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) dnů, od kdy se tuto skutečnost dozvěděl, Příkazci. S ohledem na skutečnost, že Příkazník je v souladu s Přílohou 1 povinen kontrolovat úplnost Projektové dokumentace Příkazníka a její v průběhu jejího zpracování dodavatelem této části projektové dokumentace a její soulad se správními rozhodnutími, Právními předpisy a dalšími normami, nebude Příkazník vůči Příkazci oprávněn uplatňovat nároky z vad Projektové dokumentace Příkazce, pokud s ohledem na svou odbornost a profesionalitu dané vady mohl a měl v průběhu výkonu svých činností při zpracování Projektové dokumentace Příkazce zjistit a v souladu se Smlouvou spolupracovat na jejich odstranění.

  - Příkazník je dále povinen:

    - uplatňovat práva Příkazce ze Smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti, v souladu s podmínkami dle této Smlouvy;

    - bez zbytečného odkladu předat Příkazci jakékoli věci získané pro něho při své činnosti dle této Smlouvy;

    - kontrolovat podmínky plnění stavebního povolení, jiných závazných Povolení a příslušných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele;

    - poskytovat Příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou, nedohodne-li se s Příkazcem jinak;

    - bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti (20) dnů ode Dne dokončení Díla, shromáždit záznamy, vytvořit přehledný systém archivace, který umožní Příkazci rychlou orientaci a poskytnout Příkazci veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace Příkazce nebo Projektové dokumentace Zhotovitele, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se realizace Díla podle Smlouvy o dílo a plnění závazků dle této Smlouvy;

    - vrátit Příkazci veškeré předměty a dokumenty, které od Příkazce obdržel v souvislosti s plněním Smlouvy do dvaceti (20) dnů poté, co nastane Den dokončení Díla;

    - mít vždy zajištěnou 100 % náhradu fyzické osoby vykonávající danou odbornost pro výkon činnosti TDS či koordinátora BOZP a se stejnou autorizací;

    - za účelem ověření plnění svých povinností vytvořit podmínky subjektům oprávněným dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci plnění, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci plnění a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, včetně toho, že se Příkazník podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů;

    - poskytovat součinnost kontrolním orgánům a spolupracovat při vytvoření podmínek k provedení kontroly vztahující se k realizaci Akce, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Akce, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Akce uváděných ve zprávách o realizaci Akce se skutečným stavem v místě její realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly dle Právních předpisů. Těmito oprávněnými osobami jsou zejména poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerství financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly dle Právních předpisů.

  - V případě, že Příkazník zjistí závažné porušení pravidel BOZP na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je Příkazník oprávněn zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků a o této skutečnosti bezodkladně informovat Příkazce.

  - Příkazník si je vědom skutečnosti, že v rámci plnění Smlouvy získá on a jeho poddodavatelé či členové realizačního týmu přístup k Důvěrným informacím Příkazce (např. k osobním údajům, informacím o bezpečnostních opatřeních, o technickém vybavení příkazce, o připravovaných zadávacích řízeních týkajících se Akce apod.). Příkazník se tímto zavazuje nakládat se všemi Důvěrnými informacemi Příkazce jako s důvěrnými a s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Příkazník může sdělit tyto informace pouze svým pracovníkům nebo poddodavatelům a členům realizačního týmu v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu Smlouvy. Příkazník se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací a odpovídajícím způsobem je zaváže k mlčenlivosti. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy.

  - Příkazník bere na vědomí, že Příkazce usiluje o spolufinancování Díla z dotačních prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny vysokých veřejných škol. Po rozhodnutí poskytovatele dotace o přidělení těchto dotačních prostředků tak bude Příkazník povinen v rámci plnění této Smlouvy při svém nejlepším vědomí a svědomí postupovat tak, aby v důsledku jeho jednání nedošlo k porušení Podmínek dotace, které mu Příkazce bez zbytečného odkladu po jejich obdržení poskytne.

  - Příkazník nesmí bez souhlasu Příkazce postoupit svá práva a povinnosti z této Smlouvy ani Smlouvu jako takovou na třetí osobu.

# Realizační tým Příkazníka

  - Služby Příkazníka dle této Smlouvy budou prováděny zejména prostřednictvím realizačního týmu Příkazníka, který podléhá řízení a odpovědnosti Příkazníka („Realizační tým“), a to tak, aby jednotliví členové Realizačního týmu, kterými Příkazník prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v rámci Veřejné zakázky („Kvalifikované osoby“), prováděli činnosti na pozicích dle jejich odbornosti (kvalifikace), které odpovídají tomu, pro jakou pozici prokazovali kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky, a v rozsahu, který těmto pozicím běžně odpovídá a je obecně specifikován v Příloze 3.

  - Příkazník je povinen zajistit, aby člen Realizačního týmu na pozici „Technický dozor stavebníka – zástupce vedoucího týmu“ zajišťoval mimo svěřené činnosti v rámci TDS rovněž podklady pro inventarizaci majetku při realizaci Díla.

  - Příkazník je povinen zajistit, aby minimálně člen Realizačního týmu na pozici „Technický dozor stavebníka – rozpočtář“ ve fázi zpracování Projektové dokumentace Příkazce dle čl. 2.2 písm. 2.2a) této Smlouvy spolupracoval s dodavatelem Projektové dokumentace Příkazce na vypracování DPS tak, aby tato DPS odpovídala účelu realizace Akce a potřebám a požadavkům Příkazce.

  - Příkazník je dále povinen zajistit, aby alespoň jeden z členů Realizačního týmu na pozici „Technický dozor stavebníka – vedoucí týmu“ nebo „Technický dozor stavebníka – zástupce vedoucího týmu“ byl v průběhu realizace Stavby přítomen na staveništi denně alespoň od 8:00 do 14:00 hodin.

  - V případě dočasné nepřítomnosti, práceneschopnosti nebo jinému důvodu, kvůli kterému některý člen Realizačního týmu nebude schopen poskytovat plnění dle této Smlouvy, zajistí Příkazník plnění příslušných činností dle této Smlouvy tak, aby nedošlo k průtahům a prodlením s poskytováním činností dle této Smlouvy.

  - V případě zamýšlené změny Kvalifikovaných osob je Příkazník povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Příkazce, který nebude bezdůvodně odepřen. Nová Kvalifikovaná osoba musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, což je Příkazník povinen Příkazci doložit odpovídajícími dokumenty.

  - Každá Kvalifikovaná osoba musí splňovat kvalifikaci uvedenou v nabídce Příkazníka, která byla předmětem hodnocení v rámci Veřejné zakázky („Hodnocené kvalifikační předpoklady“), a zároveň minimální technické kvalifikační předpoklady kladené na pozici, kterou daná osoba zastává dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky („Minimální kvalifikační předpoklady“). U každé Kvalifikované osoby je v Příloze 3 uveden počet bodů odrážejících výši její odborné kvalifikace, v jaké tato Kvalifikovaná osoba svou odbornou kvalifikací v rámci Hodnocených kvalifikačních předpokladů převyšuje Minimální kvalifikační předpoklady podle toho, jak byla tato odbornost hodnocena v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku („Kvalifikační body“). Hodnota nula (0) Kvalifikačních bodů znamená, že daná Kvalifikovaná osoba pro účely hodnocení v rámci Zadávacího řízení splnila pouze Minimální kvalifikační předpoklady.

  - Nebude-li se Kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění plnění dle Smlouvy v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, např. v důsledku ukončení její spolupráce s Příkazníkem, nebo sníží-li se počet jejích Kvalifikačních bodů oproti počtu uvedeném v Příloze 3, je Příkazník povinen neprodleně namísto Kvalifikované osoby zahájit provádění plnění Smlouvy náhradní Kvalifikovanou osobou („Náhradní kvalifikovaná osoba“), a nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy taková situace nastala, informovat Příkazce o této skutečnosti.

  - Příkazník nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od doručení oznámení dle předchozího odstavce zajistí a prokáže Příkazci, že namísto Kvalifikované osoby se bude na plnění Smlouvy podílet Náhradní kvalifikovaná osoba s dostatečnou kvalifikací. Nedohodnou-li se Strany písemně jinak, musí Náhradní kvalifikovaná osoba splňovat Minimální kvalifikační předpoklady a Hodnocené kvalifikační předpoklady tak, aby jí podle způsobu hodnocení v rámci Zadávacího řízení byl přidělen nejméně stejný počet Kvalifikačních bodů za stejnou kvalifikaci jako Kvalifikované osobě, kterou Náhradní kvalifikovaná osoba nahrazuje. Pokud Příkazce nesouhlasí s osobou Náhradní kvalifikované osoby, je oprávněn žádat na Příkazníkovi její výměnu za jinou osobu do deseti (10) pracovních dnů po doručení žádosti Příkazce o výměnu Náhradní kvalifikované osoby, a to vše i opakovaně; do provedení výměny Náhradních kvalifikovaných osob je plnění Smlouvy prováděno prostřednictvím původní Příkazníkem navržené Náhradní kvalifikované osoby.

  - Pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že navýší-li se Kvalifikované osobě stav Kvalifikovaných bodů, nebo bude-li Náhradní kvalifikované osobě přiděleno více Kvalifikačních bodů v porovnání s nahrazovanou Kvalifikovanou osobou, Příkazce není povinen Příkazníkovi nárůst odborné kvalifikace jakkoliv kompenzovat ani vzdát se již vzniklých nároků na smluvní pokutu.

  - Jakékoliv náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním Náhradní kvalifikované osoby a prokázáním její kvalifikace nese výlučně Příkazník.

  - Příkazník je povinen kdykoli na výzvu Příkazce potvrdit a doložit, že kterákoliv konkrétní osoba podílející se na plnění této Smlouvy má kvalifikaci a odbornost nezbytnou k tomu, aby se na provádění příslušných částí plnění podílela a aby bylo plnění Smlouvy prováděno s řádnou a odbornou péčí.

  - Příkazník je povinen bezodkladně změnit člena Realizačního týmu na odůvodněnou žádost Příkazce v případě, že člen Realizačního týmu objektivně dlouhodobě či opakovaně podává podprůměrné výkony při plnění této Smlouvy, jeho faktické kvality neodpovídají jeho pozici v Realizačním týmu, opakovaně nebo dlouhodobě porušuje interní předpisy Příkazce, nebo způsobil Příkazci újmu.

# Poddodavatelé

  - Příkazník je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude Příkazník odpovědný Příkazci za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Příkazník sám.

  - Příkazník nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli (poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Příkazcem, nedohodnou-li se Strany jinak.

  - Příkazník předložil Příkazci před podpisem Smlouvy seznam poddodavatelů (Příloha 2), kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy. V průběhu plnění Smlouvy je Příkazník povinen získat souhlas Příkazce s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy identifikace poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Příkazce je oprávněn v odůvodněných případech do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele. Příkazce nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Nevyjádří-li se Příkazce do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení, platí, že použití tohoto poddodavatele odsouhlasil.

  - Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Příkazník prokazoval v Zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a jen s písemným souhlasem Příkazce. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána prostřednictvím původního poddodavatele v Zadávacím řízení. Ustanovení čl. 8.3 upravující schvalovací proces se použije obdobně.

  - Příkazník bere na vědomí, že Příkazce je v souladu s principy sociálně odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli Příkazníka, a to s ohledem na § 106 ZZVZ. Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele o tom, že Příkazník je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění této Smlouvy provedené na základě jejich vzájemného ujednání o více než 60 kalendářních dní, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení Příkazníkovi. Příkazce si vyhrazuje právo projednat oprávněnost konkrétní přímé platby konkrétnímu poddodavateli s Příkazníkem, a vyžádat si jeho vyjádření k jeho oprávněnosti. Provedení přímé platby je právem, nikoli povinností Příkazce.

# Odměna Příkazníka

  - Za poskytnutí služeb dle čl. 2 této Smlouvy a za všechny jiné Příkazníkovy závazky vyplývající z této Smlouvy a služby poskytované v souvislosti se Smlouvou zaplatí Příkazce Příkazníkovi celkovou odměnu ve výši [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč (slovy: [DOPLNÍ DODAVATEL] korun českých) bez DPH, tj. [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč (slovy: [DOPLNÍ DODAVATEL] korun českých) včetně DPH („Odměna“).

  - Odměna je pro účely fakturace a úhrady za jednotlivé činnosti Příkazníka členěná v souladu s Tabulkou zpracování nabídkové ceny uvedenou v Příloze 4 takto:

    - dílčí Odměna za výkon činnosti TDS při zpracování Projektové dokumentace Příkazce dle čl. 2.2 písm. 2.2a);

    - dílčí Odměna za výkon činnosti TDS v průběhu realizace Stavby dle čl. 2.2 písm. 2.2b) a výkon inženýrských činností TDS dle čl. 2.2 písm. 2.2c);

    - dílčí Odměna za výkon činnosti TDS v průběhu realizace Dodávek interiérů jejich instalace od jiných dodavatelů, než je Zhotovitel Stavby, dle čl. 2.2 písm. 2.2d);

    - dílčí Odměna za dodatečné služby TDS v odůvodněných případech, pokud je to nezbytné k naplnění účelu této Smlouvy dle čl. 2.2 písm. 2.2e);

    - dílčí Odměna za činnosti koordinátora BOZP související s přípravou Stavby dle čl. 2.3 písm. 2.3a);

    - dílčí Odměna za činnosti koordinátora BOZP související s realizací Stavby dle čl. 2.3 písm. 2.3b).

  - Odměna je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje nebo náklady vzniklé Příkazníkovi ve spojitosti s poskytováním služeb podle této Smlouvy. Součástí Odměny jsou i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky nebo v této Smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale Příkazník jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb dle této Smlouvy. Příkazník nese veškeré další náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazku z této Smlouvy, včetně správních poplatků, vyjma nákladů, jejichž úhradu Smlouva výslovně předepisuje Příkazci. Výši Odměny je možné upravit pouze za níže specifikovaných podmínek.

  - Příkazník prohlašuje, že Odměna zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit pro řádný výkon činností dle Smlouvy, zejména se jedná o zajištění všech činností dle Přílohy 1 Smlouvy, náklady na dopravu, na přípravu a kontroly, měření či zkoušky, mzdové náklady, honoráře, odměny, dopravu, pojištění, zvýšené náklady na práce o víkendech, svátcích, sankce, pokuty a penále, pojištění, daně. V Odměně Příkazník zohlednil veškerá převzatá rizika a vlivy, o kterých lze v průběhu výkonu své činnosti a souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk.

  - Pokud dojde v průběhu plnění této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro plnění předmětu této Smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených v této Smlouvě s DPH a Příkazník je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je účtována v souladu s Právními předpisy.

  - Příkazce neposkytuje Příkazníkovi zálohy.

# Platební podmínky a fakturace

  - Odměna bude Příkazníkovi hrazena v českých korunách na základě daňových dokladů – faktur.

  - Odměna za činnosti Příkazníka bude hrazena měsíčně ve výši alikvótní části z celkové Odměny (za skutečně odpracované hodiny nebo v závislosti na prostavěnosti Stavby nebo dle plnění projektové činnosti Zhotovitele) a v závislosti na délce trvání Díla, resp. Stavby.

  - Příkazníkovi vzniká právo na fakturování jednotlivých dílčích částí Odměny, uvedených v tabulce v Příloze 4, následovně:

    - dílčí Odměny za výkon činnosti TDS při zpracování Projektové dokumentace Příkazce dle čl. 9.2 písm. a) na základě protokolárního předání a převzetí konečné Projektové dokumentace Příkazce od dodavatele této projektové dokumentace ze strany Příkazce;

    - dílčí Odměny za výkon činnosti TDS v průběhu realizace Stavby a výkon inženýrských činností TDS dle čl. 9.2 písm. b) Smlouvy měsíčně na základě skutečného počtu hodin strávených výkonem dotčených činností až do výše 90 % hodnoty dílčí Odměny za tuto část uvedenou v Příloze 4.  Zbylých 10 % dílčí části Odměny dle čl. 9.2 písm. b) zaplatí Příkazce Příkazníkovi na základě faktury vystavené Příkazníkem po Dni dokončení Díla dle čl. 10.4 níže. Rozpis skutečného počtu hodin strávených výkonem TDI dle čl. 2.2 písm. 2.2b) a 2.2c) Smlouvy, předem odsouhlasený Příkazcem a opatřený podpisy zástupců Příkazce i Příkazníka, přiloží Příkazník ke své faktuře za příslušný měsíc;

    - dílčí Odměny za výkon činností TDS při realizaci Dodávek interiérů a instalace od jiných dodavatelů dle čl. 9.2 písm. c) za kalendářní měsíc podle skutečného počtu hodin, vynásobeného výší hodinové sazby uvedené v Příloze 4, až do výše celkové dílčí Odměny za tuto část plnění uvedenou v Příloze 4;

    - dílčí Odměny za výkon činností koordinátora BOZP v souvislosti s přípravou Stavby dle čl. 9.2 písm. e) a v souvislosti s realizací Stavby dle čl. 9.2 písm. f) za kalendářní měsíc podle skutečného počtu hodin v dané fázi, vynásobeného výší hodinové sazby uvedené v Příloze 4, až do výše celkové dílčí Odměny za tuto část plnění uvedenou v Příloze 4.

  - Příkazník bere na vědomí, že dílčí část Odměny nevyplacená dle čl. 10.3 písm. b) představuje zádržné. Příkazce je oprávněn na pohledávku Příkazníka na vyplacení zádržného započítávat jakékoliv své pohledávky dle této Smlouvy, a to i nesplatné, zejména pak smluvní pokuty, náhrady nákladů, náhrady škod a další platby ve prospěch Příkazce podle této Smlouvy.

  - Příkazníkovi vzniká nárok na vyplacení zádržného po případných odpočtech dle čl. 10.4 Smlouvy ke Dni dokončení Díla, tzn. po vydání Protokolu o předání a převzetí díla dle Smlouvy o dílo a po odstranění všech vad a nedodělků. Podkladem pro vyplacení zádržného bude Příkazníkem předložená faktura, v rámci které Příkazník zohlední všechny platby vyplacené na základě dílčích faktur dle čl. 10.3 této Smlouvy a případné odpočty Příkazce dle Smlouvy.

  - Zajišťování výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy Stavby a ve fázi realizace Stavby, výkonu činnosti TDS v průběhu realizace Dodávek interiérů a jejich instalace od jiných dodavatelů, a poskytování některých služeb TDS-inženýrská činnost po Dni dokončení Díla se v časovém detailu nestanovuje. Strany se však dohodly, že tyto služby budou prováděny v návaznosti na charakter, potřeby a postup prací na Díle, resp. Stavbě.

  - V případě měsíčně hrazených částí Odměny Příkazník vystaví a doručí měsíční faktury Příkazci vždy do pátého (5.) dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl výkon dotčených činností poskytován. Přílohou každé faktury musí být Příkazcem schválený písemný přehled vypracovaný Příkazníkem, zahrnující všechny obstarané záležitosti v daném měsíci, tj. přehled činností TDS a přehled činností koordinátora BOZP – zpráva o výkonu činností za fakturované období.

  - V případě, že v příslušném kalendářním měsíci nebude činnost Příkazníka vykonávána vůbec, nevzniká Příkazníkovi nárok na zaplacení ceny za příslušný kalendářní měsíc. Za důvody na straně Příkazce se považuje i přerušení prací Zhotovitelem Díla. Pokud bude přerušena projektová činnost dodavatele příslušné části Projektové dokumentace, či stavební činnost Zhotovitele Díla, má Příkazce právo na přerušení výkonu činnosti Příkazníka dle Smlouvy a právo pozastavit měsíční platby sjednané dle Smlouvy.  Příkazce je povinen bez prodlení písemně informovat Příkazníka o přerušení prací Zhotovitele Díla a pozastavení výkonu činností Příkazníka.

  - Příkazníkovi však vzniká právo v odůvodněných případech na fakturování dílčí Odměny dodatečných poskytnutých služeb TDS dle čl. 9.2 písm. d) v návaznosti na vymezení předmětu v čl. 2.2 písm. 2.2e), a to do maximálního souhrnného limitu 500 hodin. Odůvodněné případy, na základě kterých vzniká Příkazníkovi nárok na fakturování příslušné části Odměny, však nesmí způsobit svojí činností Příkazník; v takovém případě Příkazníkovi nárok na danou část Odměny nevzniká. O rozsahu a potřebě těchto dodatečných služeb budou Strany vzájemně jednat, případně budou tyto práce realizovány na základě příkazu Příkazce k plnění.

  - Splatnost faktur je stanovena na třicet (30) dnů od doručení faktury Příkazci. Příkazník je povinen doručit Příkazci fakturu způsobem a na adresu pro komunikaci s Příkazcem stanovenou ve Smlouvě.

  - Z důvodu financování Díla z dotačních prostředků musí každá faktura v souladu s příslušným dotačním titulem a podmínkami dotace obsahovat náležitosti, které Příkazce Příkazníkovi sdělí nejpozději pět (5) dnů před uplynutím prvního zúčtovacího období. Sdělené požadavky Příkazce na náležitosti faktur platí do doby, než Příkazce nesdělí Příkazníkovi opak. Nesdělí-li Příkazce Příkazníkovi v dané lhůtě žádné speciální požadavky na obsah faktur, vyplývající z podmínek dotace, platí, že faktura musí splňovat pouze náležitosti daňového dokladu požadované Právními předpisy dle násl. článku.

  - Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované Právními předpisy, avšak výslovně vždy musí obsahovat alespoň označení Stran a jejich adresy, IČ, DIČ, případně údaj o tom, že Příkazník je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení Smlouvy, označení poskytnutého plnění, označení přílohy faktury, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, podpisový záznam oprávněné osoby.

  - Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Příkazce oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti Příkazníkovi. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené bezvadné faktury.

  - Platby se provádí bankovním převodem na účet druhé Strany uvedený ve faktuře.

  - V případě prodlení kterékoliv Strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné Straně nárok na úroky z prodlení ve výši dle Právních předpisů za každý i započatý den prodlení.

  - Příkazce bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet Příkazníka zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že Příkazník nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí Příkazce Příkazníkovi pouze základ daně, přičemž DPH uhradí Příkazníkovi až po zveřejnění příslušného účtu Příkazníka v registru plátců a identifikovaných osob Příkazníkem.

  - Příkazník prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, že Příkazník je nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH („nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Příkazník je nespolehlivým plátcem, zavazuje se Příkazník o tomto informovat Příkazce do dvou (2) pracovních dní. Stane-li se Příkazník nespolehlivým plátcem, uhradí Příkazce Příkazníkovi pouze základ daně, přičemž DPH bude uhrazena Příkazníkovi až po písemném doložení Příkazníka o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

  - Pokud Příkazník nesplní jakoukoli povinnost dle Smlouvy, nebude Příkazce povinen provést jakoukoli platbu, dokud Příkazník své prodlení nenapraví.

  - Pokud příkazce učiní rozhodnutí o zastavení, resp. ukončení provádění prací na Díle (projektové činnosti a provádění stavební činnosti sjednané ve Smlouvě o dílo se Zhotovitelem), a tím odpadne potřebnosti výkonu činnosti TDS či koordinátora BOZP dle této Smlouvy, potom náleží Příkazníkovi odměna ve výši měsíčních plateb, které do okamžiku doručení písemného oznámení Příkazce o zastavení/ukončení prací na Díle oprávněně vyúčtoval.

# Obecná odpovědnost Stran

  - Příkazník odpovídá za řádné a kvalitní plnění předmětu Smlouvy v rozsahu stanoveném Právními předpisy a touto Smlouvou.

  - Příkazník odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Příkazci v důsledku porušení svých povinností řádně zajistit příkaz v souladu s podmínkami Smlouvy, a zavazuje se odškodnit Příkazce za jakoukoli škodu, která v důsledku toho vznikne.

  - Příkazník odpovídá Příkazci také za nemajetkovou újmu, která Příkazci vznikne v důsledku porušení Smlouvy ze strany Příkazníka.

  - V případě porušení povinností Příkazníka sjednaných ve Smlouvě je Příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty, kterou s takovým porušením povinnosti Smlouva spojuje, a využít oprávnění odstoupit od Smlouvy dle podmínek uvedených ve Smlouvě.

  - Příkazník nebude odpovědný za prodlení při plnění této Smlouvy, pokud budou splněny následující podmínky:

    - prodlení bylo způsobení vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany);

    - délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a

    - okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Příkazník informoval Příkazce písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků působení vyšší moci nese Příkazník.

  - Využitím některého nebo některých z uvedených práv se ostatní práva nevyčerpávají a mohou být dle vůle oprávněné Strany využita souběžně.

# Pojištění

  - Příkazník je povinen uzavřít a udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy:

- pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Příkazci v souvislosti se Smlouvou; a

- případně další povinná pojištění vyžadovaná Právními předpisy.

  - Pojištění musí výslovně pokrývat škodu způsobenou při plnění výkonu činnosti TDS a výkonu činnosti BOZP či ve vztahu k celému plnění dle této Smlouvy.

  - Kopie pojistných smluv, případně pojistných certifikátů (pojistka) vystavených příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) byly Příkazníkem předloženy Příkazci před podpisem této Smlouvy.

  - Příkazník se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti.

  - Kdykoli na požádání Příkazce Příkazník poskytne Příkazci bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného. Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v uvedeném termínu, případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení Smlouvy a je důvodem k odstoupení Příkazce od Smlouvy.

  - Příkazník není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojistných smluv během doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu Příkazce.

  - Jestliže Příkazník poruší povinnost uzavřít a udržovat účinné pojištění, může takové pojištění, poté co na to upozorní Příkazníka, sjednat Příkazce a započítávat placené pojistné na jakékoliv platby požadované Příkazníkem nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh Příkazníka.

# Nevhodné podklady a pokyny

  - V případě, že jakýkoli dokument, podklad nebo pokyn, který je dle Smlouvy jedna Strana povinna předat druhé, není dle názoru druhé Strany možné nebo vhodné použít pro účely včasného a řádné splnění příkazu nebo pro jejich rozpor s Právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je druhá Strana povinna na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu první Stranu písemně upozornit.

  - Upozornění musí obsahovat podrobné vymezení důvodů takového upozornění včetně důsledků použití takového nevhodného podkladu nebo informace a návrh opatření k nápravě. V případě, že v důsledku nevhodnosti nebo nemožnosti použití takového dokumentu, podkladu nebo pokynu již není možné dle Smlouvy řádně provést navazující plnění, musí upozornění obsahovat též popis takovýchto důsledků. Pokud na neproveditelnost nebo nevhodnost dokumentu, podkladu či pokynu jedna Strana druhou neupozorní, ač o nevhodnosti nebo neproveditelnosti tohoto dokumentu, podkladu či pokynu věděla nebo vědět mohla a měla, odpovídá za veškerou škodu vyvolanou provedením daného dokumentu, podkladu či pokynu.

  - V případě, že první Strana na použití takového nevhodného podkladu nebo pokynu i po upozornění, které obsahuje údaje dle předchozího odstavce, trvá, neodpovídá druhá Strana za škodu vyvolanou provedením takového nevhodného nebo neproveditelného dokumentu, podkladu nebo pokynu, na které upozornila.

# Smluvní sankce a náhrada újmy

  - V případě porušení povinnosti chránit Důvěrné informace dle čl. 6.7 této Smlouvy je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti.

  - V případě porušení povinností Příkazníka ve vztahu k povinnostem TDS spočívajícím v řádné organizaci a vedení kontrolních dnů Stavby v požadované četnosti a formě dle čl. 2.2 písm. 2.2b) ve spojení se specifikací stanovenou v Příloze 1, včetně zajištění zápisů z těchto kontrolních dnů, je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti.

  - V případě porušení povinností Příkazníka předložit Příkazci zprávy dle čl. 4.3 a 4.4 ve lhůtách uvedených v čl. 4.5 této Smlouvy, je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení ve vztahu ke každé zprávě.

  - Strany se dohodly, že:

    - v případě porušení povinnosti Příkazníka dle čl. 7.1 zajistit zapojení Kvalifikovaných osob, je Příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ porušení u každé Kvalifikované osoby;

    - v případě porušení povinností Příkazníka zajistit přítomnost dotčeného člena Realizačního týmu v stanovenou dobu na staveništi dle čl. 7.4 této Smlouvy, je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení;

    - v případě porušení povinnosti Příkazníka dle čl. 7.7 zajistit kvalifikaci Realizačního týmu, je Příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení;

    - v případě prodlení Příkazníka s nahrazením Kvalifikované osoby Náhradní kvalifikovanou osobou dle čl. 7.8 nebo s prokázáním skutečností dle čl. 7.9 této Smlouvy, je Příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

  - V případě porušení povinností týkajících se využití poddodavatele uvedených v čl. 8 této Smlouvy je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení.

  - V případě porušení povinnosti mít po dobu platnosti této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu za podmínek uvedených v čl. 12.1 této Smlouvy je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové Odměny dle čl. 9.1 této Smlouvy, a to za každý i započatý den, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.

  - Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti (30) dnů od data obdržení písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou.

  - Platby smluvní pokuty nezbavují Příkazníka povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Kterákoli ze Stran je oprávněna domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených smluvních pokut za toto porušení.

  - Příkazce je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu ve prospěch Příkazce vůči Odměně (nebo jakékoli její části), na jejíž úhradu vznikl Příkazníkovi nárok dle čl. 10.3 této Smlouvy.

# Ukončení smlouvy

  - Tato Smlouva může být ukončena pouze (a) splněním povinností Stran vyplývajících z této Smlouvy, (b) dohodou Stran, (c) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů uvedených v této Smlouvě a (d) odstoupením od Smlouvy z důvodů dle § 223 odst. 2 ZZVZ.

  - Příkazce je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:

    - Příkazník podstatným způsobem porušil Smlouvu anebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Příkazcem v písemné výzvě k nápravě doručené Příkazníkovi, kde bylo specifikováno příslušné porušení, přičemž lhůta k nápravě nesmí být kratší než deset (10) dní;

    - Příkazník z jakéhokoli důvodu není schopen nebo oprávněn splnit své závazky vyplývající ze Smlouvy;

    - realizace Díla, či jakékoliv části Díla byla zastavena a další pokračování v realizaci Díla nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu financování realizace Díla nebo jeho části, rozhodnutí úřadů);

    - Příkazník postoupí tuto Smlouvu na třetí osobu bez požadovaného souhlasu Příkazce;

    - nejpozději do šesti (6) měsíců po účinnosti Smlouvy nebylo schváleno financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zahájení Zadávacího řízení (zejm. z dotačních prostředků poskytovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny vysokých veřejných školy);

    - nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Příkazník vstoupí do likvidace; nebo (ii) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Příkazníka ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů („Insolvenční zákon“); nebo (iii) Příkazník podá insolvenční návrh na svou osobu ve smyslu § 98 Insolvenčního zákona; nebo (iv) bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči Příkazníkovi a insolvenční soud nerozhodne o takovém insolvenčním návrhu do tří měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení; nebo (v) Příkazník přijal rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení (vyjma případů sloučení nebo splynutí); nebo (vi) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Příkazníka;

    - v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Příkazníka, nebo převodem jeho závodu (části závodu), kdy právní nástupce Příkazníka, na kterého má přejít činnost dle této Smlouvy, nesplňuje kritéria kvalifikace stanovená v Zadávacím řízení pro účely Smlouvy.

  - Příkazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je Příkazce v prodlení se zaplacením Odměny nebo jakékoli její části, na níž Příkazníkovi vznikl nárok, a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu Příkazníkem, která nesmí být kratší než třicet (30) dnů.

  - Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně doručené druhé Straně s uvedením důvodu odstoupení od Smlouvy. Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně doručeno.

  - Smluvní strany sjednávají, že odstoupení od Smlouvy má účinky pouze do budoucna (ex nunc).

  - V případě ukončení Smlouvy z některého z důvodů v odst. 15.2 až 15.4 této Smlouvy je Příkazník povinen v přiměřené lhůtě stanovené Příkazcem, která však v žádném případě nebude kratší než patnáct (15) dnů, zajistit následující činnosti:

    - zastavit provádění výkonu činnosti TDS a činnosti koordinátora BOZP, vyjma činností, k nimž dal Příkazce pokyn v zájmu ochrany života a majetku nebo bezpečnosti Stavby;

    - předat Příkazci rozpracované dokumenty ve stavu, v jakém jsou k okamžiku účinnosti odstoupení, včetně případných opatření dle písm. a), v rozsahu, v jakém Příkazce označí, že jsou dle Smlouvy způsobilé k převzetí;

    - provést případná další opatření a činnosti uvedené v Příloze 1 anebo vyplývající ze Smlouvy nezbytné pro předejití vzniku újmy, avšak v rozsahu a s přihlédnutím v jaké fázi zhotovování Díla byla tato Smlouva ukončena;

    - poskytnout součinnost novému dodavateli, který bude v souladu s touto Smlouvou vybrán k dokončení plnění dle této Smlouvy.

- O předání a převzetí dle písm. b) a c) bude mezi Stranami sepsán písemný záznam.

  - Příkazník podpisem Smlouvy výslovně souhlasí, že Příkazce je ve všech případech ukončení Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Příkazníka pro řádnou realizaci Díla.

  - Příkazník v případě ukončení Smlouvy z některého z důvodů v odst. 15.2 až 15.4 Smlouvy do deseti (10) dnů od účinků ukončení Smlouvy předá Příkazci kompletní přehled dosud provedených služeb a jedno vyhotovení veškeré dokumentace související s prováděním Díla, kterou má s ohledem na aktuální stav rozpracovanosti Díla k dispozici.

  - Příkazník není oprávněn k jakékoliv další platbě v souvislosti s odstoupením od Smlouvy, zejména pak nemá nárok na jakékoliv dodatečné náklady, ušlý zisk, náhradu škody či jiné újmy apod. Strany v maximálním rozsahu povoleném Právními předpisy vylučují oprávnění Příkazníka k jakýmkoliv platbám souvisejícím nebo navázaným na ukončení Smlouvy.

  - Po ukončení Smlouvy zařídí Příkazník vše, co nesnese odkladu, dokud Příkazce neprojeví jinou vůli. Ukončením účinnosti Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně informací a mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti Smlouvy.

# Komunikace stran

  - Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně či elektronicky a doručena dle jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštou oproti doručence.

  - Strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo přenesena zástupcům Stran (tj. podle okolností Zástupci Příkazce nebo Zástupci Příkazníka uvedenému dále v tomto článku), ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu deseti (10) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé Straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy.

  - Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena:

    - v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem; nebo

    - v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo

    - v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení doručeno elektronickými prostředky.

  - Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:

    - Zástupce Příkazce:

- Jméno:		Bc. Tomáš Šedivý

- Adresa pro doručování:	nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

- Telefon:	773 741 003

- E-mail:	tomas.sedivy@ff.cuni.cz

- ID datové schránky:	piyj9b4

- („Zástupce Příkazce“)

    - Zástupce Příkazníka:

- Jméno:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

- Adresa pro doručování:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

- Telefon:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

- E-mail:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

- ID datové schránky: 	[DOPLNÍ DODAVATEL]

- („Zástupce Příkazníka“)

  - Veškeré povinnosti a oprávnění stanovené v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce Příkazce a Zástupce Příkazníka, bude za Příkazce oprávněn činit Zástupce Příkazce a za Příkazníka Zástupce Příkazníka s tím, že Zástupce Příkazce i Zástupce Příkazníka může k výkonu těchto činností písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění jakož i jeho odvolání jsou účinné vůči druhé Straně nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma Stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv („zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů.

  - Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo ze Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ZZVZ.

  - Příkazník je povinen poskytnout příkazci potřebnou součinnost při plnění povinností příkazce dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle ZZVZ a dle zákona o registru smluv.

  - Příkazce si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo realizovat změnu v osobě dodavatele (tj. Příkazníka) v průběhu plnění Veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Příkazníka nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Příkazce z důvodu porušení povinností Příkazníka. Příkazce si pro takový případ vyhrazuje právo uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka se umístila ve výsledku hodnocení v Zadávacím řízení jako další v pořadí, a to s cenou stanovenou v souladu s nabídkou takového dodavatele. Tento postup Příkazce může uplatnit i opakovaně. Příkazce v tomto případě uzavře smlouvu s dodavatelem, který se umístil ve výsledku hodnocení v Zadávacím řízení jako další v pořadí, v podobě a v rozsahu smlouvy, jež byla součástí nabídky tohoto dodavatele, upravené v důsledku skutečnosti, že část předmětu plnění Smlouvy byla provedena původním Příkazníkem. Nový dodavatel tak bude realizovat pouze ty zbývající části plnění této Smlouvy, jež nebyly realizovány původním/předchozím Příkazníkem. Příkazce si zároveň vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodavatelem, který neprokáže splnění podmínek účasti původního Zadávacího řízení; v tomto případě je Příkazce oprávněn přistoupit k uzavření smlouvy s dodavatelem, který se umístil ve výsledku hodnocení v Zadávacím řízení jako další v pořadí.

  - Strany tímto prohlašují, že Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody a ujednání Stran. Dále prohlašují, že Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Příkazník prohlašuje, že se podrobně seznámil s povinnostmi, které mu vyplývají ze Smlouvy a s důsledky, které způsobí jejich případné nesplnění. S ohledem na tyto skutečnosti Strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku na Smlouvu.

  - Veškeré Důvěrné informace jsou Stranami považovány za důvěrné a Příkazník je povinen je chránit do doby, než se stanou veřejně známými nebo Příkazce dá souhlas k jejich uveřejnění.  Za Důvěrné informace nebudou považovány informace, které:

    - jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti; nebo

    - jsou poskytnuty Příkazci třetí osobou nijak nezúčastněnou na výkonu činnosti Příkazníka, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

  - Příkazník se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Příkazce:

    - neužije Důvěrné informace pro jiné účely než pro účely výkonu činnosti TDS a činnosti koordinátora BOZP a splnění povinností podle Smlouvy, zejména je neužije pro účely obdržení zakázky na jiný výkon činnosti TDS či činnosti koordinátora BOZP či pro potřeby jakýchkoliv projektů třetích osob; a

    - nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých pověřených pracovníků, členů svých vnitřních orgánů, odborných poradců a právních zástupců. Těmto osobám však může být Důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázáni udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou této Smlouvy. Za porušení povinností třetích osob udržovat poskytnuté Důvěrné informace v tajnosti odpovídá Příkazník tak, jako by porušil povinnost sám.

  - Pokud bude jakýkoli orgán státní správy a samosprávy, soud či jiný veřejný orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli Důvěrné informace, oznámí Příkazník takovou skutečnost okamžitě písemně Příkazci a bude s ním spolupracovat při uplatnění všech prostředků, které mohou odhalení Důvěrné informace zabránit.

  - Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Příkazce je oprávněn zpřístupnit v souladu s požadavky Právních předpisů Smlouvu a jakoukoliv smlouvu Příkazníka s jeho poddodavateli o výkonu činnosti TDS či činnosti koordinátora BOZP třetím osobám.

  - V souvislosti s aplikací zákona o registru smluv se Strany dohodly, že Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv a Strany s uveřejněním Smlouvy, včetně jejích příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců Stran, členů realizačních týmů, kontaktních osob v podobě jmen a kontaktních údajů osob uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách, bankovní spojení, emailové adresy, podpisy statutárních zástupců Stran, které budou znečitelněny.

  - Nevyplývá-li ze Smlouvy něco jiného, musí být jakákoli změna Smlouvy učiněna formou dodatku ke Smlouvě a takový dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami. Změna Smlouvy musí být učiněna v souladu se ZZVZ.

  - Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné Právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení Smlouvy. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené Právními předpisy stejného účinku a účelu, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

  - Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se výslovně dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu Příkazce. Rozhodčí řízení se vylučuje.

  - Příkazník prohlašuje, že ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností, a tedy není oprávněn domáhat se po Příkazci obnovení jednání o Smlouvě a/nebo podávat soudu návrh na změnu smluvního závazku či jeho zrušení z důvodu podstatné změny okolností zakládající zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech Stran.

  - Příkazník tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

  - Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku (přijetí nabídky s odchylkou).

  - Příkazník není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Příkazce (aplikace ustanovení § 2591 občanského zákoníku se vylučuje).

  - Strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona o registru smluv. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Příkazce neprodleně po podpisu Smlouvy. Příkazce se současně zavazuje informovat druhou Stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé Straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé Strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě Strany zároveň).

  - Strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

  - Smlouva je uzavřena v elektronické formě s elektronickými podpisy oprávněných osob uzavřít Smlouvu zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

  - Strany berou na vědomí a zavazují se, že součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha 1		Popis výkonu činnosti TDS a výkonu činnosti koordinátora BOZP (samostatný soubor)

- Příloha 2	Seznam poddodavatelů (shodný s přílohou č. 5 zadávací dokumentace)

- Příloha 3		Realizační tým (bude vytvořen před podpisem z příloh č. 4 a 6 zadávací dokumentace)

- Příloha 4		Tabulka pro zpracování nabídkové ceny (shodný s přílohou č. 3 zadávací dokumentace)

- Příloha 5	Projektová dokumentace pro stavební povolení, včetně stavebního povolení (samostatný soubor)

- Příloha 6		Návrh Smlouvy o Dílo se Zhotovitelem (bude doplněn v podobě obvyklé pro investiční akce zadavatele – viz profil zadavatele - před podpisem nebo v průběhu plnění smlouvy, pro zahájení plnění dle čl. 2.2 a) není nezbytný)

- Příloha 7	Seznam dokumentů předaných Příkazníkovi (vytvoří se před podpisem)

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Za Příkazce: | Za Příkazníka: |
| --- | --- |
| V Praze dne …………………. | V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne ………………. |
| _______________________________________ | _______________________________________ |
| doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. děkan | [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] |