Příloha č. 6 Příkazní smlouvy  o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci „Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice“

Rozsah zbývajícího plnění nového příkazníka

Výkon TDS bude spočívat v činnostech:

- A. TDS při zpracování 2x Projektové dokumentace zhotovitelem ve stupni DPS (konkrétně SO 01 a SO 02)

- B. TDS v průběhu realizace Stavby

- C.  Poskytování služeb TDS – inženýrská činnost

- D. TDS v průběhu realizace dodávek mobiliáře, IT techniky a instalace, poskytování

- některých služeb TDS-inženýrská činnost

- a dále dodatečné služby TDS nad rámec služeb uvedených v bodech B+C  v odůvodněných případech, jako je například: přerušení výstavby na dobu delší než 30 kalendářních dnů; neúměrné průtahy kolaudačního řízení, v předávacím řízení, při odstraňování vad a nedodělků Díla ze strany zhotovitele, průtahů řízení o změně zhotovitele Díla.

Činnosti koordinátora BOZP budou vykonávány:

- F. ve fázi realizace Stavby

Činnosti TDS a činnosti BOZP spočívající v řádném nastudování kompletní agendy dosavadních výsledků plnění původního příkazníka Sdružením INŽ – FRAM pro UK Jinonice – TDS a BOZP a pracovníky příkazce, především za účelem seznámení se s rozsahem zbývajícího plnění dle Smlouvy, navázání na činnosti TDS a BOZP předchozích subjektů, zpracování návrhů pro příkazce na případná nápravná opatření.

Celkový rozsah Stavby a rozsah požadované projektové činnosti zhotovitele Díla ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) zahrnuje soubor těchto stavebních objektů:

| Stavební objekt | Popis objektu |
| --- | --- |
| SO 01 | Rekonstrukce stávajících budov |
| SO 02 | Přístavba polyfunkčního objektu |
| SO 03 | Přeložení vodovodu |
| SO 04 | Přeložení VTL plynovodu |
| SO 06 | Přípojka splaškové kanalizace |
| SO 07 | Přípojka dešťové kanalizace |
| SO 08 | Odvodnění zpevněných ploch |
| SO 09 | Přeložka slaboproudého kabelu CETIN |
| SO 10 | Přeložka slaboproudého kabelu UPC |
| SO 11 | Přeložka silnoproudého kabelu veř. osvětlení |
| SO 12 | Zpevněné plochy |
| SO 13 | Schodiště a opěrné zdi |
| SO 14 | Veřejné osvětlení |
| SO 15 | Sadové úpravy, Zeleň |
| SO 16 | Nové dopravní napojení |
| SO 17 | Trubní retence |
| SO 18 | Retenční a vsakovací objekt |
| SO 20, 21 | Přípojky dešťové kanalizace |
| (SO 05, 19) | (objekty nebudou realizovány) |

Celkový rozsah Stavby je specifikován v projektové dokumentaci obstarané příkazcem (DSP), správních rozhodnutích, vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a dalších dokumentech, především těchto:

  - Stavební povolení pro stavbu „Rekonstrukce stávajících objektů v areálu FSV UK v Jinonicích“, Praha 5, k. ú. Jinonice, č.p. 661, ul. U Kříže 8 vydané dne 04.08.2017, v právní moci dne 13.09.2017, č. j. MC05 44650/2017 (pro SO 01);

  - Právo Stavby na základě certifikátu autorizovaného inspektora pro stavbu „Přístavba polyfunkčního objektu v areálu UK v Jinonicích“ Praha 5, k. ú. Jinonice, č.p. 661, ul. U Kříže 8. Certifikát autorizovaného inspektora vydal Ing. Karel Pánek, č. ev. 0115, dne 26.03.2018, č. j. certifikátu 081/2017, právo provést stavební záměr vzniklo dne 13.04.2018 (pro SO 02, SO 03, SO 04, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15, SO 16);

  - Stavební povolení pro stavbu „Vodní díla – vodovodní řad pro veřejnou potřebu, dešťová kanalizace“ v rámci přístavby polyfunkčního objektu v areálu UK v Jinonicích“, vydané dne 15.06.2018, v právní moci dne 19.07.2018, č. j. MC05/49494/2018/OŽP/ Hav (pro SO 06; SO 07, SO 08, SO 17, SO 18, SO 20, SO 21);

  - Územní rozhodnutí - „Stavební úpravy stávajících objektů v areálu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy – přístavba propojovacího mostku ve 3. NP“, vydané společně se stavebním povolením pro stavbu „Rekonstrukce stávajících objektů v areálu FSV UK v Jinonicích“, Praha 5, k. ú. Jinonice, č.p. 661, ul. U Kříže 8 vydané dne 04.08.2017, v právní moci dne 13.09.2017, č. j.MC05 44650/2017;

  - Územní rozhodnutí – „Přístavba polyfunkčního objektu v areálu UK v Jinonicích“ Praha 5, k. ú. Jinonice, č.p. 661, ul. U Kříže 8 ze dne 27.11.2017, č. j. MC05 68806/2017;

  - Projektová dokumentace (DSP), zhotovená APRIS 3MP s.r.o., se sídlem Praha 6,

Suchdol, K Roztokům 190, PSČ 165 00,  lČ: 27183912.;

  - Smlouva o dílo se zhotovitelem Díla včetně jejích příloh a doplňků a dodatků je přístupná na profilu zadavatele https://zakazky.cuni.cz/contract_display_2326.html pro veřejnou zakázku pod názvem „Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice“,

- Sekce „Zadávací dokumentace“

- návrh Smlouvy o dílo, název souboru: Priloha_1_Závazný návrh smlouvy_o_dílo_Jinonice.docx,

- vybrané přílohy Smlouvy o dílo, název souboru: Priloha_1_prilohy_k_SoD.zip, a to soubory: 01_Požadavky Objednatele

02_Harmonogram prací

03_Kontrolní rozpočet

04_Postupy řízení stavby

08_Územní rozhodnutí

09_Stavební povolení

10_Rozhodnutí o přidělení dotace

13_Výsledky průzkumů

14_Seznam dokumentace Objednatele

16_Identifikace nemovitostí

17_Kontrola kvality Díla

- Sekce „Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace“

- všechna vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace

  - Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ze dne 14.02.2019, zpracovaný Ing. Jiřím Barošem, ev.č. osvědčení ROVS/1124/KOO/2017.

Agenda dosavadních výsledků plnění původního příkazníka Sdružením INŽ – FRAM pro UK Jinonice – TDS a BOZP a pracovníků příkazce, tzn. obstarané dokumenty a výstupy, agenda TDS a BOZP je sepsána v Příloze č. 7 Smlouvy.

Příkazník bude provádět výkon činnosti TDS při projektové činnosti zhotovitele v souladu s postupy a požadavky příkazce ve Smlouvě o dílo se zhotovitelem, zejména v článku 4 (Projektová činnost zhotovitele) a článku 5 (Služby související s projektovou činností) Smlouvy o dílo.

Předmětem Smlouvy je rovněž provádění činností souvisejících s předmětem Smlouvy a dále těch činností, pokud o nich příkazník jako odborník ví, nebo měl vědět, že jsou nezbytné pro řádné zhotovení Projektové dokumentace zhotovitele a provedení Stavby. Podrobnější vymezení výkonu činnosti TDS a činnosti koordinátora BOZP jsou uvedeny v příloze č.1 této Smlouvy.