SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Základní informace o Univerzitě Karlově:

Univerzita Karlova (dále také „UK“) je univerzitní veřejnou vysokou školou podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“).

Univerzita je členěna na 17 fakult ve 3 městech (z toho 14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a 4 účelová zařízení (základní informace o struktuře najdete zde https://www.cuni.cz/UK-765.html). Byť je celá univerzita jedinou právnickou osobou, tak všechny fakulty a 5 dalších součástí mají poměrně vysokou míru samostatnosti a samostatně hospodaří se svěřeným majetkem.

Samostatným útvarem univerzity je také rektorát.

Na UK studuje téměř 50 tisíc studentů v různých typech studijních programů. Působí zde více než 5 tisíc akademických a vědeckých pracovníků.

Ačkoliv ve srovnání s jinými veřejnými vysokými školami se fakulty a další součásti UK vyznačují vysokou mírou nezávislosti v rozhodování o způsobu řízení a v souvislosti s tím také o zajištění IT podpory, současné řešení projektu kontroly originality akademických prací a podpory akademického psaní (dále jen „systému“) je spravováno centrálně na Ústřední knihovně, která patří mezi 5 výše uvedených dalších pracovišť ve struktuře UK. Osobou oprávněnou k podpisu smluvních závazků a rozhodování ve věcech veřejných zakázek na Ústřední knihovně UK je kvestor resp. rektor Univerzity Karlovy.

Veřejná zakázka „RUK - ÚKUK - Systém pro podporu akademického psaní a kontrolu originality akademických prací“, souvisí se záměrem Univerzity Karlovy vysoutěžit nový systém pro podporu akademického psaní a kontrolu originality akademických prací.

Doba plnění veřejné zakázky:

Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na 10 let od účinnosti realizační smlouvy.

Předmět plnění veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí práva k používání služby, nasazení a provozu služby, která svými funkcionalitami poskytne podporu pro výuku a rozvoj kompetencí akademické integrity, kontroly orginality textů, pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy, ve formě hostované služby SaaS – Software as a Service. Služba bude všechny funkcionality zpřístupňovat v jednotném rozhraní. Od nového systému na podporu akademického psaní a kontrolu originality akademických prací zadavatel očekává minimálně následující funkcionality:

- Kontrolu originality textů, které vznikají na Univerzitě Karlově, např. kvalifikačních prací, odborných článků, seminárních prací.

- Import dokumentů pro kontrolu je možné provádět automatizovaně, dávkově i po jednotlivých dokumentech.

- Kontrola originality je prováděna porovnáním vůči dostatečně velké a relevantní množině online textů (znalostní bázi).

- Podpora poskytování zpětné vazby a hodnocení písemných prací (od učitele ke studentovi), na úrovni detailních korektur jednotlivých vět i větších celků a celkového hodnocení, včetně známkování a písemného hodnocení přímo v rozhraní systému .

- Integraci do systémů Univerzity Karlovy (Centrální autentizační služba, learning management systém Moodle Univerzity Karlovy, Studijní informační systém UK)

- Poskytování exportu výsledků kontroly práce (protokoly o výsledku kontroly), import do systémů UK a také možnost jejich archivace v off-line podobě.

- Rozhraní systému pro uživatele bude minimálně v českém a anglickém jazyce, rozhraní pro administrátora může být pouze v anglickém nebo pouze v českém jazyce.

Služba bude konfigurována pro 10 000 uživatelů Univerzity Karlovy (9 400 studentů, 600 lektorů).

Podrobnější specifikace služby, je v souladu s  přílohou č. 2 s názvem “Minimální technické požadavky na systém”.

Základní obchodní a platební podmínky, které budou předmětem jednání v rámci jednacího řízení s uveřejněním, jsou uvedeny v příloze č. 3 s názvem “Předběžné obchodní a platební podmínky” této zadávací dokumentace.

Požadované parametry užití systému kontroly originality akademických prací v ročním objemu:

- Počet požadovaných uživatelů-studentů: 9 400 studentů

- Počet požadovaných uživatelů-lektorů: 600 lektorů

- Celkem 10 000 uživatelů

- Počet kontrolovaných dokumentů ročně: cca 23 000

Implementace:

Implementací zadavatel rozumí proces, který je zahájen podpisem obchodních a platebních podmínek (smlouvy) a zprovozněnín všech funkcí systému, jak je požadováno v příloze č. 2 zadávací dokumentace -  Minimální technické požadavky na systém a příloze č. 4 - Funkční parametry nabízeného systému. Součástí implementace je prezentace nastavení systému dodavatele pro pověřené zástupce zadavatele. Tato prezentace se bude týkat všech funkcí systému,  předáním návodů a dokumentace k těmto funkcím (lze formou odkazů na online dostupnou dokumentaci, návody v rozhraní systému) a doporučením postupu pro otestování funkcí objednatelem . Zadavatel pak ve lhůtě 15 pracovních dnů provede ověření dostupnosti funkcí. Na základě totoho testování bude dodavatelem i objednatelem podepsán protokol o zahájení provozu a systém bude plnohodnotně užíván. Do doby implementace je nutné zahrnout i lhůtu 15 pracovních dní pro testování a ověrování objednatelem.

Implementace služby  zahrnuje zejména:

- nastavení autentizace uživatelů objednatele – napojení na CAS, SIS (příprava API ze strany dodavatele)

- součinnost s nastavením vzdáleného přístupu pro uživatele objednatele,

- indexace všech informačních zdrojů, repozitářů a implementace funkcí, které nebyly ve službě zaindexovány a nakonfigurovány během podání nabídky ve veřejné zakázce, ale byly dodavatelem nabídnuty v rámci přílohy č. 4 Funkční parametry nabízeného systému (jedná zejména o repozitáře českých veřejných a státních VŠ), pokud takové jsou,

- vstupní školení uživatelů - zaměstnanců objednatele.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy o odběru služby na dobu 10 let, formou ročního předplatného služby, přičemž předpokládá, že dodavatel bude schopen nabídnout fixní cenovou nabídku za první 4 roky čerpání služby s předem definovaným vzorcem kalkulace cen za roky následující, avšak s meziročním nárůstem cen, který nepřekročí 5 % z ceny roku předcházejícího.

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 2 000 000,- Kč bez DPH za jeden kalendářní rok za první 4 roky čerpání služby, tedy celkem 8 000 000 Kč bez DPH za první 4 roky čerpání služby.

Nejvýše přípustná (maximální) cena za plnění veřejné zakázky činí 2 000 000 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok za první 4 roky čerpání služby, tedy celkem 8 000 000,- Kč bez DPH za první 4 roky čerpání služby. Dodavatel, který nabídne vyšší nabídkovou cenu, bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.