FORMULÁŘ PRO ZPRACOVÁNÍ

KONCEPCE ZAJIŠTĚNÍ BEZPROBLÉMOVÉHO PRŮBĚHU STAVBY

# Identifikace zadavatele

| Název zadavatele: | Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele: | Černá 646/9, 115 55 Praha 1 |
| IČO: | 00216208 |

# Identifikace veřejné zakázky

| Název zakázky: | UK – ETF – Generální rekonstrukce budovy ETF, Černá 9 - opakování |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky: | podlimitní veřejná zakázka |
| Druh veřejné zakázky: | veřejná zakázka na stavební práce |
| Druh výběrového řízení: | otevřené řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | ... |

# Identifikační údaje dodavatele

| Obchodní firma / Název: | Uveďte obchodní firmu / název |
| --- | --- |
| Sídlo: | Uveďte obchodní firmu / název |
| IČO: | Uveďte IČO |
| DIČ: | Uveďte DIČ |
| Osoba oprávněná jednat za dodavatele: | Uveďte jméno, příjmení a funkci |
| Kontaktní osoba: | Uveďte jméno a příjmení kontaktní osoby |
| Telefon: | Uveďte telefon kontaktní osoby |
| E-mail: | Uveďte e-mail kontaktní osoby |

# Účel veřejné zakázky

- Účelem této veřejné zakázky je naplnit níže uvedené cíle:

## Kvalitně provedená rekonstrukce Paláce Marathon za provozu

- Celková rekonstrukce objektu by měla umožnit fungování zadavatele po dobu své běžné činnosti, výuky, studia a vědecké práce a co nejméně ovlivnit činnosti zadavatele prachem, hlukem a zápachem. S realizací stavby souvisí i odpojování některých médií v jejím průběhu. Příprava a včasná komunikace zhotovitele v průběhu stavby musí zadavateli zajistit trvalý zdroj vody, tepla a elektrické energie. Omezující faktory provozu zadavatele nesmí ovlivnit kvalitu prováděné rekonstrukce Paláce Marathon.

## Efektivita vertikální i horizontální dopravy a skladování materiálu

- Rekonstruovaný objekt se nachází v památkové zóně Prahy 1 v poměrně úzké jednosměrné ulici. Zadavatel chce dosáhnout toho, aby zhotovitel zvolil co nejefektivnější řešení:

- závozu a odvozu materiálu, který musí splňovat podmínky dané vyhláškou Prahy 1, a zároveň co nejméně rušit okolí stavby,

- vertikální dopravy materiálu do podzemních i nadzemních podlaží a

- skladování materiálu.

- Všech těchto dílčích cílů se týká minimalizace prašnosti a hluku, jakož i co nejmenší možné omezení dopravy v ulici.

## Bezpečnost osob a zabezpečení skladovaného materiálu

- Vzhledem k tomu, že rekonstrukce budovy bude probíhat za částečného provozu, spočívá zásadní zájem zadavatele v co nejefektivnější zajištění bezpečnosti pohybu osob po budově a co nejefektivnějšího oddělení prostor, které se budou rekonstruovat, od prostor, v nichž bude probíhat běžný provoz. S tím souvisí také otázka skladování materiálu a jeho zabezpečení jak před poškozením či odcizením, tak také otázka zajištění bezpečnosti lidí, kteří se po budově budou pohybovat.

# Téma č. 1 – Způsob zajištění vertikální a horizontální dopravy materiálu

V rámci tohoto tématu dodavatel popíše a zdůvodní způsob zajištění vertikální a horizontální dopravy materiálu, jak pro stavební práce probíhající v podzemních, tak i v nadzemních podlažích. Cílem zadavatele je získat co nejjasnější představu zhotovitele, jak bude postupovat při realizaci stavby, aby umožnil provoz zadavatele v objektu Paláce Marathon, ve kterém bude probíhat celková rekonstrukce objektu za provozu.

Toto téma se vztahuje ke všem cílům zadavatele popsaným v  čl. 4 této přílohy. Zadavatel bude primárně hodnotit míru, jakou koncepce dodavatele v tomto tématu povede k efektivnímu naplnění těchto cílů, resp. úroveň přidané hodnoty pro naplnění těchto cílů.

Za tímto účelem vypracuje dodavatel odpovědi na následující otázky:

| 1. | Popište, jakým způsobem, jakou technikou a zařízením bude zajištěna vertikální a horizontální doprava vytěžené zeminy a vybourané suti při realizaci prodloužení výtahové šachty do 3. PP. |
| --- | --- |
| 2. | Popište, jakým způsobem, jakou technikou a zařízením bude zajištěna vertikální a horizontální doprava vybourané suti a doprava materiálu z/do podzemních a z/do nadzemních podlaží uvnitř i vně budovy tak, aby byla minimalizována rizika poškození stávajících konstrukcí a vybavení, rizika ohrožení pohybujících se osob a omezení provozu objednatele prachem, hlukem či zápachem ze stavební činnosti. |
| 3. | Popište, jaká logistika procesů bude uplatněna, aby byla zajištěna bezpečnost studentů, pracovníků a návštěvníků fakulty v hlavním vstupu do budovy a na schodištích v budově při přepravě suti a materiálu. |
| 4. | Popište, jak bude zajištěno osvětlení staveniště a v jaké intenzitě při odpojení elektrické energie v podzemních podlažích a v prostorech bez přímého denního osvětlení. |
| 5. | Uveďte, jaké specialisty, jakou techniku a jaké technologické postupy budou využity pro realizaci prodloužení výtahové šachty do 3. PP a pro kompletní obnovení výtahové šachty v dalších podlažích. |
| 6. | Shrňte a popište, jakým způsobem všechny výše uvedené informace k tomuto tématu přispějí k efektivnímu naplnění účelu veřejné zakázky uvedeného v čl. 4 této přílohy nebo přinesou přidanou hodnotu při naplnění účelu veřejné zakázky. |

# Téma č. 2 – Způsob zajištění stavebních činností souvisejících s realizací díla a ovlivňující činnost a provoz objednatele

V rámci tohoto tématu dodavatel popíše a zdůvodní způsob zajištění stavebních činností souvisejících s realizací díla a ovlivňující činnost a provoz objednatele a to v následujících aspektech:

  - prašnost, hluk, zápach vznikající stavební činností,

  - zábor veřejných prostranství a vnitřních ploch vyžadující uzavření či omezení stavební činností zhotovitele i s ohledem na úklid a také na ochranu konstrukcí a inventáře uvnitř objektu,

  - ostraha staveniště zajištěná zhotovitelem,

  - zimní opatření v období topné sezóny za provozu objednatele a

  - zabezpečení sousedních objektů a ploch proti poškození.

Cílem zadavatele je získat co nejjasnější představu zhotovitele, jak bude postupovat při realizaci stavby, aby umožnil provoz zadavatele v objektu Paláce Marathon, ve kterém bude probíhat celková rekonstrukce objektu za provozu.

Toto téma se vztahuje ke všem cílům zadavatele popsaným v  čl. 4 této přílohy. Zadavatel bude primárně hodnotit míru, jakou koncepce dodavatele v tomto tématu povede k efektivnímu naplnění těchto cílů, resp. úroveň přidané hodnoty pro naplnění těchto cílů.

Za tímto účelem vypracuje dodavatel odpovědi na následující otázky:

| 1. | Popište, jakým způsobem budou odděleny vnitřní prostory budovy, ve kterých bude probíhat provoz s ohledem na eliminaci prašnosti, hluku či zápachu ze stavební činnosti. |
| --- | --- |
| 2. | Popište, jak často bude probíhat úklid veřejných prostranství a vnitřních komunikačních prostor a ploch zasažených stavební činností. |
| 3. | Popište, jakým způsobem, v jakém čase a rozsahu bude zajištěna ostraha a zabezpečení staveniště, aby nedošlo ke vniknutí nepovolaných osob do objektu a ohrožujících studenty a pracovníky v objektu. |
| 4. | Popište, jakým způsobem bude staveniště zabezpečeno proti krádeži. |
| 5. | Popište, jak bude zajištěn provoz objednatele v období topné sezóny se zachováním tepelného komfortu, když v rámci realizace díla dojde k přesunu plynové kotelny z 6. NP do 2. PP. |
| 6. | Popište, jak bude zhotovitelem zajištěn provoz objektu a provoz staveniště při odpojení inženýrských sítí. |
| 7. | Popište, v jakém rozsahu bude provedena pasportizace sousedních objektů a ploch. |
| 8. | Shrňte a popište, jakým způsobem všechny výše uvedené informace k tomuto tématu přispějí k efektivnímu naplnění účelu veřejné zakázky uvedeného v čl. 4 této přílohy nebo přinesou přidanou hodnotu při naplnění účelu veřejné zakázky. |