**PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY**

**Rekonstrukce části Šafránkova pavilonu**

**studentské koleje a nástavba jednoho patra**

pro Universitu Karlovu v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň

**Identifikační údaje stavby:**

**a) Název stavby:** Rekonstrukce části Šafránkova pavilonu studentské koleje

a nástavba jednoho podlaží

**b) Místo stavby**: Šafránkova kolej, alej Svobody 703/31, 323 00, Plzeň

Okres, kraj: Plzeň

Charakter stavby: administrativa

**c) předmět projektové dokumentace**:

Rekonstrukce části Šafránkova pavilonu studentské koleje

a nástavba jednoho podlaží, Plzeň, p.p.č. 11330/3 k.ú. Severní

Předměstí, č.p. 703/31

Nejedná se o změnu využití. Nemění se.

Jedná se o PD pro získání společného územního rozhodnutí a

stavebního povolení.

**A.1.2 Údaje o stavebníkovi:**

**Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**

Husova 654/3, 301 00 Plzeň

Zastoupený: prof. MUDr. Jindřichem Finkem, Ph.D.,

děkanem fakulty na základě čl. 50 odst.1 písm. c) Statutu Univerzity

Karlovy ze dne 14.12.2016

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

dat. schránka: piyj9b4

**A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:**

Zpracovatel: Mepro s.r.o.

Ing.arch Martinem Březinou, jednatelem spol. s r.o.

č. autorizace ČKA - 4209

Praha 6, 162 00, nám. Před bateriemi 912/6

IČO: 48025721, DIČ: CZ 48025721

bank. spoj.: KB Praha 5, č.ú.: 67 301-051/0100

ID: 9hb58nf

e-mail: [martin@](mailto:martin@)mepro-atelier.cz, ivan@mepro-atelier.cz

Ing.arch.M. Březina - ČKA 4 209,

Ing.arch. Michaela Hedrlínová

OCEA s.r.o. propočet nákladů, M. Růžička

Lambda studio s.r.o. Ing. Jan Vostoupal

PBŘ – Lambda studio s.r.o.

STATIKON Solutions s.r.o.

Druh dokumentace: Projekt pro získání společného územního rozhodnutí a stavebního

povolení (DUR a DSP)

Dodavatel stavby: bude vybrán na podkladě výsledků výběrového řízení na dodavatele

stavby

**Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v těchto fázích výstavby:**

- při předání staveniště

- po dokončení stavby lešení a oplocení staveniště

- po provedení demontážních a bouracích prací, demontáž výtahu

- po provedení hrubé stavby a výměny oken a dveří

- po provedení zateplení konstrukcí obvodových stěn a střechy

- po dokončení nových rozvodů sítí

- po dokončení kompletace profesí

- po dokončení venkovních prací a osazení nových vrat do opocení

- po montáži interiérů a montáži nového výtahu

- po provedení finálních montáží a kompletací

- v rámci přípravy před podáním žádosti o kolaudační souhlas v rámci předání stavby