Příloha č. 4 ZD ve veřejné zakázce UK - RUK – BUDOVA ÚDAUK - VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

a zároveň

Příloha č. 4 SMLOUVY O DÍLO A PŘÍKAZNÍ NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NA PROJEKTU „Budova Ústavu dějin a archivu UK“

Tabulka pro zpracování nabídkové ceny

|  | Rozdělení ceny PD + IČ - včetně související infrastruktury a provozních souborů | Splatnost ceny – viz níže a v souladu s 7.3. této smlouvy: „Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli doručeny nejpozději desátý (10.) den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k uskutečnění plnění“. | Celková cena dílčího plnění bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | dodání dopracované Studie | po dodání |  |
| b) | dodání dokumentace pro územní řízení | 70 % po schválení komisí expertů MŠMT |  |
|  |  | 30 % po nabytí právní moci ÚR |  |
| c) | inženýrská činnost pro zajištění ÚR | po nabytí právní moci ÚR |  |
| d) | vyhodnocení vlivů na životní prostředí - EIA | 70 % po dodání |  |
|  |  | 30 % po nabytí právní moci EIA |  |
| e) | dodání dokumentace pro stavební povolení | 70 % po dodání |  |
|  |  | 30 % po nabytí právní moci SP |  |
| f) | inženýrská činnost pro zajištění SP | po nabytí právní moci SP |  |
| g) | dodání dokumentace provádění stavby vč. výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu | 100 % po dodání |  |
| h) | součinnost při výběru zhotovitele stavby | po podpisu SOD se zhotovitelem stavby |  |
| i) | autorský dozor (cena za 24 měsíců) | měsíčně 1/24tinu ze zde uvedené ceny, i v případě, že bude potřeba služeb autorského dozoru delší či kratší než 24 měsíců |  |
| j) | další související činnosti a úkony podle čl. 1.1 písm. d) této Smlouvy (cena za 24 měsíců) | měsíčně 1/24tinu ze zde uvedené ceny, i v případě, že bude potřeba služeb autorského dozoru delší či kratší než 24 měsíců |  |
| k) | projekt interiéru | po ukončení výběru dodatele interiéru |  |
| l) | autorský dozor interiéru | měsíčně |  |
|  |  | Celkem projektová dokumentace |  |
|  |  | Celkem inženýrská činnost |  |
| m) | odměna za licenci dokumentace pro územní řízení | po nabytí právní moci ÚR |  |
| n) | odměna za licenci dokumentace pro stavební povolení | po nabytí právní moci SP |  |
| o) | odměna za licenci dokumentace provádění stavby | po dodání dokumentace provádění stavby |  |
| p) | odměna za licenci projektu interiéru | po ukončení výběru dodatele interiéru |  |

celková nabídková cena bez DPH …………………………..Kč.

sazba DPH ……………………%,

samostatně výše DPH v Kč ………………………

celková nabídková cena v Kč včetně DPH………………………...