VZORKOVÁNÍ

Prodávající předloží Kupujícímu funkční vzorky materiálů, výrobků a Technických zařízení a/nebo jejich technické listy výrobce, nebo jejich technické specifikace (dále jen „Vzorky“) dle požadavku a v rozsahu uvedeném níže v tabulce. Prodávající předloží Vzorky Zboží, které bylo naceněno v Položkovém rozpočtu dle přílohy č. 2 Kupní smlouvy, a to ve lhůtě stanovené Kupujícím níže v tabulce, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Rozsah předkládaných Vzorků a jejich počet může být Smluvními stranami dojednán v rámci kontrolních dnů. Kupující po posouzení Vzorků z předložených Vzorků vybere jeden (1) vzorek materiálu, výrobků nebo Technických zařízení, který bude následně Prodávajícím závazně použit v rámci dodávky Zboží či plnění dle smlouvy.  V případě požadavku na předložení jednoho Vzorku, Kupující tento Vzorek odsouhlasí, nebo požádá o předložení jiného odpovídajícího Vzorku. Odsouhlasení Vzorku Kupujícím bude formou zápisu do Vzorkovacího listu.

Kupující si vyhrazuje právo nepožadovat předložení některého z níže uvedených Vzorků.

Veškeré vzorky budou Prodávajícím předloženy ke vzorkování v prostorách Stavby, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak (u velkých Vzorků např. prohlídkou u Prodávajícího nebo na místě předchozího plnění Prodávajícím).

| Soubor (dle Popisu standardů – Příloha č. 1 Smlouvy) | Způsob vzorkování | Co a jak se bude vzorkovat (Vzorek) | Lhůta pro předložení vzorku/související technické dokumentace Prodávajícím Kupujícímu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1_Digestoře | - předložení technického listu - fyzická prohlídka vzorového kusu | - technické listy - vzorový výrobek | Do 30 dnů od účinnosti smlouvy. |
| 2_Médiové stěny | - fyzická prohlídka vzorového kusu | • technické listy • vzorový výrobek | Do 30 dnů od účinnosti smlouvy. |
| 3_Pracovní desky | Testování pracovních desek na chemickou a mechanickou odolnost Kupujícím. | Keramická dlažba, postforming, vysokotlaký laminát dle podmínek v Popisu standardů – fyzické testy na chemickou a mechanickou odolnost. Prodávající předloží 3 vzorky o rozměru min. 50 x 50 cm od každého výrobku. | Do 14 dní od účinnosti smlouvy. |
|  | Fyzická prohlídka předloženého vzorku u Kupujícího. | Emailitové sklo, lamino, nerez AISI 304, nerez AISI 314, buková spárovka, epoxidová pryskyřice – fyzické testy na chemickou a mechanickou odolnost. Prodávající předloží 3 vzorky o rozměru min. 50 x 50 cm od každého výrobku. | Do 14 dní od účinnosti smlouvy. |
| 4_Konstrukce 5_Podskříňky 6_Skříně vysoké 7_Nádstavby 8_Skříňky nástěnné 9_Kontejnery | - předložení technických listů materiálů, kování (počet otevření atd.) - fyzická prohlídka vzorového kusu | - technické listy - pojezdy, kování, zavírání skříněk, zásuvek atd. - vizuální prohlídka a fyzické vyzkoušení odolnosti. - návrh kotvení horních skříněk do SDK desek a do ŽB konstrukce. | Do 30 dnů od účinnosti smlouvy technický list (vyjma technického listu kování) i fyzické vzorky. Do 14 dnů od účinnosti smlouvy předloží technický list u kování. |
| 10_Baterie stojánkové | - předložení technických listů materiálů - fyzická prohlídka vzorového kusu | - technické listy - fyzické ozkoušení funkcí a mechanických vlastností, stability na desce - vizuální prohlídka | Do 30 dnů od účinnosti smlouvy. |
| 11_Výlevky, vaničky, dřezy 12_Stoly váhové | - předložení technických listů materiálů - fyzická prohlídka vzorového kusu | - technické listy - fyzické ozkoušení vlastností | Do 30 dnů od účinnosti smlouvy. |
| 13_Skříně bezpečnostní | - předložení technických listů materiálů, kování (počet otevření atd.) - fyzická prohlídka vzorového kusu | - technické listy - fyzické ozkoušení vlastností Prodávající předloží 2 vzorky bezpečnostních skříní. | Do 14 dnů od účinnosti smlouvy technický list. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy vzorky bezpečnostní skříně. |
| 14_Regály | - předložení technických listů materiálů - fyzická prohlídka vzorového kusu | - technické listy - vzorový výrobek, fyzické ozkoušení vlastností | Do 30 dnů od účinnosti smlouvy. |
| 15_Nerezové výrobky | - fyzická prohlídka vzorového kusu | - vzorový výrobek, fyzické ozkoušení vlastností, chemická a mechanická odolnost | Do 30 dnů od účinnosti smlouvy. |
| 16_Odsávací rameno | - předložení technických listů - fyzická prohlídka vzorového kusu | - technické listy - vzorový výrobek, vizuální kontrola | Do 14 dnů od účinnosti smlouvy technický list. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy fyzický vzorek. |
| 20_Ostatní výrobky, např. Germicidní lampy | - předložení technického listu - fyzická prohlídka vzorového kusu | - technické listy - vzorový výrobek, ozkoušení vlastností Prodávající předloží 2 typy germicidní lampy. | Do 14 dnů od účinnosti smlouvy technický list germicidní lampy. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy fyzické vzorky a ostatní technické listy. |
| Ovládací prvky, informační a vizuální panely apod. | - předložení technických listů - fyzická prohlídka vzorového kusu | - technické listy - vzorový výrobek, vizuální kontrola a kontrola rozměrů, připojení a uchycení | Do 30 dnů od účinnosti smlouvy. |
| Ostatní definované výrobky | - předložení technických listů - fyzická prohlídka vzorového kusu | - technické listy - vzorový výrobek, fyzické ozkoušení vlastností | Do 30 dnů od účinnosti smlouvy. |
| 22_Mycí a desinfekční automat | - předložení technických listů materiálů - fyzická prohlídka vzorového kusu | - technické listy - fyzické ozkoušení vlastností Prodávající předloží 2 vzorky mycího a dezinfekčního automatu. | Do 14 dnů od účinnosti smlouvy technický list. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy 2 vzorky. |
| 24_Nemocniční rampa | - předložení technických listů materiálů - fyzická prohlídka vzorového kusu | - technické listy - vzorový výrobek, fyzické ozkoušení vlastností | Do 14 dnů od účinnosti smlouvy technický list. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy vzorek. |
| 25_Svody, kryty, instalace ze stropu | - fyzická prohlídka vzorového kusu | - vzorový výrobek, kontrola vlastností | Do 30 dnů od účinnosti smlouvy. |