K U P N Í    S M L O U V A

č. UKRUK/445722/2023

# Smluvní strany

Univerzita Karlova

Správa budov a zařízení

Sídlo: Ovocný trh 560/5, Praha 1 – Staré Město, PSČ: 116 36

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 19 - 4302425379/0800

ID datové schránky: piyj9b4

Zastoupena: Mgr. Martinem Maňáskem ,kvestorem

(dále jen „kupující“ nebo „smluvní strana“)

a

Název: ………………….. Sídlo: ………………….. IČO: ………………….. DIČ: ………………….. Bankovní spojení: ………………….. Číslo účtu: ………………….. ID datové schránky: ………………….. Zastoupený: ………………….. Zapsaný v obchodním, živnostenském rejstříku u soudu v …….. , oddíl ……. , vložka …… (dále jen „prodávající“ nebo „smluvní strana“)

uzavírají na základě výsledku veřejné soutěže o nadlimitní zakázku na dodávku technologií záložního zdroje včetně souvisejících stavebních úprav pro Karolinum Univerzity Karlovy, zadané pod č.j. UKRUK/445722/2023 a podle ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a za podmínek níže stanovených tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

# Účel smlouvy

Účelem smlouvy je modernizace technologického zařízení v rámci akce „UK – SBZ - Rekonstrukce stavebních a technických součástí záložního zdroje Karolinum - opakování“ (dále jen „zadávací řízení“).

# Předmět smlouvy

## Předmětem smlouvy je:

- závazek prodávajícího dodat kupujícímu technologie k záložnímu zdroji včetně stavebních úprav (dále jen „zařízení“) a převést vlastnické právo k tomuto zařízení na kupujícího. Bližší specifikace a rozsah zařízení je uvedena v příloze č. 1 a 2 této smlouvy,

- závazek prodávajícího provést stavební úpravy strojovny tak, aby zde mohlo být zařízení nainstalováno vč. revitalizace vstupního nádvoří,

- závazek prodávajícího demontovat současné technologické zařízení ve strojovně kupujícího tak, aby zde mohlo být umístěno nové zařízení dodané prodávajícím,

- závazek prodávajícího instalovat dodané zařízení ve strojovně kupujícího a zprovoznit jej,

- závazek prodávajícího zaškolit pracovníky kupujícího k obsluze dodaného a instalovaného zařízení (dále jen „předmět smlouvy“),

- závazek kupujícího převzít dodávku nového zařízení bez zjevných vad a poškození

- závazek kupujícího za dodaný předmět smlouvy dle podmínek této smlouvy  zaplatit dohodnutou kupní cenu.

# Kupní cena

## Uvedená celková kupní cena je stanovena na základě zadávacího řízení za předmět smlouvy. V uvedené kupní ceně jsou započteny veškeré náklady prodávajícího související s prodejem zařízení kupujícímu, včetně jeho instalace, provedení stavebních úprav strojovny, demontáž starého technologického zařízení, zprovoznění zařízení, zaškolení obsluhy a dopravy zařízení na místo instalace. Kupní cena je konečná a celková.  Tzn., že kupní cena je rovněž maximální (tj. zahrnuje veškerý zisk, daně a poplatky a náklady prodávajícího – např. výlohy, výdaje a náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s plněním této smlouvy a jakékoliv další či vedlejší náklady s tím spojené, ať už předvídatelné či nepředvídatelné) a může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu za poskytnutí plnění. Rozhodným dnem pro změnu kupní ceny z důvodu zákonné změny sazby DPH je den zdanitelného plnění.

## Cena v Kč bez DPH : …………………………….

## Výše DPH: v %…………a v Kč…………

## Celková cena v Kč s DPH: ……………………..

## Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) a §13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.

# Doba a místo plnění

## Prodávající před podpisem této smlouvy předá kupujícímu časový harmonogram plnění, který se stane nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 3 této smlouvy). Prodávající se zavazuje dodat zařízení kupujícímu do 31. 12. 2024.

## Místem plnění je sídlo kupujícího, konkrétně Ovocný trh 3-5, Praha 1, suterén a nádvoří areálu Karolina před objekty Ovocný trh 3-5, Praha 1

# Dodací podmínky, povinnosti smluvních stran

## Kupující písemně pověří svého zástupce k převzetí dílčích etap dodávky i celého zařízení  (dále jen „přejímající“). Pověření předá před realizací dodávky prodávajícímu.

## Prodávající je povinen dodat zařízení v souladu s ustanovením § 2161 OZ.

## Přejímající po převzetí zařízení v místě plnění potvrdí prodávajícímu přejímací doklady.

## Zařízení musí být nové, nepoužité, nepoškozené a odpovídající platným technickým normám a předpisům. V případě, že zařízení vykazuje nedostatky a odporuje smlouvě, není kupující povinen převzít zařízení. V tom případě je prodávající povinen dodat nové zařízení náhradním plněním.

## Vypnutí starého technologického zařízení, jeho demontáž, příprava prostoru pro nové technologické zařízení vč. jeho instalace a uvedení do provozu zajistí Prodávající do 14 kalendářních dnů od odpojení starého záložního zdroje od elektrické sítě areálu Karolina.

## Prodávající je povinen zajistit, aby se na předmětu smlouvy podílely výlučně osoby, které prodávající nabídnul v rámci technické kvalifikace v zadávacím řízení dle čl. 2 této smlouvy, jako členy svého týmu:

## Hlavní inženýr projektu	jméno  a příjmení, tel.:, email

## Specialista pro provádění technologické části – elektro	jméno a příjmení, tel.:, email

## Hlavní servisní technik	jméno a příjmení, tel.:, email

## Změnu v osobách členů týmu je prodávající oprávněn provést pouze po vzájemné písemné dohodě smluvních stran a po předchozím doložení kvalifikace a zkušeností nově jmenovaných členů týmu. Kvalifikace a zkušenosti nových členů týmu musí odpovídat v celém rozsahu doložené kvalifikaci a zkušenostem nahrazovaných členů týmu.

## Hlavní inženýr projektu odpovídá za řízení a koordinaci činnosti všech případných poddodavatelů či přizvaných konzultantů a jedná ve věcech technických za celý realizační tým zhotovitele. Prodávající se zavazuje, že Hlavní inženýr projektu bude pro komunikaci s kupujícím běžně dostupný a na e-maily a telefonáty kupujícího bude reagovat, pokud možno obratem.

## Hlavní inženýr projektu je oprávněn v případě nutnosti pověřit jinou osobu za svou smluvní stranu, aby v době nepřítomnosti zastupovala Hlavního inženýra projektu ve výkonu jeho funkce. Pověření funkce Hlavního inženýra projektu nesmí být delší jak 15  kalendářních dnů a zároveň o tomto pověření musí prodávající bezodkladně informovat kupujícího.

# Platební a fakturační podmínky

## Cena za plnění předmětu smlouvy bude kupujícím hrazena postupně a zpětně v měsíčních cyklech v návaznosti na protokolární předání jednotlivých částí plnění předmětu smlouvy a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím do 21 (slovy jednadvaceti) dnů po podpisu příslušného předávacího protokolu oprávněnou osobou kupujícího. Zálohy kupující neposkytuje.

## Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## K faktuře musí být připojen originál přejímacího dokladu.

## Faktura bude kupujícímu doručena na adresu jeho sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy.

## Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.

## Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího 
a jejím směrováním na účet prodávajícího.

## Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.

## Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

## Cena za plnění předmětu této smlouvy bude hrazena bez poskytování jakýchkoli záloh.

# Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

## Vlastnické právo k zařízení přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zařízení a současně podpisem přejímacího dokladu.

## Nebezpečí škody na zařízení přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zařízení a současně podpisem přejímacího dokladu.

# Záruka za jakost, vady zařízení a reklamace

## Prodávající se zavazuje poskytnout na zařízení záruku za jakost v délce trvání min. 60 měsíců.

## Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2106, § 2107 a § 2165 OZ.

## Reklamace se uplatňují písemně na e-mail adresu(y) -  doplní prodávající

## Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.

## Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 10 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.

## O odstranění vady musí být sepsán protokol.

# Smluvní pokuty, úrok z prodlení

## Nedodrží-li prodávající rozsah plnění uvedený v čl. 3.1 písm. a) až e) nebo termín plnění uvedený v čl. 5., odst. 5.1 této smlouvy, má kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý den prodlení až do nápravy plnění. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

## Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

## V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z příslušné dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

## Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

## Smluvní pokuty hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut v plné výši.

# Zvláštní ujednání

## Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

## Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.

## Prodávající prohlašuje, že dodané zařízení není zatíženo žádnými právy třetích osob.

## Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

## Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě.

## Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.

# Zánik smluvního vztahu

## Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:

- splněním všech závazků řádně a včas,

- dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,

- jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení.

## Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:

- prodlení s dodáním zařízení o více jak 30 dní,

- prodlení s instalací zařízení o více jak 30 dní,

- prodlení s odstraněním vad o více jak 30 dní.

# Registrace

## Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí  kupující neprodleně po podpisu smlouvy. Kupující se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

# Závěrečná ustanovení

## Smlouva je uzavírána elektronicky, a to tak, že je opatřena elektronickými podpisy (zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem) oprávněných zástupců smluvních stran.

## Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. V případě změny kontaktních osob nebo v osobě přejímajícího nebude vyhotoven dodatek ke smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit vhodným způsobem druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.

## Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

## Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny smírně a v případě, že nedojde k dohodě smluvních stran, bude rozhodovat místně a věcně příslušný soud v České republice. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

## Smlouva nabývá platnosti  dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 13.1 smlouvy.

## Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

příloha č. 1 – Projektová dokumentace

příloha č. 2 – Výkaz výměr

příloha č. 3 – Časový harmonogram plnění

V Praze, dne…………………….					V……………….dne…………………

…………………………………………..					………………………………………………….

Mgr. Martin Maňásek					prodávající

kvestor