Informace pro plánování dodávek

- Prodávající bude pro transport dodávaného vybavení používat výhradně technické prostředky s gumovými kolečky, protože v případě použití nevhodných přepravních prostředků hrozí nebezpečí poškození finálních povrchů podlah. Prodávající nesmí používat paletový vozík, a to ani ruční.

- Prodávající je povinen v průběhu dodávky vybavení do místa určení a následně i během montáže zajistit vhodným způsobem proti poškození transportní trasy, a to včetně podlah, schodišť, stěn, rohů, dveří apod. Rozsah ochrany transportních tras je ponechán na profesní odbornosti Prodávajícího.

- Výtahy: Pokud Prodávající k transportu vybavení potřebuje použít výtahy, smí použít výlučně výtahy:

- V4: nosnost 1150 kg, 15 osob, š 1200 mm x h 2100 mm x v 2200 mm (zmenšená o ochranné bednění výtahu);

- V6: nosnost 1150 kg, 15 osob, š 1200 mm x h 2100 mm x v 2200 mm (zmenšená o ochranné bednění výtahu);

- V9.1: nosnost 900 kg, 11 osob, š 1100 mm x h 1780 mm x v 2300 mm (zmenšená o ochranné bednění výtahu),

a to pouze v čase 20:00 – 5:59.

Ochrana výtahů proti poškození bude zajištěna Kupujícím.

- Schodiště – pro transport vybavení smí Prodávající použít výlučně tato schodiště: SK 4, SK 6 a SK 9, a to v tomto režimu:

- 20:00 – 5:59 transport jakéhokoli vybavení dle odborného úsudku prodávajícího;

- 6:00 – 19:59 transport drobného vybavení (do velikosti a hmotnosti, kterou přenese jedna osoba v náruči) a pohyb osob bez vybavení.

- Návoz dodávaného vybavení

Výhradně v noci v čase 20:00 – 5:00 určenou transportní trasou (viz grafická příloha) do vyhrazeného meziskladu v 1PP (viz grafická příloha). Do 5:59 opustí veškerá auta Prodávajícího, včetně osobních aut zaměstnanců Prodávajícího a jeho subdodavatelů, veškerý prostor staveniště. V meziskladu může dodávané vybavení zůstat po celou dobu plnění díla (dodávky). Návoz materiálu a pohyb osob Prodávajícího přes nádvoří mezi BF a CB není možný.

Příjezd k vjezdu do 1PP je možný nákladním automobilem o celkové hmotnosti max. 22 t, celkové délce 10 m a s limitem průjezdné výšky 4,1 m.

Max. výška průjezdní výška skrz 1PP činí 2,6 m.

Vstupní dveře do místností, kde bude instalováno laboratorní vybavení vč. digestoří, jsou š 900 mm a v 2100 mm.

- Vybavování pracoviště pitevna – průjezd skrz 1PP a přístup do budovy ze zásobovacího dvora (viz grafická příloha).

- Veškeré vybavení podléhající revizi a zaregulování bude dodáno do termínu dle harmonogramu (milník č. 25).

- Uzamčení vybavovaných místností a souvisejících sekcí zajistí Kupující, který poskytne Prodávajícímu klíče, a to v počtu jednoho kusu klíče od každého zámku. Za ztrátu klíče či poškození zámku odpovídá Prodávající.

- Revize dodávaných elektrických zařízení

Prodávající se zavazuje k zajištění výchozích revizí všech dodávaných elektrických zařízení a výrobků, kterými prokáže jejich bezvadný a bezpečný provoz, a to dle platných právních předpisů. Výchozí elektrické revize musí být prosté vad.

- Pokud nebude místnost kompletní nebo nebudou odstraněny vady a nedodělky a sekce/milník se Prodávajícímu uzavře, musí Prodávající čekat na další časový interval k dokončení následnému zahrnutí dané místnosti do fakturace.