Pravidla stěhování zboží do novostavby kampusu UK v Hradci králové

- Prodávající bude pro transport dodávaného vybavení používat výhradně technické prostředky s gumovými kolečky, protože v případě použití nevhodných přepravních prostředků hrozí nebezpečí poškození finálních povrchů podlah. Prodávající nesmí používat paletový vozík, a to ani ruční.

- Prodávající je povinen v průběhu dodávky vybavení do místa určení a následně i během montáže zajistit vhodným způsobem proti poškození transportní trasy, a to včetně podlah, schodišť, stěn, rohů, dveří apod. Rozsah ochrany transportních tras je ponechán na profesní odbornosti Prodávajícího.

- Výtahy: Pokud Prodávající k transportu vybavení potřebuje použít výtahy, smí použít výlučně výtahy:

- V4: nosnost 1150 kg, 15 osob, š 1200 mm x h 2100 mm x v 2200 mm (zmenšená o ochranné bednění výtahu);

- V6: nosnost 1150 kg, 15 osob, š 1200 mm x h 2100 mm x v 2200 mm (zmenšená o ochranné bednění výtahu);

- V9.1: nosnost 900 kg, 11 osob, š 1100 mm x h 1780 mm x v 2300 mm (zmenšená o ochranné bednění výtahu),

a to pouze v čase 20:00 – 5:59.

Ochrana výtahů proti poškození bude zajištěna Kupujícím.

- Schodiště – pro transport vybavení smí Prodávající použít výlučně tato schodiště: SK 4, SK 6 a SK 9, a to v tomto režimu:

- 20:00 – 5:59 transport jakéhokoli vybavení dle odborného úsudku prodávajícího;

- 6:00 – 19:59 transport drobného vybavení (do velikosti a hmotnosti, kterou přenese jedna osoba v náruči) a pohyb osob bez vybavení.

- Návoz dodávaného vybavení

Výhradně v noci v čase 20:00 – 5:00 určenou transportní trasou od VD2, ev. přes nákladní rampu u vchodu D12 (viz grafická příloha) přímo do prostor/místností, do nichž bude Zboží dodáváno. Do 5:59 opustí veškerá vozidla Prodávajícího, včetně vozidel zaměstnanců Prodávajícího a jeho poddodavatelů, veškerý prostor Novostavby. Prodávající si zajistí složení materiálu v prostorách, které vybavuje. Žádný mezisklad na parkovišti, chodbách či v jiných místnostech není možný.

Pouze po předchozí dohodě s určeným zástupcem Kupujícího a za podmínky, že veškeré dopravní prostředky Prodávajícího a jeho poddodavatelů obratem po vykládce opustí veškerý prostor Novostavby, je možný návoz dodávaného vybavení shodnou transportní trasou a využít uvedené výtahy i mimo uvedený čas.

Návoz materiálu a pohyb osob Prodávajícího přes nádvoří mezi BF a CB není možný.

Příjezd k vjezdu VD2 do 1PP je možný nákladním automobilem o celkové hmotnosti max. 22 t, celkové délce 10 m a s limitem průjezdné výšky 4,1 m.

Max. výška průjezdní výška skrz podzemní parkoviště od vjezdu VD2 činí 2,6 m.

Prodávající je povinen respektovat veškeré dopravní značení na přístupových komunikacích v areálu.

Vstupní dveře do místností, kde bude instalováno vybavení, mají minimální rozměr š 900 mm a v 2100 mm.

- Uzamčení vybavovaných místností, je-li Zboží dodáváno do uzamykatelné místnosti, zajistí Kupující, popř. Zhotovitel Novostavby, který poskytne Prodávajícímu klíče, a to v počtu jednoho kusu klíče od každého zámku. Za ztrátu klíče či poškození zámku odpovídá Prodávající pod sankcí 10 000 Kč (jedná se o systém generálního klíče) za každý klíč nebo každý zámek. Kupující upozorňuje Prodávajícího, že volné prostory chodeb není možné uzavřít proti vstupu třetích osob.

- Prodávající, jeho pracovníci či poddodavatelé budou při vstupu na staveniště/do Novostavby a při jejich opouštění podléhat kontrole a evidenci osob. Prodávající, jeho pracovníci či poddodavatelé jsou v této souvislosti povinni předložit občanský průkaz či jiný doklad totožnosti za účelem identifikace osoby a tuto identifikaci strpět. Kupující je oprávněn číst a zaznamenávat SPZ vozidel Prodávajícího, jeho pracovníků a poddodavatelů při vstupu na staveniště a při jeho opouštění.

- Prodávající je povinen zajistit, aby jeho pracovníci či poddodavatelé, přítomní na Stavbě/v objektu Novostavby, chodili v budovách od schodiště v 1PP a dále obuti v suché čisté obuvi, aby nedocházelo k poškození podlah v budovách.